**Apstiprināts**

**Siguldas novada pašvaldības**

**Iepirkumu komisijas**

**2015.gada 21.oktobra sēdē**

**protokols Nr.49**



**IEPIRKUMA**

**(pamatojoties uz PIL 8². pantu)**

**„**Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana

ziemas sezonā Siguldas novadā**”**

(identifikācijas Nr. SND 2015/49)

**NOLIKUMS**

Siguldas novads 2015

**1. Vispārīgā informācija**

**1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs**

SND 2015/49

**1.2. Pasūtītājs**

**1.2.1. Siguldas novada Dome**

Pasūtītāja rekvizīti: Darba laiki:

Pils iela 16, Siguldā Pirmdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152 Otrdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404 Trešdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Tālr. Nr.67970844 Ceturtdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Faksa Nr.67971371 Piektdiena 8:00 – 14:00

e-pasta adrese: [dome@sigulda.lv](mailto:dome@sigulda.lv)

**1.2.2. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:**

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece Inga Zālīte

Komisijas locekļi Anita Strautmane

Dace Matuseviča

Iepirkuma komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §6). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas saskaņā ar 02.09.2015. Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13, §2). Par Iepirkuma komisijas sastāvu noteikšanu ar Siguldas novada Domes 14.09.2015. rīkojumu Nr. 1.5.-7./98.

**1.2.3. Kontaktpersonas:**

1.2.3.1. Par iepirkumu:

Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385945, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: [iepirkumi@sigulda.lv](mailto:iepirkumi@sigulda.lv);

1.2.3.2. Par tehniskiem jautājumiem:

Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons, tālr. Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: [aldis.ermansons@sigulda.lv](mailto:aldis.ermansons@sigulda.lv)

**1.3. Iepirkuma priekšmets**

**Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā.**

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

I daļa **„Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā”**;

II daļa **„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā”;**

III daļa **„Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā”.**

CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 45233141 – 9 (ceļu uzturēšanas darbi).

**1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana**

1.4.1. Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv).

1.4.2. Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2015.gada 02.novembrim plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 8.kabinetā.

1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

* + 1. Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.
    2. Atbildes uz Pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā interneta vietnē [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv) . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
    3. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

**1.5. Līguma izpildes laiks**

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgti 3 (trīs) līgumi:

1.5.1.1. Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā;

1.5.1.2. Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā, ar tām pieguļošām ielām;

1.5.1.3. Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā.

1.5.2. Pasūtītāja līguma izpildes termiņi:

Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā jāveic, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 01.04.2016.

**1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**

1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz **02.11.2015. plkst.10:00** Siguldas novada Domes Klientu apkalpošanas nodaļā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.6.1.punktā minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos Pretendentu piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

**1.7. Piedāvājuma nodrošinājums**

1.7.1. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas galvojumu apliecinošs dokuments (oriģināls) par summu EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi).

1.7.2. Pretendenta piedāvājums, kuram nav pievienots atbilstoši 1.7.1. punkta prasībām noformēts piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Pasūtītājs neatmaksā Pretendentam Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summu:

1.7.4.1. ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums (Nolikuma 1.7.3. punkts);

1.7.4.2. ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu (Nolikuma 6.5.punkts);

1.7.4.3. ja Pretendents neiesniedz Pasūtītājam līguma kopiju par tehniskā nodrošinājuma iegādi vai nomu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu (Nolikuma 6.3.punkts).

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Pretendentiem:

1.7.5.1. neuzvarējušiem Pretendentiem - pēc abpusējas iepirkuma līguma parakstīšanas ar Pretendentu, kuram piešķirtas līgumslēdzēja tiesības;

1.7.5.2. uzvarējušam Pretendentam - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

1.7.5.3. visiem Pretendentiem - ja iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts.

**1.8. Piedāvājuma noformēšana**

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* pretendenta nosaukums un adrese;
* atzīme

**”Piedāvājums iepirkumam**

**„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā”**

**identifikācijas Nr. SND 2015/49.**

**Neatvērt līdz 02.11.2015. plkst.10:00”.**

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

* pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopijas);
* tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopijas);
* finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopijas).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Tehniskais un finanšu piedāvājums Pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai MS Excel formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.8.4. Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1.8.7. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.

**1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa**

1.9.1. Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi tiek nodrošināta 2 (divu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.9.2. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada pašvaldības mājaslapā [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv), kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

**2. Informācija par iepirkuma priekšmetu**

**2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts**

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir ceļu, ielu un laukumu uzturēšanas ziemas sezonā Siguldas novadā, kas jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu (Nolikuma 2.pielikums) un Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 3.pielikums).

Apjoms ~ 282 km.

CPV kods: 45233141 – 9 (ceļu uzturēšanas darbi).

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

I daļa **„Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā”**

Apjomi: Nolikuma 3.1.pielikumā.

II daļa **„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā”**

Apjomi: Nolikuma 3.2.pielikumā.

III daļa **„Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā”**

Apjomi: Nolikuma 3.3.pielikumā.

2.1.3. Pretendents piedāvājumu var sniegt par visu iepirkuma priekšmetu vai par kādu no iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

2.1.4. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.5. Pasūtītājs patur sev tiesības:

2.1.5.1. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus;

2.1.5.2. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar Izpildītāju, samazināt veicamo Darbu apjomus (tāmju pozīcijas) par ne vairāk kā 10%, noslēdzot vienošanos.

**3. Prasības pretendentiem**

**3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā**

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Tehniskajās specifikācijās un Darba uzdevumā izvirzītajām prasībām;

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;

5) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.4.punkta 2) un 3)apakšpunktos minētie nosacījumi;

6) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

**3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu**

3.2.1. Pretendenta katra gada (2012.g., 2013.g., 2014.g.) finanšu apgrozījumam ielu un autoceļu uzturēšanas darbosjābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.2. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums ielu un autoceļu uzturēšanas darbos nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

**3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām sniegt šo pakalpojumu**

3.3.1. Pretendenta atbildīgajam darbu vadītājam uz pakalpojuma sniegšanas periodu jābūt sertificētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām.

Jāpievieno atbildīgā darbu vadītāja darba līguma/uzņēmuma līgumu kopija vai apliecinājums par tā esamību, vai atbildīgā darbu vadītāja parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpēju līgumu par tam uzticēto darbu izpildi.

3.3.2. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2010.-2015.) laikā ziemas periodā veicis vismaz 3 (trīs) ielu un ceļu uzturēšanas darbu līgumu izpildi administratīvajā teritorijā, kur iedzīvotāju skaits nav mazāks par 16 000.

3.3.3. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (vai īsākā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk) ir jābūt pieredzei Tehniskajās specifikācijās un Darba uzdevumā norādīto ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšanā, jābūt veiktiem vismaz 3 (trīs) pasūtījumiem – ielu un autoceļu uzturēšanas darbos, ar nosacījumu, ka katra pasūtījuma – ielu un autoceļu uzturēšanas darbu izmaksas (bez PVN) ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN) un tiesības uz darbiem iegūtas iepirkuma rezultātā.

3.3.4. Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto darbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.

Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar tiem savstarpējus līgumus par tiem uzticēto darbu izpildi.

3.3.5. Minimālās prasības tehniskajam nodrošinājumam. Pretendenta īpašumā/nomā ir pietiekošs nepieciešamais tehniskais aprīkojums (tehnika, instrumenti un ražošanas iekārtas) šī līguma izpildei:

3.3.5.1. Pretendentam iesniedzot piedāvājumu jānorāda ar kādām tehnikas vienībām tiks veikts konkrētais darbs.

3.3.5.2. Pretendentam sniega tīrīšanai jānodrošina minimums 5 (piecas) tehnikas vienības ar regulējamām lāpstām, ne šaurākām kā 3m, vienībām jābūt Pretendenta īpašumā/nomā. Sniega savākšanai jānodrošina minimums 3 (trīs) sniega aizvešanas tehnikas vienības un minimums 2 (divas) sniega iekraušanas tehnikas vienības.

3.3.5.3. Pretendenta īpašumā/nomā ir jābūt 2 (divām) kaisīšanas iekārtām, lai nodrošinātu ziemas periodā sāls vai sāls-smilts maisījumu kaisīšanu.

Jābūt noslēgtam līgumam/priekšlīgumam, ja tehniskais nodrošinājums nav Pretendenta īpašumā. Uzvarējušam Pretendentam 2 (divu) darba dienu laikā no Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas brīža, jābūt noslēgtam līgumam par tehniskā nodrošinājuma iegādi vai nomu un jāiesniedz Siguldas novada Domei līguma kopija.

3.3.6. Pretendenta ielu un autoceļuuzturēšanas darbos izmantojamās tehnikas bāzei jāatrodas līdz 8 km attālumā, līdz darbu veikšanas zonai. Pretendentam jānodrošina nepieciešamās tehnikas pieejamība maksimāli īsā laikā.

3.3.7. Pretendentam uz 2015.gada 6. novembri jābūt sagatavotam kaisīšanas materiālam ziemas periodā nepieciešamajām ceļu kaisīšanas vajadzībām. Pretendentam jābūt izziņai no kaisīšanas materiāla ražotāja/piegādātāja par sadarbību ar Pretendentu un par to, ka īsā laika periodā kaisīšanas materiāla ražotājs/piegādātājs spēj nodrošināt Pretendentu iegādāties/piegādāt kaisīšanas materiālu nepieciešamajām kaisīšanas vajadzībām.

3.3.8. Jābūt apdrošinātai Pretendenta civiltiesiskajai atbildībai par Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt Pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

3.3.9. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.

3.3.10. Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

3.3.11. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikuma 3.sadaļā minētajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, tālāk netiek izskatīti un turpmākajā vērtēšanā nepiedalās.

**4. Iepirkuma piedāvājuma saturs**

**4.1. Atlases dokumenti**

* + 1. Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2. Pretendenta apliecinājums par Pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 2012.g., 2013.g., 2014.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā, un kas pierāda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.2.1.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai.

4.1.3. Atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāta apliecināta kopija par tiesībām veikt ceļu būvdarbu vadīšanu atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai.

Jāpievieno atbildīgā darbu vadītāja darba līguma/uzņēmuma līgumu kopija vai apliecinājums par tā esamību, vai atbildīgā darbu vadītāja parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpēju līgumu par tam uzticēto darbu izpildi.

Nolikuma 4.1.3.punktā minētie dokumenti jāiesniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

4.1.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums par Pretendenta pieredzi:

4.1.4.1. pēdējo 5 (piecu) gadu (2010.-2015.g.) laikā ziemas periodā atbilstoši Nolikuma 3.3.2.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai;

4.1.4.2. Tehniskajās specifikācijās un Darba uzdevumā norādīto ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšanā par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem (vai īsākā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk) un, kas pierāda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.3.3.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai.

Saraksts ar Pretendenta veiktajiem darbiem noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4.pielikums).

4.1.5. Atsauksmes, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte Nolikuma 3.3.3.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 3 (trīs) pozitīvām atsauksmēm.

4.1.6. Pretendents iesniedz visu informāciju par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.

Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar tiem savstarpējus līgumus par tiem uzticēto darbu izpildi.

Nolikuma 4.1.6.punktā minētie dokumenti jāiesniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

4.1.9. Par tehnisko nodrošinājumu:

4.1.9.1. Izziņa par tehnikas vienībām atbilstoši Nolikuma 3.3.5.1.apakšpunktā izvirzītajai prasībai;

4.1.9.2. Izziņa par Pretendenta īpašumā/nomā esošajām tehnikas vienībām atbilstoši Nolikuma 3.3.5.2.apakšpunktā izvirzītajai prasībai;

4.1.9.3. Izziņa par Pretendenta īpašumā/nomā esošajām kaisīšanas iekārtām atbilstoši Nolikuma 3.3.5.3.apakšpunktā izvirzītajai prasībai.

Jābūt noslēgtam līgumam/priekšlīgumam, ja tehniskais nodrošinājums nav Pretendenta īpašumā.

Uzvarējušam Pretendentam 2 (divu) darba dienu laikā no Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas brīža, jābūt noslēgtam līgumam par tehniskā nodrošinājuma iegādi vai nomu un jāiesniedz Siguldas novada Domei līguma kopija.

Nolikuma 4.1.9.punktā minētie dokumenti jāiesniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

4.1.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums, kas pierāda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.3.6.punktā izvirzītajai prasībai. Apliecinājumā jānorāda: tehnikas bāzes atrašanās vieta (adrese) un cik ilgā laikā (norādīt stundās) Pretendents nodrošinās nepieciešamās tehnikas pieejamību.

Nolikuma 4.1.10.punktā minētais dokuments jāiesniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

4.1.11. Par kaisīšanas materiālu atbilstoši Nolikuma 3.3.7.punktā izvirzītajai prasībai:

Izziņa no kaisīšanas materiāla ražotāja/piegādātāja par sadarbību ar Pretendentu un par to, ka īsā laika periodā kaisīšanas materiāla ražotājs/piegādātājs spēj nodrošināt Pretendentu iegādāties/piegādāt kaisīšanas materiālu nepieciešamajām kaisīšanas vajadzībām.

4.1.12. Apdrošināšanas sabiedrības polises kopija vai apliecinājums par iespēju veikt Nolikuma 3.3.8.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

4.1.13. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| nosaukums | no kopējā darbu apjoma |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**4.2. Tehniskais piedāvājums**

4.2.1. Pretendenta Tehniskais piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 3.pielikums) un Darba uzdevumā (Nolikuma 2.pielikums) minētajām prasībām un jāsniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

4.2.2. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

**4.3.Finanšu piedāvājums**

4.3.1. Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai un jāsniedz par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.

4.3.2. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

**5. Iepirkuma norise**

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties Pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

**5.1. Piedāvājumu vērtēšana:**

5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2. Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 5.pielikumu, tad tiks vērtēta 5.pielikumā iekļautā informācija.

5.1.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

5.1.4. Iepirkuma komisija par katru iepirkuma priekšmeta daļu izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām, Tehniskajām specifikācijām un Darba uzdevumam.

**5.2. Aritmētisku kļūdu labošana**:

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

**5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana**:

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4. Gadījumā, ja iepirkumā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.5. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

**6. Iepirkuma līgums**

6.1. Pasūtītājs par katru iepirkuma priekšmeta daļu atbilstoši Nolikuma 2.sadaļai slēgs iepirkuma līgumu (nolikuma 7.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu un saskaņā ar iepirkuma Nolikuma noteikumiem.

6.2. Uzvarējušam Pretendentam 2 (divu) darba dienu laikā no Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas brīža, jābūt noslēgtam līgumam par tehniskā nodrošinājuma iegādi vai nomu un jāiesniedz Siguldas novada Domei līguma kopija.

6.3. Ja Nolikuma 6.2. punktā minētajā termiņā Pretendents neiesniedz Pasūtītājam līguma kopiju par tehniskā nodrošinājuma iegādi vai nomu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, kā rezultātā iestājas Nolikuma 1.7.4.3.apakšpunktā minētais nosacījums.

6.4. Uzvarējušam Pretendentam Iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

6.5. Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.4.punktā minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kā rezultātā iestājas Nolikuma 1.7.4.2.apakšpunktā minētais nosacījums.

6.6. Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67¹.panta noteikumus.

**7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi**

**7.1.Iepirkuma komisijas tiesības**

7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2. Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

7.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.4. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā­šanai.

7.1.5. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.6. Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.7. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.8. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.9. Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.10. Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.11. Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.1.12. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.12.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.12.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *eiro*;

7.1.12.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.4.punkta 3) un 4)apakšpunktos minētie nosacījumi.

7.1.13. Lai izvērtētu Pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.12.punktu, Pasūtītājs:

7.1.13.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 7.1.12.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 7.1.12.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība piekrišanu.

7.1.13.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība neattiecas PIL 8².panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.14. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 7.1.13.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

a) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *eiro*,

b) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

**7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi**

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5. Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6. Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7. Noteikt iepirkuma uzvarētāju (Pretendentu, kuram piešķirtas līgumslēdzēja tiesības).

7.2.8. Rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

7.2.9. Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam [www.iub.gov](http://www.iub.gov). un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv) .

**8. Pretendenta tiesības un pienākumi**

**8.1. Pretendenta tiesības**

8.1.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3. Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur pieņemtā lēmuma darbību.

**8.2. Pretendenta pienākumi**

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

**Pielikumi:**

**1.pielikums.** Pretendenta pieteikums.

**2.pielikums.** Darba uzdevums.

**3.pielikums.** Tehniskās specifikācijas:

**3.1.pielikums.** Tehniskās specifikācijas I daļai;

**3.2.pielikums.** Tehniskās specifikācijas II daļai;

**3.3.pielikums.** Tehniskās specifikācijas III daļai.

**4.pielikums.** Pretendenta rakstisks apliecinājums par pieredzi.

**5.pielikums.** Finanšu piedāvājuma iesniegšanas formas:

**5.1.pielikums.** Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma iepirkuma priekšmeta I daļai;

**5.2.pielikums.** Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma iepirkuma priekšmeta II daļai;

**5.3.pielikums.** Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma iepirkuma priekšmeta III daļai;

**6.pielikums.** Informācija par tehnisko personālu.

**7.pielikums.** Līguma projekts.

**1. pielikums**

**Pretendenta pieteikums**

**„**Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā

Siguldas novadā**”**

(identifikācijas Nr. SND 2015/49)

Iepazinušies ar iepirkuma „Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā” (identifikācijas Nr. SND 2015/49) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu ziemas sezonā Siguldas novadā, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

par iepirkuma priekšmeta I daļu - **„Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN ....%  (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... %  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......%  (summa cipariem un vārdiem) |
|  |  |  |

par iepirkuma priekšmeta II daļu - **„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN ....%  (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... %  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......%  (summa cipariem un vārdiem) |
|  |  |  |

par iepirkuma priekšmeta III daļu - **„Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN ....%  (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... %  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......%  (summa cipariem un vārdiem) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dienas (ne mazāk kā 90 dienas).

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zīmogs

**2.pielikums**

**DARBA UZDEVUMS**

**IELAS.**

1. Siguldas novada ielu ikdienas uzturēšana ziemas periodā jāveic saskaņā ar Noteikumiem par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā, ielu sarakstu un 09.03.2010. MK Noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, kā arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām un spēkā esošajām valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām.
2. Atbrīvot brauktuves visā tās platumā:
3. no ceļa apmales brauktuves vienā pusē līdz ceļa apmalei brauktuves pretējā pusē;
4. no ceļa apmales brauktuves vienā pusē līdz ceļa nomalei brauktuves pretējā pusē;
5. no ceļa nomales brauktuves vienā pusē līdz ceļa nomalei brauktuves pretējā pusē;

no sniega, ja irdena sniega slāņa biezums pārsniedz 8cm, iztīrot arī sabiedriskā transporta pieturu paplašinājumu.

1. Kaisīt ielu braucamās daļās ar mitrinātu sāli, slīdamības samazināšanai izkaisot 70 kg/km vai 140kg/km.
2. Kaisīt ielas ar smilti, slīdamības samazināšanai, ja uz tās parādās piebraukts sniegs, kura augšējā kārta veido slidenu virsmu, vai, ja uz ceļa veidojas apledojums, izkaisot 0.5 m3/km vai 0.8m3/km
3. Attīrīt sniegu autobusu pieturās, savākto sniegu nedrīkst uzstumt vai atstāt uz iekāpšanas, izkāpšanas laukumiem.
4. Ielām jābūt attīrītām līdz plkst. 7:00, vai arī 4 stundas pēc snigšanas beigām, vai pēc pasūtītāja pieprasījuma.
5. Ielas nedrīkst tīrīt ar buldozeru tipa tīrītājiem, kā arī lāpstu galiem jābūt aprīkotiem ar amortizējošām uzlikām, lai nebojātu ceļu apmales.
6. Krustojumi jāatbrīvo no sniega, ja tas traucē satiksmes drošību, sniega izvešana pilsētas teritorijā šī līguma ietvaros netiek paredzēta.
7. Ielu līdzināšana un slīdamības samazināšanas pasākumi, lai uzlabotu satiksmes drošību, jāveic pēc Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas atbildīgā darbinieka rakstiska rīkojuma. Ja skaņojums par ielu līdzināšanu un slīdamības samazināšanu jāveic ārpus Siguldas novada Domes noteiktā darba laika, puses vienojas mutiski vai telefoniski, bet 24 stundu laikā saskaņo rakstiski.
8. Attīrot ielas no sniega nedrīkst aizstumt ar sniega valni ietves - gājēju vai veloceliņus un nobrauktuves piebraucamajiem ceļiem un ielām. Uz gājēju vai veloceliņiem drīkst braukt tehnika, kuras pilna masa nepārsniedz 12tn.
9. Uz braucamās daļas nav atļauts uzaudzēt sabrauktu sniegu un/vai ledu. Ja uzņēmējs, kas veic attīrīšanas no sniega darbus, uzaudzē šādu slāni, tad sniega/ledus slīpēšana jāveic par saviem līdzekļiem.

Ja snieg nepārtraukti, nepieļaut sniega kārtas uzkrāšanos un piebraukāšanu.

1. Atbrīvot laukumus no sniega, ja irdena sniega slāņa biezums pārsniedz 10cm.

**CEĻI un LAUKUMI.**

1. Siguldas novada ceļu un laukumu ikdienas uzturēšana ziemas periodā jāveic saskaņā ar Noteikumiem par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā, ielu sarakstu un 09.03.2010. MK Noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, kā arī VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām un spēkā esošajām valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām.
2. Atbrīvot brauktuves visā tās platumā:
3. no ceļa apmales brauktuves vienā pusē līdz ceļa nomalei brauktuves pretējā pusē;
4. no ceļa nomales brauktuves vienā pusē līdz ceļa nomalei brauktuves pretējā pusē;

no sniega, ja irdena sniega slāņa biezums pārsniedz 10cm, iztīrot arī sabiedriskā transporta pieturu paplašinājumu.

1. Attīrīt sniegu autobusu pieturās, savākto sniegu nedrīkst uzstumt vai atstāt uz iekāpšanas, izkāpšanas laukumiem.
2. Ceļiem un laukumiem jābūt attīrītiem līdz plkst. 7:00, vai arī 6 stundas pēc snigšanas beigām.
3. Apledojuma laikā kaisīšana ar smilti vai smilts/sāls maisījumu jāveic pēc Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas atbildīgā darbinieka norādījumiem. Ja skaņojums par ielu līdzināšanu un slīdamības samazināšanu jāveic ārpus Siguldas novada Domes noteiktā darba laika, puses vienojas mutiski vai telefoniski, bet 24 stundu laikā saskaņo rakstiski.
4. Uz braucamās daļas nav atļauts uzaudzēt sabrauktu sniegu.
5. Attīrot ceļus no sniega, nedrīkst aizstumt ar sniega valni nobrauktuves piebraucamiem ceļiem.

**3.pielikums**

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS**

**Iepirkuma procedūrai**

**SND 2015/49**

**„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana**

**ziemas sezonā Siguldas novadā”**

**1. Vispārējā nodaļa**

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

**Tehnoloģiju piemērošana**

Pasūtītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Uzņēmējam jāpiemēro specifikācijās norādīto standartu un normatīvo dokumentu spēkā esošo redakciju prasības.

**Darba drošība**

Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

**Satiksmes drošība**

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo darba apģērbam jāatbilst 2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.

**Darbu žurnāli**

Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu izpilde jāatspoguļo LR MK noteikumos Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (apstiprināti 2010.gada 9.martā) prasītajos darba žurnālos – Ziemas dienesta žurnālā, Ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas žurnālā, Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā. Darbu žurnāli jāreģistrē pie Pasūtītāja Siguldas novada domē. Aizpildītos darba žurnālus uzņēmējs glabā visu līguma izpildes laiku.

**Apkārtējās vides aizsardzība**

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.

**Apsekošana**

Paredzēta ielām un ceļiem sk. Tehnisko specifikāciju ailē „papildus noteikumi”

**Mērķis:**

Nodrošināt savlaicīgu autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu un aizsardzības pasākumu veikšanu.

**Mērvienība:**

Jāuzmēra apsekotās brauktuves garums (ceļos ar dalītu brauktuvi, katra brauktuve tiek uzmērīta atsevišķi) kilometros (km).

**Darbu apraksts:**

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa apsekošana;

3. Domes darbinieka informēšana (nepieciešamības gadījumā);

4. Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē;

5. Autoceļa tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla noformēšana.

**Darba izpilde:**

Apsekošanu veic novembra – marta mēnešos ar šādu apsekošanas periodiskumu:

a) Pastāvīgos laika apstākļos reizi nedēļā

b) Mainīgos laika apstākļos – ik reizi kad laika apstākļi mainās

Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc sniegputeņiem, vētrām u.c dabas stihiskām parādībām, informējot par to Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas atbildīgo darbinieku.

Konstatējot satiksmes drošību apdraudošu situāciju, nekavējoties jāveic pasākumi apdraudējuma novēršanai un par to jāinformē Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas atbildīgo darbinieku.

**Prasības izpildītam darbam:**

Apsekošanas rezultātu uzņēmējs izmanto autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā.

**Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

Izpildāmais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

**Vienības cena**

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba kvalitatīvai izpildei.Ja darba aprakstā nav minēta darbība, iekārta, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams, kvalitatīvai darba izpildei, uzņēmējam izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla pielietošanai jāparedz piedāvātājā vienības cenā.

***Autoceļa attīrīšana no sniega.***

**1.2.1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega**

**1.2.1.1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;**

**1.2.1.2. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m .**

**A. Mērķis:**

Atbrīvot brauktuvi ( arī nomales, gadījumos, ja pie brauktuves nav gājēju vai velo celiņi, kā arī, ja uz nomales nav izvietoti transporta līdzekļi) no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus (saskaņā ar MK.224.)

**B. Mērvienība :**

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (**km**) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

**C. Darba apraksts :**

1. Darba saskaņošana ar pasūtītāju;

2. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Izpildītā darba uzskaite;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

**E. Iekārtas:**

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

**F. Darba izpilde:**

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

**G. Prasības izpildītam darbam :**

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

**H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

**1.2.2. Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega**

**A. Mērķis:**

Atbrīvot autoceļa brauktuves vai nomales atsevišķu joslu no irdena sniega.

**B. Mērvienība :**

Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu no sniega jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba pārgājiena kilometros paralēli ceļa asij (**pārg.km**).

**C. Darba apraksts :**

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega‚ braucot paralēli ceļa asij;

3. Izpildītā darba uzskaite;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

**E. Iekārtas:**

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

**F. Darba izpilde:**

Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu piemēro gadījumos, kad ir nepieciešams veikt atsevišķu sniega tīrīšanas pārgājienu – intensīvas snigšanas vai sniegputeņa gadījumos, kā arī attīrot nomales.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

**G. Prasības izpildītam darbam :**

Attīrītās brauktuves joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,75 m. Nomale šaurāka par 2,75 m jāattīra vienā gājienā.

**H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

**1.2.3.1.Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.**

**1.2.3.2. Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz km.**

**1.2.3.3. Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.**

**1.2.3.4. Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz km.**

**A. Mērķis:**

Atbrīvot brauktuvi no irdena sniega un mazināt slīdamību uz brauktuves, lai nodrošinātu autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

**B. Mērvienība :**

Jāuzmēra notīrītās un nokaisītās brauktuves garums kilometros (**km**).

**C. Darba apraksts :**

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega vienlaicīgi ar tās kaisīšanu ar mitro sāli;

3 Izpildītā darba uzskaite;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

**D. Materiāli :**

Maksimālais nātrija hlorīdu sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%. Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē. Sāls mitrināšanai izmanto NaCl vai CaCl2 100% šķīdumu.

**E. Iekārtas:**

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām.

**F. Darba izpilde:**

Sniega tīrīšanu vienlaicīgi ar kaisīšanu veic, ja uz brauktuves ir irdens sniegs, slapjš sniegs vai sniegs sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz pieslēdzošo koplietošanas ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos) un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos vidusjoslā. Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

Atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 10 - 20 g sāls uz 1 m2 braucamās daļas. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 100C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšana pakāpe ir atkarīga no laikapstākļiem.

Kaisīšanas maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no svaiga sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

**G. Prasības izpildītam darbam:**

Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

**H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

***1.2.4. Slīdamības samazināšana***

**1.2.4.1. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,8 m3/km;**

**1.2.4.2. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km.**

**A. Mērķis:**

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

**B. Mērvienība :**

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros **(km).**

**C. Darba apraksts :**

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei.

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu,;

5. Izpildītā darba uzskaite;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

**D. Materiāli :**

Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120 kg/m3.

Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%.

Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 -3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs (daļiņas mazākas par 0,063mm) nedrīkst pārsniegt 5%.

**E. Iekārtas:**

Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām.

**F. Darba izpilde:**

Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no satiksmes intensitātes un apledojuma rakstura, vienmērīgi jāizkaisa 0‚5 m3 vai 0‚8 m3 kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves. Maksimālais kaisīšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

**G. Prasības izpildītam darbam :**

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6,3 mm diametrā ‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

**H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.2.4.3. Slīdamības samazināšana **ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km;**

**1.2.4.3. Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 140 kg/km;**

**A. Mērķis:**

Samazināt apledojuma veidošanos uz brauktuves vai nokausēt ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, lai nodrošinātu autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

**B. Mērvienība :**

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros **(km).**

**C. Darba apraksts :**

1. Pārbrauciens līdz sāls materiāla noliktavai;

2. Sāls iekraušana un sāls šķīduma ieliešana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli;

5. Izpildītā darba uzskaite;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

**D. Materiāli :**

Maksimālais nātrija hlorīdu sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%. Sāls mitrināšanai izmanto NaCl vai CaCl2 (šķīdumu.

Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē.

.

**E. Iekārtas:**

Mitrās sāls kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisītājam jābūt ar atsevišķu(ām) tvertni(ēm) sāls šķīdumam un jānodrošina sāls samitrināšana ar šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas. Kaisītājam jānodrošina kaisāmā materiāla vienmērīga izkaisīšana, daudzuma automātiska kontrole un no braukšanas ātruma neatkarīga izkaisīšanas platuma maiņa.

**F. Darba izpilde:**

Kaisīšanu ar mitro sāli pielieto ledus veidošanos apsteidzošai kaisīšanai, brauktuves atbrīvošanai no sniega un apledojuma. Ja atmosfēras temperatūra ir zemāka par -60C, tad slīdamības samazināšanai uz C uzturēšanas klases ceļiem, jāpielieto cita tehnoloģija.

Atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 10 - 20 g sāls uz 1 m2 braucamās daļas. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 100C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdums kaisītājā tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšanas pakāpe ir atkarīga no laikapstākļiem.

Maksimālais kaisīšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

**G. Prasības izpildītam darbam :**

Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

**H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:**

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

**3.1.pielikums**

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam

**SND 2015/49**

I daļa

Darba apjomi

**„Ceļu un ielu uzturēšana**

**ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIGULDAS NOVADA DOME  Ziemas apsaimniekošana -1. daļa, Siguldas pilsētas un pagasta ceļi, ielas** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Vienības cena** | **Autoceļu kogparums (saskaņā ar ielu un ceļu sarakstu)** | **Veikšanas reizes** | **Summa EUR** |
|
| 1 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m | km |  | 61.82 | 16 |  |
| 2 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m | km |  | 26.71 | 16 |  |
| 3 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km. (izņemot grantētos un apsekojamos) | km |  | 14.42 | 12 |  |
| 4 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz km.(tikai apsekojamos) | km |  | 11.6 | 12 |  |
| 5 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.(izņemot grantētos un apsekojamos) | km |  | 6 | 12 |  |
| 6 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz km.(tikai apsekojamos) | km |  | 20.86 | 12 |  |
| 7 | Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km; (tikai grantētie ceļi) | km |  | 41.65 | 6 |  |
| 8 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km (izņemot grantētos un apsekojamos) | km |  | 14.42 | 16 |  |
| 9 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km (tikai apsekojamos) | km |  | 32.46 | 16 |  |
| 10 | Ielu līdzināšana (tikai grantētiem ceļiem un ielām) | km |  | 41.65 | 1 |  |
| 11 | Ielu apsekošana | km |  | 32.46 | 28 |  |
|  | **Summa:** |  |  | **88.53** |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | **Kopā:** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIGULDAS NOVADA kaisāmā materiāla IELU SARAKSTS** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | | m2 | Ceļa seguma veids | Kaisāmais materiāls | Papildus noteikumi |
| garums | platums |
| km | m |
|  |  |  | **SIGULDAS PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS** | | | | |  |
| 1 | ĀBEĻDĀRZA iela | Sigulda | 0.4 | 6 | 2400 | asfalts | sāls |  |
| 2 | AKAS iela | Sigulda | 0.08 | 5.5 | 440 | asfalts | sāls |  |
| 3 | A.KRONVALDA iela | Sigulda | 0.5 | 7 | 350 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 4 | AINAS iela | Sigulda | 0.25 | 5 | 1250 | bruģis | smilts |  |
| 5 | ALLAŽU iela | Sigulda | 0.56 | 6 | 3360 | asfalts | sāls |  |
| 6 | ASPAZIJAS iela | Sigulda | 0.3 | 4 | 1200 | asfalts | smilts |  |
| 7 | ATBRĪVOTĀJU iela | Sigulda | 1.1 | 6.5 | 7150 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 8 | AUGĻU iela | Sigulda | 0.4 | 5 | 2000 | asfalts | smilts |  |
| 10 | AUSEKĻA iela | Sigulda | 0.15 | 7 | 1050 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 11 | BAZNĪCAS iela | Sigulda | 0.25 | 5.5 | 1375 | asfalts | smilts |  |
| 12 | BEBRENES iela | Sigulda | 0.1 | 5 | 500 | asfalts | smilts |  |
| 13 | BĒRZU iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | asfalts | smilts |  |
| 14 | CĒSU iela | Sigulda | 0.65 | 7 | 4550 | asfalts | sāls |  |
| 15 | CIELAVU iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts | apsekošana |
| 16 | DABREĻA iela | Sigulda | 0.4 | 6 | 2400 | bruģis | smilts |  |
| 17 | DEPO iela | Sigulda | 0.06 | 5 | 300 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 18 | DZĒRVEŅU iela | Sigulda | 0.18 | 6 | 1050 | asfalts | sāls |  |
| 19 | GAISMAS iela | Sigulda | 0.5 | 7 | 350 | asfalts | sāls |  |
| 20 | IGAUŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5.5 | 825 | asfalts | sāls |  |
| 21 | JAUNATNES iela | Sigulda | 0.2 | 7 | 1750 | asfalts | sāls |  |
| 22 | J.ČAKSTES iela | Sigulda | 0.3 | 7 | 2100 | asfalts | sāls |  |
| 23 | J.DUBURA iela | Sigulda | 0.35 | 6 | 2100 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 24 | J.PORUKA iela | Sigulda | 0.6 | 7 | 4200 | asfalts | sāls |  |
| 25 | K.VALDEMĀRA iela | Sigulda | 0.16 | 7 | 1155 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 26 | KAIJAS iela | Sigulda | 0.2 | 6 | 1200 | asfalts | smilts |  |
| 27 | KALNA iela | Sigulda | 0.9 | 7 | 6300 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 28 | KRIMULDAS iela | Sigulda | 0.8 | 5 | 4000 | asfalts | smilts |  |
| 29 | LĀČPLĒŠA iela | Sigulda | 0.5 | 7 | 3500 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 30 | LAIMAS iela | Sigulda | 0.2 | 7 | 1750 | asfalts | smilts |  |
| 31 | LAKSTĪGALAS iela | Sigulda | 0.4 | 7 | 2800 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 32 | LAUKU iela | Sigulda | 0.9 | 6.5 | 1950 | asfalts | smilts |  |
| 33 | LAURENČU iela | Sigulda | 0.4 | 6.5 | 2200 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 34 | LĪVKALNA iela | Sigulda | 1.2 | 7 | 8400 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 35 | L.PAEGLES iela | Sigulda | 0.72 | 7 | 5040 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 36 | MAZĀ GĀLES iela | Sigulda | 0.09 | 6 | 540 | asfalts | sāls |  |
| 37 | MĀLPILS iela | Sigulda | 0.32 | 6.5 | 2080 | asfalts | sāls |  |
| 38 | MELIORATORU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | asfalts | sāls |  |
| 39 | MIERA iela | Sigulda | 0.6 | 5 | 3000 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 40 | NĪTAURES iela | Sigulda | 0.8 | 6 | 4800 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 41 | NOLIKTAVU iela | Sigulda | 0.6 | 6 | 3600 | asfalts | sāls |  |
| 42 | O.KALPAKA iela | Sigulda | 0.25 | 7 | 1750 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 43 | PARĀDES iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 44 | PARKA iela | Sigulda | 0.5 | 7.9 | 3950 | asfalts | sāls |  |
| 45 | PELDU iela | Sigulda | 1.4 | 6 | 8400 | asfalts | smilts/sāls | apsekošana |
| 46 | PĒTERALAS iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | asfalts | smilts |  |
| 47 | PILS iela | Sigulda | 1.6 | 4.6 | 7360 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 48 | RAUNAS iela | Sigulda | 0.45 | 6 | 2700 | asfalts | smilts |  |
| 49 | ROŽU iela | Sigulda | 0.9 | 5.5 | 4950 | asfalts | smilts |  |
| 50 | SATEZELES iela | Sigulda | 0.5 | 6 | 3000 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 51 | SAULES iela | Sigulda | 0.15 | 5.5 | 825 | asfalts | smilts |  |
| 52 | SKOLAS iela | Sigulda | 0.5 | 8 | 4000 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 53 | STACIJAS iela | Sigulda | 0.65 | 5.5 | 1650 | asfalts | sāls |  |
| 54 | STRĒLNIEKU iela | Sigulda | 0.6 | 6 | 3600 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 55 | ŠVEICES iela | Sigulda | 1.65 | 6 | 9900 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 56 | TELEVĪZIJAS iela | Sigulda | 1.3 | 7 | 9100 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 57 | TRIMPUS iela | Sigulda | 0.2 | 6 | 1200 | asfalts | smilts |  |
| 58 | VAINAGU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | asfalts | smilts |  |
| 59 | VENTAS iela | Sigulda | 1 | 6 | 6000 | asfalts | smilts |  |
| 60 | VIDUS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | asfalts | smilts |  |
| 61 | VIESTURA iela | Sigulda | 0.25 | 5 | 1250 | asfalts | smilts |  |
| 62 | VILDOGAS iela | Sigulda | 0.7 | 6.5 | 4550 | asfalts | sāls |  |
| 63 | VIZBUĻU iela | Sigulda | 0.31 | 6 | 1860 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 64 | ZEMGALES iela | Sigulda | 0.08 | 5 | 400 | asfalts | smilts |  |
| 65 | ZIEDU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | 600 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 66 | VILDOGAS ceļš | Sigulda | 0.8 | 7 | 5600 |  | sāls | apsekošana |
|  |  | **Kopā:** | **31.71** |  | **183410** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SIGULDAS PILSĒTAS MAĢISTRĀLĀS IELAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DĀRZA iela | Sigulda | 1.5 | 7 | 13300 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 2 | KR.BARONA iela | Sigulda | 1.1 | 7 | 7700 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 3 | PULKVEŽA BRIEŽA iela | Sigulda | 3.5 | 8 | 28000 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 4 | R.BLAUMAŅA iela | Sigulda | 0.95 | 7 | 6650 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 5 | RĪGAS iela | Sigulda | 0.55 | 9 | 4950 | asfalts | sāls | apsekošana |
|  |  | **Kopā:** | **7.60** |  | **60600** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SIGULDAS PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GANĪBU iela | Peltes | 0.5 | 6 | 3000 | asfalts | smilts |  |
| 2 | KLUSĀ iela | Peltes | 0.8 | 6 | 4800 | asfalts | smilts |  |
| 3 | INSTITŪTA iela | Peltes | 0.78 | 6 | 4680 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 4 | MORES iela | Peltes | 0.21 | 6 | 1260 | asfalts | sāls |  |
| 5 | SAPŅU iela | Peltes | 0.45 | 6 | 2700 | asfalts | smilts |  |
| 6 | SALTAVOTA iela | Peltes | 1.5 | 6 | 4500 | asfalts | sāls |  |
| 7 | KALNABEIŠU ALEJA | Peltes | 0.5 | 5 | 2500 | asfalts | sāls |  |
|  |  | **Kopā:** | **4.74** |  | **23440** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SIGULDAS PAGASTA MAĢISTRĀLĀS IELAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HELMAŅA iela | Peltes | 0.67 | 8 | 5360 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 2 | NĀKOTNES iela | Ķipari | 0.36 | 7 | 2520 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 3 | ZINĀTNES iela | Peltes | 1.8 | 7 | 12600 | asfalts | sāls | apsekošana |
|  |  | **Kopā:** | **2.83** |  | **20480** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SIGULDAS NOVADA GRANTS IELU SARAKSTS** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | | kv.m. | Ceļa seguma veids | Kaisāmais materiāls |  |
| garums | platums |  |
| km | m | m2 |  |
|  |  |  | **SIGULDAS PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS** | | | | |  |
| 1 | ĀBEĻZIEDU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 2 | AKĀCIJU iela | Sigulda | 0.2 | 5.5 | 1100 | grants | smilts |  |
| 3 | ATBRĪVOTĀJU iela | Sigulda | 0.4 | 6.5 | 2600 | grants | smilts |  |
| 4 | AUSMAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 5 | ALAUKSTA iela | Sigulda | 0.15 | 6 | 900 | grants | smilts |  |
| 6 | ALŪKSNES iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 7 | ATMODAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 8 | ATPŪTAS iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 1125 | grants | smilts |  |
| 9 | AVEŅU iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 10 | A.PUMPURA iela | Sigulda | 0.7 | 6 | 4200 | grants | smilts |  |
| 11 | BEITES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 12 | BEZDELĪGU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 1125 | grants | smilts |  |
| 13 | BIRZES iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 14 | CELTNIEKU iela | Sigulda | 0.3 | 4.5 | 1350 | grants | smilts |  |
| 15 | CĪRUĻU iela | Sigulda | 1.1 | 5 | 2250 | grants | smilts |  |
| 16 | CERIŅU iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | grants | smilts |  |
| 17 | ČIATŪRAS iela | Sigulda | 0.45 | 6 | 2700 | grants | smilts |  |
| 18 | DEPO iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 19 | DĪĶA iela | Sigulda | 0.15 | 4 | 600 | grants | smilts |  |
| 20 | DZEŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 21 | DZINTARU iela | Sigulda | 0.25 | 7 | 1750 | grants | smilts |  |
| 22 | DOŅU iela | Sigulda | 0.5 | 4.5 | 2000 | grants | smilts |  |
| 23 | DRAUDZĪBAS iela | Sigulda | 0.15 | 4 | 600 | grants | smilts |  |
| 24 | EGĻU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 25 | E.VEIDENBAUMA iela | Sigulda | 0.25 | 5.6 | 1400 | grants | smilts |  |
| 26 | GAUJAS iela | Sigulda | 0.6 | 5 | 3000 | grants | smilts |  |
| 27 | GULBJU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 28 | GĀRŠAS iela | Sigulda | 0.1 | 2.5 | 250 | grants | smilts |  |
| 29 | GUNDEGU iela | Sigulda | 0.1 | 4 | 400 | grants | smilts |  |
| 30 | JĀŅA iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 31 | JŪDAŽU IELA | Sigulda | 0.3 | 6.5 | 1800 | grants | smilts |  |
| 32 | JĀŅOGU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 33 | JAUNĀ iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 34 | J.OZOLA iela | Sigulda | 0.5 | 5.5 | 2750 | grants | smilts |  |
| 35 | KADIĶU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | 600 | grants | smilts |  |
| 36 | KALMJU iela | Sigulda | 0.25 | 4 | 1000 | grants | smilts |  |
| 37 | KĀRKLU iela | Sigulda | 0.18 | 4 | 720 | grants | smilts |  |
| 38 | KĻAVU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 39 | KRASTA iela | Sigulda | 0.35 | 6 | 2100 | grants | smilts |  |
| 40 | KRAUKĻALAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 41 | KURŠU iela | Sigulda | 0.32 | 4 | 1280 | grants | smilts |  |
| 42 | ĶIRŠU iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 43 | LAPU iela | Sigulda | 0.15 | 6 | 900 | grants | smilts |  |
| 44 | LAUKU iela | Sigulda | 0.3 | 6.5 | 1950 | grants | smilts |  |
| 45 | LAURENČU iela | Sigulda | 0.2 | 6 | 1200 | grants | smilts |  |
| 46 | LĀČU iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 47 | LORUPES iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 48 | LIEPU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | 600 | grants | smilts |  |
| 49 | MAZĀ GĀLES iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 50 | MAIJAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 51 | MEDNIEKU iela | Sigulda | 0.4 | 5 | 2000 | grants | smilts |  |
| 52 | MĒNESS iela | Sigulda | 0.25 | 5 | 1250 | grants | smilts |  |
| 53 | MĀLKALNU iela | Sigulda | 0.4 | 4.5 | 1800 | grants | smilts |  |
| 54 | MELIORATORU iela | Sigulda | 0.22 | 6 | 1320 | grants | smilts |  |
| 55 | MELDRU iela | Sigulda | 0.45 | 4.5 | 2025 | grants | smilts |  |
| 56 | OGU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 57 | NURMIŽU iela | Sigulda | 0.75 | 4.5 | 3375 | grants | smilts |  |
| 58 | PAPARŽU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 1125 | grants | smilts |  |
| 59 | PARĀDES iela | Sigulda | 0.1 | 4.5 | 450 | grants | smilts |  |
| 60 | PĪPEŅU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 1125 | grants | smilts |  |
| 61 | PELDU iela | Sigulda | 0.84 | 4 | 3360 | grants | smilts |  |
| 62 | PĒRKONA iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 63 | PĒRLES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 64 | PĒRSIEŠA iela | Sigulda | 0.5 | 6.5 | 3250 | grants | smilts |  |
| 65 | PĒTERALAS iela | Sigulda | 0.4 | 4.5 | 1800 | grants | smilts |  |
| 66 | PĒTERALAS iela (mazā) | Sigulda | 0.45 | 4.5 | 2025 | grants | smilts |  |
| 67 | PĻAVZIEDU iela | Sigulda | 0.12 | 4 | 480 | grants | smilts |  |
| 68 | PUREŅU iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | grants | smilts |  |
| 69 | PŪČU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 3780 | grants | smilts |  |
| 70 | PŪPOLU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 71 | PRIEŽU iela | Sigulda | 0.15 | 4 | 600 | grants | smilts |  |
| 72 | RASAS iela | Sigulda | 0.15 | 6 | 900 | grants | smilts |  |
| 73 | R. KAUDZĪTES iela | Sigulda | 0.1 | 4 | 400 | grants | smilts |  |
| 74 | ROBEŽU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 75 | ROTAS iela | Sigulda | 0.35 | 5.5 | 1925 | grants | smilts |  |
| 76 | RŪSIŅA iela | Sigulda | 0.25 | 5.5 | 1375 | grants | smilts |  |
| 77 | SATIKSMES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 78 | SAULES iela | Sigulda | 0.4 | 5.5 | 2200 | grants | smilts |  |
| 79 | SAULGRIEŽU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1200 | grants | smilts |  |
| 80 | SMILGU iela | Sigulda | 0.1 | 5 | 500 | grants | smilts |  |
| 81 | SMILŠU iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 82 | STRĒLNIEKU iela | Sigulda | 2.3 | 6 | 13800 | grants | smilts |  |
| 83 | SENČU iela | Sigulda | 0.35 | 4.5 | 1575 | grants | smilts |  |
| 84 | SLĒPOTĀJU iela | Sigulda | 0.1 | 4.5 | 450 | grants | smilts |  |
| 85 | TĀLAVAS iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 86 | TŪRISTU iela | Sigulda | 0.1 | 5 | 500 | grants | smilts |  |
| 87 | UPEŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5.5 | 825 | grants | smilts |  |
| 88 | VĀLODZES iela | Sigulda | 0.15 | 6 | 900 | grants | smilts |  |
| 89 | VĀRPAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 90 | VĒJU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | 600 | grants | smilts |  |
| 91 | VĒTRAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 92 | VELNALAS iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 93 | VIZBUĻU iela | Sigulda | 0.13 | 4 | 520 | grants | smilts |  |
| 94 | ZĀĻU iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 95 | ZVAIGŽŅU iela | Sigulda | 0.7 | 5 | 3500 | grants | smilts |  |
| 96 | ZARU iela | Sigulda | 0.1 | 4.5 | 450 | grants | smilts |  |
| 97 | ZEMEŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 98 | Laurenči - Strēlnieki | Sigulda | 0.4 | 4 | 1600 | grants | smilts |  |
| 99 | Zigurda Zuses iela | Sigulda | 0.1 | 6.5 | 1800 | grants | smilts |  |
| 100 | P8 (gar tūristu bāzi) - Bēršas | Sigulda | 1 | 4 | 4000 | grants | smilts |  |
| 101 | Mednieku iela – Brūveri | Sigulda | 0.8 | 4 | 3200 | grants | smilts |  |
|  |  | **Kopā:** | **31.31** |  | **161135** |  |  |  |
|  |  |  | **SIGULDAS PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AVOTU iela | Peltes | 0.57 | 4.5 | 2565 | grants | smilts |  |
| 2 | ĀBEĻU iela | Peltes | 0.4 | 6 | 2400 | grants | smilts |  |
| 3 | DAILES iela | Peltes | 0.4 | 6 | 2400 | grants | smilts |  |
| 4 | GRAUDU iela | Peltes | 0.38 | 5 | 1900 | grants | smilts |  |
| 5 | GRIEZES iela | Peltes | 0.55 | 5 | 2750 | grants | smilts |  |
| 6 | JASMĪNU iela | Peltes | 0.32 | 6 | 1920 | grants | smilts |  |
| 7 | JŪDAŽU iela | Peltes | 0.56 | 6 | 3360 | grants | smilts |  |
| 8 | PĪLĀDŽU iela | Peltes | 0.5 | 5 | 3000 | grants | smilts |  |
| 9 | PĻAVU iela | Peltes | 0.27 | 5 | 1350 | grants | smilts |  |
| 10 | VĒJUPĪTES iela | Peltes | 0.32 | 3 | 960 | grants | smilts |  |
| 11 | 1- 2 - šķērsiela | Peltes | 2.22 | 4 | 8880 | grants | smilts |  |
| 12 | 3- 4 - šķērsiela | Peltes | 2.22 | 4 | 8880 | grants | smilts |  |
|  |  | **Kopā:** | **8.71** |  | **40365** |  |  |  |
|  |  |  | **SIGULDAS PAGASTA MAĢISTRĀLĀS IELAS** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HELMAŅA iela | Peltes | 0.68 | 7 | 4760 | grants | smilts |  |
| 2 | NĀKOTNES iela | Ķipari | 0.95 | 5 | 4750 | grants | smilts |  |
|  |  | **Kopā:** | **1.63** |  | **9510** |  |  |  |

**3.2. pielikums**

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam

**SND 2015/49**

II daļa

Darba apjomi

**„Ceļu ,ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā**

**Siguldas pagastā un Mores pagastā”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGULDAS NOVADA DOME | | |  |  |  |  |  |  |
| Ziemas apsaimniekošana -2. daļa, Siguldas un Mores pagasta ceļi, ielas un laukumi | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Darba nosaukums** | | | **Mērvienība** | **Vienības cena** | **Autoceļu kogparums (saskaņā ar ielu un ceļu sarakstu)** | **Veikšanas reizes** | **Summa EUR** |
|
| 1 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m | | | km |  | 97.95 | 14 |  |
| 2 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m | | | km |  | 8 | 14 |  |
| 3 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km. (izņemot grantētos) | | | km |  | 1 | 5 |  |
| 4 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.(izņemot grantētos ) | | | km |  | 1.3 | 7 |  |
| 5 | Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km; (tikai grantētās) | | | km |  | 103.65 | 2 |  |
| 6 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km (izņemot grantētos un apsekojamos) | | | km |  | 2.3 | 10 |  |
| 7 | Ielu līdzināšana (tikai grantētiem ceļiem un ielām) | | | km |  | 105.95 | 1 |  |
| 8 | Laukumu tīrīšana no sniega | | | m 2 |  | 5870 | 14 |  |
|  | **Summa:** | | |  |  | **105.95** |  |  |
|  | PVN 21% | | |  |  |  |  |  |
|  | **Kopā:** | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Ielas nosaukums | Autoceļa kods | Ceļa klātne | | Patība m2 | Segums | Kadastra Nr. | Kaisāmais materiāls |
| garums | platums |
| km | m |
|  |  |  | **MORES PAGASTA IELAS UN LAUKUMI** | | | |  |  |
| 1 | DĀRZA iela | More | 0.41 | 5 | 2050 | grants | 42660040170 | smilts |
| 2 | PĻAVAS iela | More | 0.25 | 5 | 1250 | grants | 42660040171 | smilts |
| 3 | SAULES iela | More | 0.18 | 5 | 900 | grants | 42660040172 | smilts |
| 4 | Siguldas iela 3 (laukumi) | More |  |  | 930 | grants |  | smilts |
| 5 | Siguldas iela 5 (laukumi) | More |  |  | 1990 | grants |  | smilts |
| 6 | Siguldas iela 11 (laukumi) | More |  |  | 1250 | grants |  | smilts |
| 7 | Siguldas iela 13 (laukumi) | More |  |  | 660 | grants |  | smilts |
| 8 | Pie kapiem (laukumi) | More |  |  | 1040 | grants |  | smilts |
| 9 | Gājēju ietve starp skolām | More | 0.48 | 1.5 | 720 | bruģis |  | smilts |
|  |  | **Kopā:** | **1.32** |  | **10070** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Ceļa nosaukums | Autoceļa kods | Ceļa klātne | | Patība m2 | Segums | Kadastra Nr. | Kaisāmais materiāls |
| garums | platums |
| km | m |
|  |  |  | **SIGULDAS PAGASTA JŪDAŽU IELAS** | | | |  |  |
| 1 | EZERA iela | Jūdaži | 0.1 | 6 | 600 | grants | 80940050326 | smilts |
| 2 | MELDRU iela | Jūdaži | 0.55 | 6 | 3575 | grants | 80940050324 | smilts |
|  |  | **Kopā:** | **0.65** |  | **4175** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Ceļa nosaukums | Autoceļa kods | Ceļa klātne | | Ceļa seguma veids | Kaisāmais materiāls |  |  |
| garums | platums |  |  |
| km | m |  |  |
|  |  |  | **SIGULDAS PAGASTA ASFALTBETONA SEGUMA CEĻI** | | | |  |  |
| 1 | V-58- Ancīši | C-22 | 0.33 | 6 | asfalts | smilts |  |  |
| 2 | Stūrīši- Ezermalas | C-27 | 1.3 | 7 | asfalts | smilts |  |  |
| 3 | Jūdažu parks- Šoseja |  | 0.3 | 3.5 | asfalts | smilts |  |  |
| 4 | P8 – Roķēnu laukums |  | 0.37 | 3.5 | asfalts | smilts |  |  |
|  |  | **Kopā:** | **2.3** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Ceļa nosaukums | Autoceļa kods | Ceļa klātne | | Ceļa seguma veids | Kaisāmais materiāls |  |  |
| garums | platums |  |  |
| km | m |  |  |
|  |  |  | **SIGULDAS PAGASTA GRANTS SEGUMA IELAS UN CEĻI** | | | |  |  |
| 1 | DAUDU iela | Ķipari | 0.54 | 5.4 | grants | smilts |  |  |
| 2 | GRAVAS iela | Ķipari | 0.2 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 3 | IEVU iela | Ķipari | 0.3 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 4 | ĶIPARU iela | Ķipari | 0.15 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 5 | LĪGO iela | Ķipari | 0.25 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 6 | MEŽA iela | Ķipari | 0.19 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 7 | PURVA iela | Ķipari | 0.7 | 5.5 | grants | smilts |  |  |
| 8 | RIEKSTU iela | Ķipari | 0.38 | 5.4 | grants | smilts |  |  |
| 9 | STRAUTA iela | Ķipari | 0.3 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 10 | TILTA iela | Ķipari | 0.7 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 11 | UPES iela | Ķipari | 0.08 | 3 | grants | smilts |  |  |
| 12 | VIRŠU iela | Ķipari | 0.8 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 13 | ZĪĻU iela | Ķipari | 0.08 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 14 | SELEKSA iela | Kalnabeites | 0.32 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 15 | VĒJUPĪTES iela | Peltes | 0.2 | 3 | grants | smilts |  |  |
| 16 | Narcišu iela | d/s Vējupīte | 0.22 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 17 | Asteru iela | d/s Vējupīte | 0.45 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 18 | Vijolīšu iela | d/s Vējupīte | 0.16 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 19 | Tulpju iela | d/s Vējupīte | 0.66 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 20 | Dāliju iela | d/s Vējupīte | 0.8 | 4 | grants | smilts |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Līgotnes- Ezeri | C-1 | 0.87 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 2 | A2- Jūdaži- Mednieki | C-2 | 6.7 | 7 | grants | smilts |  |  |
| 3 | V85- Zalves | C-4 | 2.48 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 4 | Pelītes- Sāri | C-5 | 1.1 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 5 | P8- Limbas | C-6 | 0.97 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 6 | Limbas- C24 (Saltavota iela) |  | 1.23 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 7 | V83- Daudas | C-7 | 2.33 | 6.2 | grants | smilts |  |  |
| 8 | V83- Rožkrūmi | C-8 | 2.15 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 9 | Uz Empēteriem | C-10 | 0.52 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 10 | V83- Ceplīši | C-11 | 1.1 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 11 | V83- Kodaļas | C-12 | 0.75 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 12 | V83- Āres | C-13 | 2.2 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 13 | Jaunozoli- Klaukas | C-14 | 8.48 | 3 | grants | smilts |  |  |
| 14 | V58- Lorkalni | C-23 | 0.31 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 15 | P8- Pelītes | C-24 | 2.58 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 16 | C1- Pelītes | C-25 | 1.5 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 17 | Uz Palzemniekiem |  | 0.4 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 18 | Uz Rožlapām |  | 1.15 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 19 | Uz Ezerlaukiem |  | 1.21 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 20 | Uz Mežakām |  | 0.95 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 21 | Jūdaži- Dambīši | C-29 | 2.4 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 22 | Tilgaļi- Dambīši |  | 0.39 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 23 | P8- Teiļi | C-30 | 0.37 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 24 | Šoseja- Rožkrūmi |  | 0.22 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 25 | Pelītes- I-Ziedi |  | 2.07 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 26 | A2- Kundziņi- Muldas |  | 4.1 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 27 | A2- Priednieki | C-31 | 0.68 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 28 | KŪDRU ceļš |  | 1.34 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 29 | Muldas- Jaunpakauši |  | 3 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 30 | Egles- Rugāji |  | 1.97 | 5 | grants | smilts |  |  |
|  | Roķēni - Kaļļi |  | 0.64 | 4 | grants | smilts |  |  |
|  | Roķēnu lauk.-Roķēnu ceļš |  | 0.72 | 3 | grants | smilts |  |  |
|  | Roķēnu ceļš |  | 0.28 | 3 | grants | smilts |  |  |
|  | Uz Šķūņabeitēm | Peltes | 0.32 | 3 | grants | smilts |  |  |
|  | Ceļš Nr.1 | Peltes | 0.15 | 4 | grants | smilts |  |  |
|  | Ceļš Nr.2 | Jūdaži | 0.22 | 4 | grants | smilts |  |  |
|  |  | **Kopā:** | **65.33** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **MORES PAGASTA GRANTS SEGUMA CEĻI** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Akenstaka- Rūpnieki- Kalēji | C-32 | 5.52 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 2 | Akenstaka- Rūpnieki- Kalēji |  |  |  | grants | smilts |  |  |
| 3 | Alpi- Kaļļu grantskarjers | C-33 | 1.16 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 4 | Bērziņi- Audakas | C-34 | 2.55 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 5 | Bērziņi- Piejaugi | C-35 | 1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 6 | Dzintari- Rotas | C-36 | 2.4 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 7 | Graudi- Kāši | C-37 | 2 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 8 | Kalnāres- Ratnieki | C-38 | 1.5 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 9 | Kalnāres- Ratnieki |  |  |  |  | smilts |  |  |
| 10 | Kārtūži- Madlēni | C-39 | 1.5 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 11 | Kārtūžu muiža- Stiebriņi | C-40 | 0.73 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 12 | Mergupes tilts- pagasta robeža | C-41 | 3.3 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 13 | More- Dzintari | C-42 | 4.54 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 14 | More- Dzintari |  |  |  |  | smilts |  |  |
| 15 | Pērkonīši- Rogaiņi (Sviestiņi) | C-43 | 0.33 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 16 | Pērkonīši- Upkalni- Krustkalni | C-44 | 1.05 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 17 | Pļavas- Laģi | C-45 | 1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 18 | Rotas- Akseles- Salmiņi | C-46 | 2.5 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 19 | Skriduļi- pagrieziens uz Meldriem | C-47 | 1.1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 20 | Smēdītes- Jaunkaļļi | C-48 | 1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 21 | Smēdītes- Peipi | C-49 | 1.5 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 22 | Strautiņi- Medulāju tilts | C-50 | 1.67 | 5 | grants | smilts |  |  |
|  |  | **Kopā:** | **36.35** |  |  |  |  |  |

**3.3.pielikums**

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam

**SND 2015/49**

III daļa

Darba apjomi

**„Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā**

**Allažu pagastā”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGULDAS NOVADA DOME | | |  |  |  |  |  |  |
| Ziemas apsaimniekošana -3. daļa, Allažu pagasts ceļi un ielas | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **Darba nosaukums** | | | **Mērvienība** | **Vienības cena** | **Autoceļu kogparums (saskaņā ar ielu un ceļu sarakstu)** | **Veikšanas reizes** | **Summa EUR** |
|
| 1 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m | | | km |  | 86.63 | 14 |  |
| 2 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km. (izņemot grantētos) | | | km |  | 2.62 | 7 |  |
| 3 | Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km; (tikai grantētās) | | | km |  | 84.01 | 2 |  |
| 4 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km (izņemot grantētos un apsekojamos) | | | km |  | 2.62 | 10 |  |
| 5 | Ielu līdzināšana (tikai grantētiem ceļiem un ielām) | | | km |  | 86.63 | 1 |  |
|  | **Summa:** | | |  |  | **86.63** |  |  |
|  | PVN 21% | | |  |  |  |  |  |
|  | **Kopā:** | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIGULDAS NOVADA ALLAŽU PAGASTA IELAS** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.p.k. | Ielu nosaukums | Kadastra Nr. | Ielas garums km. | | Platums m | Ceļa segums | Kaisāmais materiāls |
| 1 | Birstalu iela | 8042-004-0271 | 0.37 | | 4 | asfalts | Smilts |
| 2 | Mežu iela | 8042-004-0263 | 0.17 | | 4 | asfalts | Smilts |
| 3 | Mežu iela |  | 0.27 | | 4 | grants | Smilts |
| 4 | Pļavu iela | 8042-004-0264 | 0.31 | | 4 | grants | Smilts |
| 5 | Klusā iela | 8042-004-0265 | 0.35 | | 4 | grants | Smilts |
| 6 | Ošu iela | 8042-004-0266 | 0.53 | | 4 | asfalts | Smilts |
| 7 | Lakstīgalas iela | 8042-004-0267 | 0.36 | | 4 | grants | Smilts |
| 8 | Stārķu iela | 8042-004-0269 | 0.26 | | 4 | asfalts | Smilts |
| 9 | Birzes iela | 8042-004-0270 | 0.65 | | 4 | asfalts | Smilts |
| 10 | Ceļš uz skolu |  | 0.48 | | 2 | asfalts | Smilts |
| 11 | Gājēju ietve uz pieturu |  | 0.16 | | 2 | bruģis | Smilts |
| Kopā: | | | **3.91** | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **SIGULDAS NOVADA ALLAŽU PAGASTA CEĻI** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| N.p.k | Ceļa Nr. | Ceļa nosaukums | Kadastra Nr. | | Ceļa garums km. | Ceļa segums | Kaisāmais materiāls |
| 1 | C - 1 | Pansionāts-Alkšņi | 8042-002-0156 | | 2 | grants | Smilts |
| 2 | C - 2 | Baznīca - kapliča | 8042-002-0157 | | 0.4 | grants | Smilts |
| 3 | C - 3 | Vecumnieki - Pullēni | 8042-002-0158 | | 2.45 | grants | Smilts |
| 4 | C - 4 | Vecumnieki - Bisenieki | 8042-002-0159 | | 3.67 | grants | Smilts |
| 5 | C - 5 | Mazvildas - Rumpji | 8042-004-0253 | | 1.18 | grants | Smilts |
| 6 | C - 6 | Mazvildas - Sostes | 8042-004-0254 | | 0.9 | grants | Smilts |
| 7 | C - 7 | Graudi - Darbnīcas | 8042-004-0255 | | 2.3 | grants | Smilts |
| 8 | C - 8 | Rudiņi - Anšpēteri | 8042-004-0256 | | 3.78 | grants | Smilts |
| 9 | C – 9 | Anšpēteri - Pansionāts | 8042-004-0257 | | 2.8 | grants | Smilts |
| 10 | C - 10 | Pansionāts - Silciems | 8042-002-0161 | | 4.8 | grants | Smilts |
| 11 | C - 11 | Zvirgzdi - Urdzēni | 8042-004-0258 | | 1.2 | grants | Smilts |
| 12 | C - 13 | Darbnīca - Stīpnieki - Bulduri | 8042-004-0259 | | 6.3 | grants | Smilts |
| 13 | C - 14 | Zvirgzdi - Puriņi | 8042-004-0260 | | 1.4 | grants | Smilts |
| 14 | C - 15 | Cēskalns - Lielkalni | 8042-008-0124 | | 1.3 | grants | Smilts |
| 15 | C - 16 | Lapaiņi - Akmentiņi | 8042-008-0125 | | 1.33 | grants | Smilts |
| 16 | C - 17 | Zemnieki - Skruntes | 8042-008-0126 | | 2.3 | grants | Smilts |
| 17 | C - 18 | Šķiliņi - Ozolkalns | 8042-009-0049 | | 1.97 | grants | Smilts |
| 18 | C - 19 | Līdumi - Rūtiņi | 8042-009-0050 | | 1 | grants | Smilts |
| 19 | C - 20 | Greznkalni - Lejgaļi | 8042-007-0164 | | 1.25 | grants | Smilts |
| 20 | C - 21 | Pumpuri - Greznkalni | 8042-007-0165 | | 1.3 | grants | Smilts |
| 21 | C - 22 | Pūpoli - Mūrnieki | 8042-007-0166 | | 1.05 | grants | Smilts |
| 22 | C - 23 | Putniņi - Tiltiņi | 8042-005-0053 | | 2.75 | grants | Smilts |
| 23 | C - 24 | Pullēni - Plānupe | 8042-003-0070 | | 8.4 | grants | Smilts |
| 24 | C - 25 | Pullēni -Ezerkalni | 8042-003-0071 | | 6.6 | grants | Smilts |
| 25 | C - 27 | Kalni - Pādes | 8042-008-0127 | | 5.37 | grants | Smilts |
| 26 | C - 28 | Lāčplēši - Augšciems | 8042-007-0168 | | 2.55 | grants | Smilts |
| 27 |  | Lāčplēši - Augšciems | 8042-007-0168 | | 0.3 | asfalts | Smilts |
| 28 | C - 29 | Lūši - Robežnieki | 8042-002-0162 | | 0.85 | grants | Smilts |
| 29 | C - 30 | Dārznieki - Vizbuļi | 8042-002-0163 | | 2.7 | grants | Smilts |
| 30 | C - 31 | Stūri - Bračas | 8042-004-0261 | | 0.73 | grants | Smilts |
| 31 | C - 34 | Skaistkalni - Vēveri | 8042-007-0169 | | 1.51 | grants | Smilts |
| 32 | C - 36 | Pullēni - Strazdiņi | 8042-003-0072 | | 1 | grants | Smilts |
| 33 | C - 58 | Sauleskalni - Stiķenes | ------ | | 0.5 | grants | Smilts |
| 34 | C - 38 | Stīverkalns - Strautnieki | 8042-002-0164 | | 0.75 | grants | Smilts |
| 35 | C - 39 | Čerņavskas - Jaunzemi | 8042-003-0073 | | 0.27 | grants | Smilts |
| 36 | C - 41 | Zvirgzdi - Lazdukalns | 8042-004-0262 | | 0.6 | grants | Smilts |
| 37 | C - 50 | Dalbji | 8042-006-0037 | | 0.65 | grants | Smilts |
| 38 | C - 51 | Mežāres | 8042-001-0384 | | 1.17 | grants | Smilts |
| 39 | C - 57 | Kalna Pullēni | 8042-003-0075 | | 0.72 | grants | Smilts |
| 40 |  | Ceļš Kaļķugravā |  | | 0.38 | grants | Smilts |
| 41 |  | Uz Rūķīšiem |  | | 0.2 | grants | Smilts |
| 42 |  | Ceļš uz garažām |  | | 0.04 | grants | Smilts |
| Kopā: | | | | | **82.72** |  |  |

**4.pielikums**

**Apliecinājums par pretendenta pieredzi**

1. Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Apliecinām, ka mums ir pieredze:
   1. pēdējo 5 (piecu) gadu (2010.-2015.g.) laikā ziemas periodā atbilstoši Nolikuma 3.3.2.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veikto ielu, ceļu uzturēšanas darbu apraksts, darbu izpildes administratīvā teritorija, Pasūtītājs | Darbu izpildes periods, noslēgtā līgumsumma (bez PVN) | Kontaktpersona, tālrunis |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Tehniskajās specifikācijās un Darba uzdevumā norādīto ielu un autoceļu uzturēšanas darbu veikšanā par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem (vai īsākā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk) un, kas pierāda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.3.3.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iepirkuma Pasūtītājs, veikto ielu un autoceļu uzturēšanas darbu apraksts | Darbu izpildes periods, noslēgtā līgumsumma (bez PVN) | Kontaktpersona, tālrunis |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zīmogs

**5.pielikums**

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

**SND 2015/49**

**„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana**

**ziemas sezonā Siguldas novadā”**

**5.1. pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

**IEPIRKUMA PRIEKŠMETA**

**I daļai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ceļu un ielu uzturēšana**  **ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā** | **Summa EUR** |
| Kopējā summa (bez PVN) |  |
| PVN |  |
| Kopējā summa (ar PVN) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zīmogs

**5.2. pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

**IEPIRKUMA PRIEKŠMETA**

**II daļai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā** | **Summa EUR** |
| Kopējā summa (bez PVN) |  |
| PVN |  |
| Kopējā summa (ar PVN) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zīmogs

**5.3. pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

**IEPIRKUMA PRIEKŠMETA**

**III daļai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā** | **Summa EUR** |
| Kopējā summa (bez PVN) |  |
| PVN |  |
| Kopējā summa (ar PVN) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zīmogs

**6.pielikums**

**Informācija par tehnisko personālu**

*(iesniedzams par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi)*

**Pretendentam pieejamais tehniskais personāls**

Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā darbu līguma izpildei.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Speciālista statuss līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Darba/uzņēmuma līgums vai apliecinājums |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar tiem savstarpējus līgumus par tiem uzticēto darbu izpildi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| /pretendenta nosaukums/  datums |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |

**7.pielikums**

**LĪGUMS Nr.**

Siguldā 2015.gada \_\_.novembrī

**Siguldas novada Dome***,* reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13, §.2), turpmāk līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkoto iepirkumu **„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā”**identifikācijas Nr. SND 2015/49, turpmāk līguma tekstā saukts Iepirkums,rezultātiem un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
2. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Tehniskajām specifikācijām (1. pielikums) un Darba uzdevumam (2.pielikums), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (3. pielikums)*,* turpmāk Līguma tekstā saukts Piedāvājums, **veic ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu ziemas sezonā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (iepirkuma daļas nosaukums), turpmāk Līguma tekstā saukts Darbi.
3. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši Līguma nosacījumiem.
4. **LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA**
5. Saskaņā ar Darba uzdevumā noteikto un Tehniskajām specifikācijām, Izpildītājs apņemas:
   * 1. veikt Darbus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;
     2. veikt Darbus, izmantojot savā rīcībā/nomā esošos darba rīkus, ierīces un tehnisko aprīkojumu;
     3. nepieļaut darbības, kas pasliktina apsaimniekošanā nodoto pašvaldības ielu un ceļu stāvokli;
     4. Izpildītājam ir pienākums veikt Darbus Darba uzdevumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktajā apjomā **līdz 2016. gada 01.aprīlim**.
6. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
7. **LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
8. Maksa par Darbiem, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro \_\_ centi), kas sastāv no pamatsummas EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro \_\_ centi) un PVN 21 % EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro \_\_ centi), turpmāk Līguma tekstā saukta Līgumcena.
9. Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic Izpildītājam, vadoties no Līguma noteikumiem.
10. Līgumcena ir pakļauta izmaiņām tikai sekojošos gadījumos, ja: mainās Darba apjomi Darba uzdevuma un Tehnisko specifikāciju izmaiņas gadījumā. Šajā gadījumā Līguma pielikumos norādītie darba vienības izcenojumi paliek nemainīgi vai Pasūtītājs ir pieprasījis veikt Darbus, kuri nav atrunāti Līguma noteikumos vai atteicies no daļas Izpildītāja veicamo darbu apjoma, par ko Līdzējiem jāslēdz vienošanās.
11. Katrā mēneša beigās, Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam Forma Nr.2 (4.pielikums) (t.i. aktu par faktiski izpildītiem Darbiem atskaites periodā – mēnesī, atbilstoši Tāmē norādītiem vienības izcenojumiem) 2 (divos) eksemplāros par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem un izpildīto Darbu apjomu tabulu – mēneša atskaiti pa dienām (5.pielikums un 6.pielikums). Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai atgriež Izpildītājam kopā ar motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais akts (Forma Nr.2) ir pamats rēķina iesniegšanai.

3.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta (Forma Nr.2) akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma nosacījumus.

3.6. Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā pieaicināta apakšuzņēmēja darbības rezultātā Pasūtītājamtiek nodarīti jebkura veida zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta Izpildītājam. Ja ieturētās summas apmērs pietrūks zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību Izpildītājs apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

1. **LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
2. Izpildītājs apņemas:

4.1.1. veikt Darbus Līgumā un tā pielikumos paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

4.1.2. ar Līgumu uzņemtās saistības izpildīt personīgi un bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nav tiesīgs pieaicināt Darbu izpildei trešās personas;

4.1.2. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;

4.1.3. izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, ievērot darba drošības, sanitāri tehniskos, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;

4.1.4. pilnā apmērā personīgi atbildēt par savu darbinieku vai pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai Darbu izpildes objektam nodarītajiem zaudējumiem;

4.1.5. Darbus veikt izmantojot tikai kvalitatīvus un Latvijas Republikas sertificētus materiālus un iekārtas (tehniku);

4.1.6. savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas traucē Līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā un kvalitātē;

4.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.8. gadījumā, ja Pasūtītājam Darbu izpildes laikā rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitāti vai citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas un 1 (vienas) darba dienas laikā no to saņemšanas brīža bez Līgumā minētā izpildes termiņa un papildus maksām novērst pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības.

1. Pasūtītājs apņemas:

4.2.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties ar Darbu izpildes vietu;

4.2.2. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

4.2.3. 4 (četru) darba dienu laikā rakstveidā informēt Izpildītāju par konstatētajiem trūkumiem, nepilnībām vai neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem;

4.2.4. un ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja darbu un izteikt saistošus norādījumus Darbu izpildes gaitā;

4.2.5. savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildītā Darba pieņemšanu.

4.3. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā.

4.4. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt kaisāmā materiāla atbilstību Tehniskajās specifikācijās noteiktajam.

**5. LĪDZĒJU GARANTIJAS UN ATBILDĪBA**

5.1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi atbilstoši Līgumam un tā pielikumos norādītajam darbu apjomam un darbu izpildes kārtībai. Izpildītājs uzņemas atbildību par Darbu pienācīgu veikšanu, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem.

5.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti šajā Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu ievērošanu.

5.3. Dodot Līguma 5.1. un 5.2.punktos atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.

5.4. Izpildītājs ir personīgi un materiāli atbildīgs par nolīgto Darbu izpildi, savu rīcību un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam, trešajām personām un darba izpildē izmantotā darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu, tehniskā aprīkojuma u.c. kvalitāti.

5.5. Izpildītājs ir atbildīgs par konstatēto administratīvo pārkāpumu, attiecībā uz Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu neizpildi. Izpildītāja pienākums ir samaksāt Līgumsodu un uzlikto naudas sodu par konstatēto administratīvo pārkāpumu.

5.6. Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, otram Līdzējam un/vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.

5.7. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības (t.sk. Darba uzdevumā un Tehniskajās specifikācijās) attiecībā uz Darba veikšanu vai Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veiktā Darba neatbilstību, trūkumus vai nepilnības Līgumam un tā pielikumiem. Defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā, skaitot no defekta akta parakstīšanas brīža vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības.

5.8. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 5.7.punktā norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā fiksētos trūkumus vai nepilnības, tad Pasūtītājam ir tiesības minēto trūkumu, nepilnību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu personu.

5.9. Pasūtītāja ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu no ikmēneša un/vai gala maksājumiem.

5.10. Līdzējiem ir saistoši un tiesības aprēķināt līguma darbības laikā šādus līgumsodus:

5.10.1. ja Izpildītājs neveic Darbus (savlaicīgi) Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā, vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas par katru nokavēto saistību izpildes dienu, kā arī Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām;

5.10.2. ja Izpildītājs veicis Darbu nekvalitatīvi, neatbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai nav novērsis Pasūtītāja vai citu kompetento iestāžu, t.sk. amatpersonu iebildumus, aizrādījumus, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas par katru nokavēto saistību izpildes dienu, kā arī Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām;

5.10.3. ja Izpildītājs nepilda citas ar Līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas par katru nokavēto saistību izpildes dienu, kamēr Izpildītājs novērš defekta aktā norādītos apstākļus;

5.10.4. ja Izpildītājs neierodas uz defekta akta sastādīšanu pēc uzaicinājuma (mutiska un/vai rakstiska) saņemšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 20,00 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu;

5.10.5. ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajos termiņos Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas par katru nokavēto saistību izpildes dienu.

5.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

**6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to rakstveidā Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka:

6.2.1. Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Tehniskajās specifikācijās un/vai Darba uzdevumā un/vai Piedāvājumā norādītajam. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

6.2.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem.

**7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.

Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

**8. NEPĀRVARAMA VARA**

* 1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
  2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**9. CITI NOTEIKUMI**

9.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

9.4. Visos pārējos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

9.6. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē:

* + 1. par Līguma izpildes uzraudzīšanu, akta (Forma Nr.2) parakstīšanu, defekta akta parakstīšanu: Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas būvinženieri Aldi Ermansonu, tālrunis 67800951, fakss 67976657, mob. tālr. Nr. 25627318, e-pasts [aldis.ermansons@sigulda.lv](mailto:aldis.ermansons@sigulda.lv).

9.7. Izpildītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

9.7.1. par Līguma izpildes uzraudzīšanu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, faksa Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.8. Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumā, Tehniskās specifikācijas, Darba uzdevums, Akts-FORMA Nr.2, mēneša atskaiti pa dienām (5.pielikums un 6.pielikums) ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

**11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| Siguldas novada Dome  Reģ. Nr.90000048152  Pils iela 16, Sigulda, LV-2150  AS SEB BANKA  Kods: UNLALV2X  Konts LV15UNLA0027800130404 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / U.Mitrevics / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

****

Līguma 5.pielikums

201\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mēnesī izpildīto ceļu, ielu un laukumu attīrīšanas no irdena sniega darbu apjomu tabula ziemas sezonā Siguldas novadā

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | | Mēnesis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| garums | platums | datums | | datums | | datums | datums | | | datums | | datums | | datums | | datums | | datums |
| km | km | km | | km | | km | km | | | km | | km | | km | | km | | km |
|  |  |  | **A PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A iela | pilsēta | 1 | 4 | 1 | 0 | | 1 | | | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| 2 | B iela | pilsēta | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | | 0 | | | 0.5 | 0.5 | | 0 | | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | |
| 3 | C iela | pilsēta | 0.7 | 6 | 0.7 | 0.7 | | 0.7 | | | 0 | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | | 0 | |
|  |  |  | **A PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES CEĻI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A ceļš | pagasts | 1 | 5 | 1 | 0 | | 1 | | | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | |
| 2 | B ceļš | pagasts | 1.5 | 6 | 0 | 1.5 | | 0 | | | 1.5 | 1.5 | | 0 | | 1.5 | | 1.5 | | 0 | |
| 3 | C ceļš | pagasts | 1.7 | 7 | 1.7 | 0 | | 1.7 | | | 1.7 | 1.7 | | 0 | | 1.7 | | 1.7 | | 0 | |

**Kopā:**

**Sastādīja:**

Līguma 6.pielikums

201\_. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mēnesī izpildīto ceļu un ielu attīrīšana no irdena sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls/smilts kaisīšanu darbu apjomu tabula ziemas sezonā Siguldas novadā

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | | Mēnesis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| garums | platums | datums | | datums | | datums | datums | | | datums | | datums | | datums | | datums | | datums |
| km | km |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | **A PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A iela | pilsēta | 1 | 4 | sāls | 0 | | sāls | | | sāls | 0 | | sāls | | sāls | | 0 | | sāls | |
| 2 | B iela | pilsēta | 0.5 | 5 | smilts | 0 | | 0 | | | smilts | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | smilts | |
| 3 | C iela | pilsēta | 0.7 | 6 | smilts | 0 | | smilts | | | 0 | 0 | | smilts | | 0 | | smilts | | 0 | |
|  |  |  | **A PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES CEĻI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A ceļš | pagasts | 1.2 | 5 | smilts | 0 | | smilts | | | 0 | 0 | | smilts | | 0 | | 0 | | smilts | |
| 2 | B ceļš | pagasts | 1.5 | 6 | 0 | smilts | | 0 | | | 0 | smilts | | 0 | | 0 | | smilts | | 0 | |
| 3 | C ceļš | pagasts | 1.1 | 7 | sāls | 0 | | 0 | | | sāls | 0 | | 0 | | sāls | | 0 | | 0 | |

**Sastādīja:**