Apstiprināts

Siguldas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas

2017.gada 24.janvāra sēdē

(protokols Nr.02)

IEPIRKUMA

(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².pantu)

„Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējums un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, aktualizācija un uzturēšana, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai”

(Identifikācijas Nr. SND 2017/02)

NOLIKUMS

Siguldas novads	2017

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2017/02

## Pasūtītājs

### Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Sigulda				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka”				Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 				Piektdiena	8:00 – 14:00

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

### Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §6). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 02.07.2014. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.13, §16). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 02.09.2015. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.13, §2). Par Iepirkumu komisijas sastāvu noteikšanu ar Siguldas novada Domes 14.09.2015. rīkojumu Nr.1.5.-7./98.

### Kontaktpersonas:

1.2.3.1.	Par iepirkumu:

Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67800949, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

1.2.3.2.	Par tehniskajām specifikācijām:

Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālists Arnis Rietums, tālr. 67800951, e-pasta adrese: arnis.rietums@sigulda.lv .

## Iepirkuma priekšmets

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējums un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, aktualizācija un uzturēšana, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai.

CPV kods:

79212200-5 (iekšējā audita pakalpojumi).

90714400-9 (darbībai atbilstoši vides audita pakalpojumi).

79212300-6 (Ar likumu noteiktā audita pakalpojumi).

## Iepirkuma dokumentu saņemšana

1.4.1.	Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Siguldas novada mājas lapā internetā www.sigulda.lv.

1.4.2.	Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2017.gada 06.februārim plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada Domes Administrācijā, Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3.stāvā, 300.kabinetā.

1.4.3.	Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.4.4.	Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.5.	Iepirkuma Nolikuma atbildes uz Pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.sigulda.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.6.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

### Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums: Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējums un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, aktualizācija un uzturēšana, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai.

Plānotā iepirkuma līgumcena ir 35 000,00 EUR (bez PVN).

### Līguma izpildes termiņš – 8 (astoņi) mēneši Sistēmas izstrādei un pieslēgšanai pretendenta izveidotai programmatūrai no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, 3 (trīs) nedēļas tehniskā nodrošinājuma piegādei no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, 3 (trīs) gadi Sistēmas uzturēšanai no Sistēmas pieslēgšanas pretendenta programmatūrai.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 06.februārim plkst.10:00 Siguldas novada Domes Būvniecības kontroles nodaļā pie Klientu apkalpošanas speciālistes, Zinātnes ielā 7, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## Piedāvājuma noformēšana

## 1.7.1. 	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme

”Piedāvājums iepirkumam

„Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējums un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, aktualizācija un uzturēšana, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai”

Identifikācijas Nr. SND 2017/02

Neatvērt līdz 06.02.2017. plkst.10:00”.

1.7.2. 	Piedāvājums sastāv no divām daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija).

1.7.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz Nolikuma 1.7.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Finanšu piedāvājums Pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai Ms Excel formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.7.4. 	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.7.5. 	Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.7.6. 	Iesniegtie Pretendentu piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

## 1.8. Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.8.1.	Papildus informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 2 (divu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.8.2.	Papildus informāciju Pasūtītājs ievieto Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.8.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai e-pastu (ātrāka).

1.8.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu Pretendentu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu un apraksts

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējums un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, aktualizācija un uzturēšana, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai, kas jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu (2.pielikums) un Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 3.pielikums).

CPV kods:

79212200-5 (iekšējā audita pakalpojumi).

90714400-9 (darbībai atbilstoši vides audita pakalpojumi).

79212300-6 (Ar likumu noteiktā audita pakalpojumi).

2.2. 	Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.3. 	Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

2.4.	Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

# 3.Informācija pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1.	Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. 	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem vai ir iesniedzis Nolikuma 4.sadaļas nosacījumiem neatbilstošu dokumentu;

2) Pretendenta piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Darba uzdevumā (Nolikuma 2.pielikums) un Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 3.pielikums) izvirzītajām prasībām;

3) Pretendents nav izpildījis Nolikuma 1.7.punktā noteiktās prasības par dokumentu noformēšanu un Nolikuma 1.6.1.apakšpunktā noteiktās prasības par dokumentu iesniegšanu, taču pie piedāvājumu vērtēšanas Iepirkuma komisija lemj par šo pārkāpumu būtiskumu un ietekmi uz piedāvājumu pēc būtības;

4) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

5) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

6) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.3.punkta 4) un 5)apakšpunktos minētie nosacījumi;

7) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

## 3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu

3.2.1.	Pretendenta katra gada (2014.g., 2015.g., 2016.g.) finanšu apgrozījumam iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanā jābūt ne mazākam, kā 70 000 EUR.

3.2.2.	Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanā nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 70 000 EUR.

3.2.3.	Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.2.1.punktā noteiktajām prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt līdzvērtīgus dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam.

3.2.4.	Pretendents spēj uzņemties atbildību par riskiem, kas var iestāties līguma izpildes laikā.

## 3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām sniegt pakalpojumu

    - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014.g., 2015.g., 2016.g.) laikā (vai īsākā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk) sniedzis vismaz 3 (trīs) līdzīgus pakalpojumu pēc rakstura, kāds minēts iepirkuma Nolikuma 2., 3.pielikumā, katra sniegtā pakalpojuma apjoms ne mazāk kā 200 km.

3.3.2.	Pretendentam Darbu izpildei nepieciešams vismaz viens speciālists ar izglītību inženieris-celtnieks autoceļu specialitātē. Pretendenta speciālistiem jābūt pieredzei transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai 3 (trīs) līdzvērtīgiem objektiem, katram ar apjomu ne mazāk kā 200 km. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam jāiesniedz iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo speciālistu izglītību apliecinoši dokumenti, ja ir būvprakses sertifikātu kopijas un piedāvāto speciālistu CV, kas apliecinātu prasīto pieredzi, kā arī pievienojot atsauksmes par CV norādītajiem objektiem. Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar tiem savstarpējus līgumus par uzticēto darbu izpildi.

3.3.3.	Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību Nolikuma kvalifikācija prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta tabulu. Sarakstā iekļauj visus uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei.

3.3.4.		Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.

3.3.5.	Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

# 4. Piedāvājuma saturs

## 4.1.Atlases dokumenti

### 4.1.1.	Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2.	Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.1.2.punkta prasībām Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tas ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz tās dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka tā tiks reģistrēta līdz Līguma noslēgšanas dienai.

4.1.3.	Pretendenta apliecinājums par Pretendenta gada finanšu apgrozījumu iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanā – par 2014.g., 2015.g., 2016.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.

4.1.4.	Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents pakalpojuma veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) profesionālās pieredzes saraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4.pielikums) un Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

Klāt pievienojot rakstiskas pasūtītāju atsauksmes, jābūt vismaz 3 pozitīvām atsauksmju kopijām ar līdzvērtīgu pasūtījuma raksturu, un lielāku vai līdzvērtīgu pasūtījumu finanšu apjomu kā piedāvātais (EUR bez PVN), atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

4.1.5.  Pretendents iesniedz:

piesaistīto speciālistu, uz kuriem uzņēmējs balstās, atbilstoši Nolikuma 3.3.2.punkta prasībām, CV kā arī pievienojot atsauksmes par CV norādītajiem objektiem.

4.1.6.	Pretendenta piedāvāto speciālistu, kvalificēto atbildīgo speciālistu izglītības dokumentu un ja ir sertifikātu kopijas visās darbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas, vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto darbu izpildi.

4.1.7.	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents ir sapratis, ievērtējis un apņemas ievērot  Darba uzdevumā (Nolikuma 2.pielikums) un Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 3.pielikums) noteiktās prasības.

4.1.8. Pretendenta brīvā formā sagatavots darbu izpildes grafiks.

4.1.9. Pretendents iesniedz aizpildītu Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikumu).

4.1.10.	Ja Pretendents paredz līgumsaistību izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

## 4.1.11.	Pretendenta rakstveida apliecinājums par to, ka Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Līguma projektā (Nolikuma 6.pielikums) paredzēto Darbu apmaksas un citiem noteikumiem un tiem pilnībā piekrīt, vienlaicīgi apliecinot to saprotamību un pamatotību.

## 4.2.Finanšu piedāvājums

### 4.2.1.	Pretendents finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, saskaitot Finanšu piedāvājuma formā norādītās pozīcijas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5.pielikums).

### 4.2.2.	Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā PVN) un cenu euro (EUR), ieskaitot PVN.

4.2.3.	Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

# 5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītajiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties Pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

# 5.1.	Piedāvājumu vērtēšana

5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu, Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2.	Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

# 5.2.	Aritmētisku kļūdu labošana

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

# 5.3.	Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.5.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

# 6.Iepirkumu līgums

6.1.	Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu. Līguma projekts pievienots kā Nolikuma 6.pielikums.

6.2.	Samaksas kārtība saskaņā ar iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

6.3. 	Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

6.4. 	Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.3. punktā minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgti ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.5.	Grozījumus iepirkuma līgumos, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus.

# 7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iegūšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.7.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.7.  Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.8.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.9.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.10.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.1.11.	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.11.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.11.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

7.1.11.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.4.punkta 4) un 5)apakšpunktos minētie nosacījumi.

7.1.12.	Lai izvērtētu Pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.11.punktu, Pasūtītājs:

7.1.12.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 7.1.11.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 7.1.11.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība piekrišanu.

7.1.12.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība neattiecas PIL 8².panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.13.	Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 7.1.12.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

a) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 	Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav 	nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 	kopsummā pārsniedz 150 euro,

b) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 	apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.14.	  Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. 	Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. 	Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. 	Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par piedāvājumu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv .

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1. 	Apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.3. 	Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.4. 	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no Iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās brīža. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. 	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. 	Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. 	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums. 		Pretendenta pieteikums.

2.pielikums.		Darba uzdevums.

3.pielikums.		Tehniskā specifikācija.

4. pielikums.	Pretendenta profesionālās pieredzes saraksts.

5.pielikums. 		Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma.

6.pielikums.		Līguma projekts.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

“Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējums un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, aktualizācija un uzturēšana, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai”

(identifikācijas Nr. SND 2017/02)

Iepazinušies  ar  iepirkuma  „Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējums un kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, aktualizācija un uzturēšana, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai” (identifikācijas Nr. SND 2017/02) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējumu un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanu, aktualizāciju un uzturēšanu, programmatūras nodrošinājumu transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai, saskaņā ar Nolikumu, par summu:

| EUR bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši iepirkuma Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir ___________________ dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

DARBA UZDEVUMS:

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu novērtējums un kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai, aktualizācijai un uzturēšanai, programmatūras nodrošinājums transporta infrastruktūras un kartogrāfiskās datu bāzes izveidošanai

## Definīcijas

  - Sistēma - izstrādājamā kartogrāfiska Siguldas novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēma (GIS), kurā uzrādītas transporta būves un to elementi ar raksturlielumus aprakstošo informāciju;

  - Elektroniskā datu bāze – sistēmas primārā daļa, kurā identificēti pašvaldības ceļi esošajā situācijā. (Ģeogrāfiskās informācijas kartē iezīmētas pašvaldības ceļu un ielu asis, to iedalījums pa segumiem, grupām un piederību ar ietvertu kadastra informāciju, valsts ceļu tīklu un ortofotogrāfiju pamatni);

  - Datu bāzes programmatūra – aplikāciju kopums, kurš nodrošina sistēmas datu bāzē esošo datu pārlūkošanu, rediģēšanu un apstrādi;

  - Inventarizācija ir pašvaldības ceļu un ielu brauktuvju un to elementu inventarizācija saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.504 “Valsts autoceļu un pašvaldību ceļu vērtības noteikšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.504);

  - Vērtēšana ir pašvaldības ceļu un ielu brauktuvju un to elementu nolietojuma noteikšana un vērtības aprēķināšana saskaņā ar Noteikumiem Nr.504;

  - Reģistrācija un uzskaite ir pašvaldības ceļu un ielu sarakstu izveide saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1052 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.1052) un tiem nepieciešamo izejas datu ieguve reģistrēšanai VAS “Latvijas Valsts ceļi” nodaļā, un šo sarakstu saskaņošana.

  - Tiltu inspekcija ir galvenā tiltu inspekcija saskaņā ar LVS190-11.

## Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmetu veido šādas daļas:

2.1.1. Siguldas novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas, kurā uzrādītas transporta būves un to elementi ar raksturlielumus aprakstošo informāciju, datu iegūšana un apstrāde saskaņā ar Darba uzdevumu (Nolikuma 2.pielikums):

2.1.1.1. Sistēmas datu bāze;

2.1.1.2. Inventarizācijas dati;

2.1.1.3. Vērtēšanas dati;

2.1.1.4. Transporta plūsmas intensitātes dati;

2.1.2. Sistēmas izstrāde un pieslēgšana Pretendenta izveidotai vienotai ceļu tīklu pārvaldīšanas sistēmai ar ģeogrāfisko datu informācijas pārlūka programmatūru vai tīmekļa risinājumu;

2.1.3. Vērtēšanas un inventarizācijas lietas (atskaites), tiltu inspekcijas, ceļu un ielu reģistrācija un uzskaite,  dokumentālā un kartogrāfiskā materiāla izstrāde;

2.1.4. Tehniskā nodrošinājuma iegāde saskaņā ar Nolikuma Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums);

2.1.5. Sistēmas, izveidotās elektorniskās datu bāzes un programmatūras uzturēšana 3 (trīs) gadu periodā;

2.1.6. Datu piegāde no citu pašvaldību datu bāzēm 3 (trīs) gadu periodā un datu bāzes aktualizācija reizi gadā līdz katra gada 1.oktobrim.

## Darba uzdevums

  - Ielu un ceļu inventarizācijas ietvaros jāuzskaita un jāreģistrē šādi elementi – brauktuvju segas konstrukcijas, inženierbūves (tilti, gājēju tilti, autoceļa pārvadi, estakādes, tuneļi, caurtekas, autobusu pieturvietas un paviljoni, transportlīdzekļu stāvvietas, pasažieru atpūtas laukumi, gājēju ietves un veloceliņi, zaļās zonas ceļu malās un starp ceļu segumu un gājēju ietvi vai veloceliņu, autoceļu sakaru un apgaismojuma līnijas, ielu un ceļu betona apmales, sūkņu stacijas, attīrīšanas iekārtas), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļazīmes, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmes, luksofori, kilometru stabi un signālstabiņi, aizsargbarjeras, drošības žogi un prettrokšņa barjeras, horizontālais marķējums), autoceļu mezgli un šķērsojuma mezgli, satiksmes uzskaites punkti, meteoroloģisko apstākļu stacijas.

3.2. Sistēmas izstrādāšana:

3.2.1. Transporta infrastruktūras elektroniskās datu bāzes izveidošana ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehnoloģijām, vienlaicīgi aizpildot elektronisko datu bāzi un noformējot digitālo kartogrāfisko materiālu;

3.2.2. Ceļu apzināšana un identifikācija:

3.2.2.1.ceļu un ielu atzīmēšana esošajos plānu materiālos;

3.2.2.2.ceļu un ielu identifikācijas numuru un nosaukumu piešķiršana;

3.2.3. ceļu un ielu inventarizācija saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem Nr.504:

3.2.4. ceļu un ielu vērtības noteikšana saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem Nr.504 tām ielām un ceļiem, kam tā nav noteikta pēdējā gada laikā;

3.2.5. pakalpojumu gala produkcija, kurai piekļūšana nodrošināma Pasūtītājam:

3.2.5.1. transporta infrastruktūras ceļu tīkla karšu izdrukas mērogā 1:50 000 līdz 1:20 000;

3.2.5.2. transporta infrastruktūras ielu tīkla karšu izdrukas mērogā 1:20 000 līdz 1:5 000;

3.2.5.3. transporta infrastruktūra digitālā kartogrāfiskā materiālā ar ceļu elementiem, kurā:

3.2.5.3.1.digitālo kartogrāfisko materiālu sagatavo Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92TM;

3.2.5.3.2.kā atsevišķi kartes slāņi uzrādīti inventarizētie ceļi un ielas, kas sadalīti pa uzturēšanas klasēm un atrodami pēc nosaukuma;

3.2.5.3.3.norādīti ceļu un ielu elementi un to aprakstošā informācija saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem Nr.504; elementiem kartē attēlojami to atrašanās vietā;

3.2.5.3.4.par kartes pamatu izmanto ortofotogrāfijas (M1:10000);

3.2.5.3.5.par katru ceļu un ielu, kā atsevišķu infrastruktūras objektu tiek sagatavota aprakstošā parametru informācija atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.3. un 3.4. punktiem;

3.2.5.4. ceļu un ielu, kā atsevišķu infrastruktūras objektu, saraksti pēc Ministru kabineta Noteikumu Nr.1052 1. un 2.pielikuma parauga, gan izdruku, gan digitālā, rediģējamā failu formātā;

## 3.3. Ceļa vai ielas, kā atsevišķa infrastruktūras objekta, noteikšanas, tā identifikācijas numura un nosaukuma piešķiršanas tehniskā specifikācija:

3.3.1. par ceļa vai ielas, kā viena infrastruktūras objekta, sākumu vai beigām var tikt uzskatīta vieta, kur:

3.3.1.1. ceļš vai iela garenass virzienā robežojas ar citu Pasūtītāja tiesiskajā valdījumā esošu vai citu personu īpašumu;

3.3.1.2.ceļš vai iela pieslēdzas citam autoceļam vai ielai;

3.3.1.3.izbeidzas, ceļa vai ielas galam robežojoties ar citu zemes lietošanas veida platību.

3.3.2. ceļš vai iela uzskatāms par vienu infrastruktūras objektu šādos gadījumos:

3.3.2.1.ceļš vai iela pilnībā atrodas uz Pasūtītāja tiesiskajā valdījumā esošā īpašuma;

3.3.2.2.ceļš vai iela daļēji atrodas uz Pasūtītāja tiesiskajā valdījumā esošā īpašuma:

3.3.2.2.1.ceļš vai iela ar pārtraukumiem atrodas uz Pasūtītāja tiesiskajā valdījumā esoša viena un tā paša īpašuma, bet kopējā ceļu tīklā uztverams kā viens un tas pats ceļš vai iela,

3.3.2.2.2.ceļš vai iela pilnībā vai kādā no tā posmiem ir kā robežceļš vai robežiela (īpašuma robeža iet pa ceļa vai ielas asi),

3.3.2.2.3. ceļa vai ielas daļa ar pārtraukumiem atrodas citas personas īpašumā.

3.3.2.3. ja ceļš vai iela atrodas (šķērso) vairākus Pasūtītāja tiesiskajā valdījumā esošus nekustamos īpašumus, bet kopējā ceļu un ielu tīklā uztverams kā viens un tas pats ceļš vai iela, šī ceļa vai ielas posmi uzskaitāmi kā atsevišķi infrastruktūra objekti sadalījumā pa nekustamajiem īpašumiem.

3.3.3. ceļi un ielas iedalāmi šādās lietošanas kategorijās A, B, C, tās saskaņojot ar Pasūtītāju.

3.3.4. ceļiem un ielām, kā atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiek piešķirts identifikācijas numurs.

3.3.5. ceļiem un ielām, kā atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiek piešķirts nosaukums.

3.3.6. Izpildītājs ceļu un ielu, kā atsevišķu infrastruktūras objektu, izdalīšanu, kā arī konkrētajiem ceļiem piešķiramo kategoriju, identifikācijas numuru un nosaukumu piešķiršanu saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi Siguldas novada pašvaldības būvinženieri Valtu Vilku.

3.4. Sistēmas ģeogrāfiskās informācijas sadaļā par ceļu un ielu norādāmi vismaz šādi parametri:

3.4.1. nosaukums;

3.4.2. ceļa vai ielas numurs;

3.4.3. pagasts vai pilsēta;

3.4.4. ceļa vai ielas garums;

3.4.5. ceļa vai ielas platums;

3.4.6. īpašumtiesību statuss;

3.4.7. ceļa grupa;

3.4.8. ceļu un ielu uzturēšanas klase;

3.4.9. segums.

3.5. Datu bāzes programmatūra paredzēta Siguldas novada administratīvās teritorijas transporta infrastruktūras datu ievadei, glabāšanai, datu pārskatīšanai un datu izvadei tālākai izmantošanai saskaņā ar lietotāja dažāda veida pieprasījumiem.

    - Programmatūrai jābūt sertificētai izmantošanai Windows 10 PRO vidē.

    - Sistēmai jānodrošina:

      - dažādu formātu lietošana datu ievadei un attēlošanai, DGN, DWG, ESRI SHAPE, ESRI GEODATA BASE, ACCESS, SQL Server, ORACLE, OGC WMS, GML, Google KMZ, ASCII/XYZ, xls, rastra formāti-  ECW, Geo TIFF, JPEG 2000, u.t.t.;

      - datu ģeneralizācija un interpolācija;

      - datu bāzes satura pārskats un datu izvēle lietošanai grafiskā veidā;

      - datu kombinēšana no daudziem avotiem, formātiem un mērījumiem;

      - datu digitizēšana (ievade) un rediģēšana;

      - datu analīze;

      - datu izvade dažādos formātos, tai skaitā DGN, DWG, ESRI SHAPE, ESRI GEODATA BASE, ACCESS, SQL Server, ORACLE, OGC WMS, GML, Google KMZ, ASCII/XYZ, xls, rastra formāti – ECW, Geo TIFF, JPEG 2000 u.t.t.;

      - datu un analīzes rezultātu vizualizācija kā tabulas, tematiskās kartes un diagrammas;

      - virsmu datu analīze, kubatūras aprēķini, virszemes notece, saules gaismas intensitāte, virsmas vērsumi un slīpumi, pārredzamība;

      - ģeostatistikas analīze;

      - metadatu  izveidošana  ievadāmajiem datiem;

      - karšu un tematisko karšu noformēšana;

      - karšu un tematisko karšu druka dažādos izmēros, mērogos (sākot no A4 līdz A0);

      - topogrāfijas, detālplānu, kā arī citu projektu pieslēgšana programmatūras datu bāzei, pašvaldības tālāku uzdevumu veikšanai;

      - Pretendenta izstrādātajai datubāzei jābūt savietojamai ar citām kartēm – rastra, topogrāfiskajām un vektordatu kartēm;

      - Pretendenta izstrādātajai datubāzei jābūt savietojamai ar kadastru karti;

      - Pretendenta izstrādātajai datubāzei jābūt savietojamai ar valsts ceļu tīklu datubāzi.

  - Pretendents veic divu Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar Sistēmas programmatūru. Pēc apmācībām tiek izsniegts kompetenci apliecinošs dokuments, ko ar P/N aktu paraksta abas puses.

  - Lai Pretendents varētu kvalitātīvi veikt uzdevumu Pasūtītājs nodrošina:

    - datoru ar Windows 10, 32 vai 64 bitu operāciju sistēmu vai jaunāku, 4 GB RAM, uz kā uzstādīt programmatūru;

    - programmatūras lietošanai nepieciešamās datortehnikas, datortīkla interneta tīkla un tā nodrošinājuma programmatūras pareizu darbību;

    - Pretendenta konfidenciālas informācijas nesniegšanu trešajām personām;

    - Pasūtītāja rīcībā esošos izejas datus (ceļu, ielu, tiltu sarakstus, vērtējumus, kartogrāfisko materiālu un citu tehnisko informāciju, kas Izpildītājam var būt nepieciešami līguma izpildei);

## Pretendents  nodrošina tehnisko līdzekļu, kas nepieciešami sistēmas datu apkopošanai, videodatu un fotofiksācijas GPS piesaistē iegūšanai, mobilās darbavietas nodrošināšanai, iegādi un piegādi Siguldas novada pašvaldības administrācijai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums).

## Sistēmas uzturēšanas un datu glabāšanas uz sava servera laikā Pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic:

    - ceļu, ielu seguma, platuma, garuma vai citu parametru izmaiņu, mākslīgo būvju, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, autoceļu mezglu vai šķērsojuma mezglu un to parametru izmaiņu fiksēšanu dabā;

    - transporta intensitātes noteikšanu novada ielām un ceļiem  saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.marta Noteikumu Nr. 209 “Autotransporta gada nobraukuma uzskaites kārtība”;

    - pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas klases noteikšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta Noteikumu Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2.tabulu;

    - videomateriāla izveidi ceļu un ielu tīkla reālās situācijas vizualizēšanai ar piesaisti koordinātu sistēmai;

    - izmaiņu veikšanu datubāzē - jaunu datu ģenerēšanu, to savietošanu esošajā datubāzē, datubāzes koriģēšanu:

3.9.5.1. ceļu un ielu asīm, to raksturlielumiem – 10 darba dienu laikā no datu nodošanas Pretendentam;

3.9.5.2.  ceļu un ielu elementiem, mākslīgām būvēm – 10 darba dienu laikā no datu nodošanas Pretendentam;

3.9.5.3. datu iegūšana dabā, apsekošana – 10 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska uzdevuma saņemšanas ;

3.9.5.4. digitālas kartes sagatavošanu pašvaldības vajadzībām – 5 darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska uzdevuma saņemšanas.

    - drukātu sistēmas materiālu izveidi:

3.9.6.1.  karšu izdrukas no Pretendenta izstrādātās vienotās datu bāzes  pēc Pasūtītāja pieprasījuma - 10 darba dienu laikā;

3.9.6.2. elementu un brauktuvju sarakstu izdrukas – 5 darba dienu laikā;

3.9.6.3. inventarizācijas vai vērtēšanas lietas atjaunošanu – 30 darba dienu laikā;

3.9.6.4. ceļu un ielu sarakstu atjaunošanu – 30 darba dienu laikā;

    - programmatūras jaunāko versiju un lietotāju instrukciju, ja tādas ir izstrādātas, nosūtīšanu Pasūtītājam pēc tā pieprasījuma vai automātiski.

  - Sistēmas vispārējās prasības:

    - Pretendents izstrādājamo Sistēmu glabā uz sava servera, nodrošinot Pasūtītājam nepārtrauktu iespēju attālināti pieslēgties Sistēmai un saņemt datus no Pretendenta uzturētās vienotās datu bāzes;

    - Attālināta piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot katram lietotājam individuālu izveidotu lietotājvārdu un paroli vai autentifikācijas kodu;

    - Pretendents nodrošina, ka Sistēmai un datu bāzei nevar piekļūt neautorizētas trešās personas, kurām Pretendents nav piešķīris pieejas tiesības un ar Sistēmu nesaistītas personas;

    - Pretendents nodrošina, ka piekļuve Sistēmai un vienotajai datu bāzei ir iespējama no jebkura Pasūtītāja darba datora;

    - Pretendents nodrošina iespēja datus piegādāt arī statiski aplūkošanai ar bezmaksas ĢIS pārlūkprogrammu.

    - Pēc Pasūtītaja pieprasījuma Pretendents nodrošina datu importa un eksporta iespējas no Siguldas novada pašvaldības vajadzībām izveidotās sistēmas elektroniskās datu bāzes OGR (vektoru) un GDAL (rastru) noklusētajos formātos.

    - telefoniskas vai e-pasta konsultācijas par programmatūras lietošanu un uzstādīšanu;

    - pēc nepieciešamības datu saglabāšanu ārējā datu nesējā;

## Īpašas prasības :

  - Pretendenta kļūdainu risinājumu korekciju izstrādāšana tiek veikta par Pretendenta līdzekļiem.

  - Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Siguldas pašvaldības ceļu un ielu novērtēšanas darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi Siguldas pašvaldības ceļu un ielu novērtēšanas veikšanai. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

  - Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu.

  - Visus darba uzdevumus un sistēmas uzturēšanu Pretendents veic saskaņā ar punkta 3.2.3, 3.2.5.4, 3.11.2, 3.11.3 prasībām.

3.pielikums

- tehniskās SPECIFIKĀCIJA

- Tehnisko līdzekļu datu apkopošanai, videodatu un fotofiksāciju GPS piesaistē iegūšanai,  mobilās darbavietas nodrošināšanai.

Informācija par pasūtītāju:

| - Nosaukums | Siguldas novada dome |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90000048152 |
| Adrese | Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 |
| Kontaktpersona | Arnis Rietums, mob.tālr.26303937 |

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Videoreģistrātors – 1 gab.

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

| 1. | Tehniskie dati | Prasības | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Modelis | Norādīt |  |
| 1.2. | Kamera | 1920x1080@30fps 1280x720@30fps 1280X720@60fps 848x480@30fps 640x480@30fps |  |
| 1.3. | Sensors | SONY Exmor CMOS Sensor vai līdzvērtīgs |  |
| 1.4. | GPS | Jā (iebūvēts) |  |
| 1.5. | Augsta nakts video kvalitāte | Norādīt |  |
| 1.6. | HUD Compass Display | Norādīt |  |
| 1.7. | HUD Speed Display | Norādīt |  |
| 1.8. | Apgaismojuma kontrole | WDR tehnoloģija vai līdzvērtīga |  |
| 1.9. | G-sensors | 3 Axis, 4G |  |
| 1.10. | Kustības sensors | Jā |  |
| 1.11. | Skatīšanas leņkis | 140° ne mazāk |  |
| 1.12. | Displejs | 2.7” 16:9 TFT LCD ne mazāk |  |
| 1.13. | Video formāts | MOV |  |
| 1.14. | Savienojums | 1080p/720p/WVGA/VGA output mode Compositei NTSC/PAL |  |
| 1.15. | Foto | 1.3M,VGA,2M,3M,5M,8M,10M,12M |  |
| 1.16. | Atmiņas kartes | Micro SDHC Card (Up to 32GB) |  |
| 1.17. | Iebūvēts mikrofons (skaņas ierakstīšana) | Jā |  |
| 1.18. | Video balance | White Balance Auto/ Daylight/ Cloudy/ Tungsten/ Fluorescent |  |
| 1.19. | Savienojums ar PC | USB 2.0 un TV |  |
| 1.20. | Baterija | 3.7V 200mAh pārlādējams litija jonu akumulators |  |
| 1.21. | USB | USB 2.0 |  |
| 1.22. | Izejošais spriegums | 5V 1A |  |
| 1.23. | Temperatūra | -25°C ~70°C (-13°F ~158°F) |  |
| 2. | Garantija |  |  |
| 2.1. | Garantijas termiņš videoreģistrātoram (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešus, garantijas remonta laikā tiek nodrošināta cita, analoga iekārta |  |
| 2.2. | Garantijas termiņš papildaprīkojumam un pārējām iekārtas komponentēm (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešu |  |
| 3. | Piegāde |  |  |
| 3.1. | Piegādes termiņš (nedēļās). | 3 nedēļas |  |

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Fotokamera ar GPS piesaisti – 1 gab.

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

| 1. | Tehniskie dati | Prasības | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Modelis | Norādīt |  |
| 1.2. | Kamera | 8 megapikseļu digitāla kamera ar auto fokusu un geotagingu |  |
| 1.3. | GPS funkcionalitāte | Jā |  |
| 1.4. | Displeja izmērs | Ne mazāks kā 4”, TFT LCD izšķirtspēja ne mazāka kā: 272 x 480 pixels |  |
| 1.5. | Displeja tips | Skārienjūtīgs, transflective 65k krāsains TFT, pagriežamais, spilgts, saules gaismā viegli lasāms |  |
| 1.6. | Iebūvētā atmiņa | vismaz 4 GB |  |
| 1.7. | Atmiņas kartes | microSD |  |
| 1.8. | Savienojums ar PC | USB 2.0 (NMEA 0183 iespēja) |  |
| 1.9. | Favorīti un atrašanās vietas | 4000 |  |
| 1.10. | Maršruti | 200 |  |
| 1.11. | Maršrutu iegaumēšana | 10000 punkti, 200 treki |  |
| 1.12. | Baterija | Iespēja izmantot pārlādējamu litija-jonu vai 3 AA baterijas |  |
| 1.13. | Ūdens drošība | IPX7 (30 minūtes uz 1 metra dziļuma) |  |
| 1.14. | Triecien izturīgs | Jā |  |
| 1.15. | Darbības temperatūra | -20° līdz 70°C |  |
| 1.16. | Papildus funkcijas (jābūt nodrošinātām) | Barometriskais altimetrs, Elektroniskais kompass (3 asu), Foto navigācija (navigācija uz ģeogrāfiski atzīmētām fotogrāfijām), Balss norādes, Automātiskā maršrutēšana, Geocaching-draudzīga ierīce, Laukuma aprēķināšana, Iespēja pievienot papildus intereses punktus (Custom POIs), Attēlu pārlūks, Iepriekš ielādētas ceļu kartes, bāzes kartes, iespēja pievienot detalizētas kartes. |  |
| 2. | Garantija |  |  |
| 2.1. | Garantijas termiņš fotokamerai ar GPS piesaisti (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešus, garantijas remonta laikā tiek nodrošināta cita, analoga iekārta |  |
| 2.2. | Garantijas termiņš papildaprīkojumam un pārējām iekārtas komponentēm (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešu |  |
| 3. | Piegāde |  |  |
| 3.1. | Piegādes termiņš (nedēļās). | 3 nedēļas |  |

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Planšetdators – 1 gab.

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

| 1. | Tehniskie dati | Prasības | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Modelis | Norādīt |  |
| 1.2. | Krāsa | Norādīt |  |
| 1.3. | Operētājsistēma | Microsoft Windows |  |
| 1.4. | Operētājsistēmas versija | 8.1 vai jaunāka |  |
| 1.5. | Ekrāna izmērs | 10.1" / 25.4 cm ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.6. | Ekrāna tips | IPS Multi-touch |  |
| 1.7. | Izšķirtspēja | 1920 x 1200 ne mazāk |  |
| 1.8. | Procesors (CPU) | Intel® Atom™ Processor Z3745, 1.33 GHz ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.9. | Procesora kodolu skaits | Četrkodolu ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.10. | Videokarte (GPU) | Intel HD Graphics vai līdzvērtīga |  |
| 1.11. | Operatīvā atmiņa | 2 GB ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.12. | Iebūvēta atmiņa | 32 GB ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.13. | Papildus atmiņa | Līdz 64 GB (Micro SD) |  |
| 1.14. | WiFi (bezvadu internets) | Jā (802.11 a/b/g/n) |  |
| 1.15. | 3G atbalsts | Jā |  |
| 1.16. | 4G atbalsts | Jā |  |
| 1.17. | Bluetooth | Jā (4.0) ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.18. | USB porti | Micro USB ne mazāk kā 1 |  |
| 1.19. | HDMI | Jā (Micro HDMI) ne mazāk kā 1 |  |
| 1.20. | Iebūvēta kamera (aizmugurē) | 8 Megapikseļi ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.21. | Iebūvēta kamera (priekšā) | 1.6 Megapikseļi ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.22. | Videokamera | Jā |  |
| 1.23. | Iebūvēts GPS | Jā |  |
| 1.24. | Iebūvēts mikrofons | Jā |  |
| 1.25. | Iebūvēti skaļruņi | Jā |  |
| 1.26. | Baterija | Li-ion 9600 mAh ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.27. | Baterijas darbības laiks | Līdz 15 stundām |  |
| 1.28. | Komplektā klaviatūra | Jā |  |
| 2. | Papildaprīkojums |  |  |
| 2.1. | Apvalks planšetdatoram | Savietojams ar planšetdatoru ražotāju un modeli |  |
| 2.2. | Krāsa | Melna |  |
| 2.3. | Materiāls | Āda |  |
| 2.4. | Īpašas atzīmes | Aizsargā pret putekļiem, skrāpējumiem |  |
| 2.5. | Atmiņas kartes tips | Micro SD ar adapteri |  |
| 2.6. | Atmiņas kartes ietilpība | 64 GB ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 2.7. | Planšetdatora lādētājs | 12/24 V |  |
| 2.8. | Visi nepieciešamie planšetdatora komponenšu un programmatūras instalācijas diski un kabeļi | Norādīt |  |
| 3. | Garantija |  |  |
| 3.1. | Garantijas planšetdatoram (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešus, garantijas remonta laikā tiek nodrošināta cita, analoga iekārta |  |
| 3.2. | Garantijas termiņš papildaprīkojumam un pārējām iekārtas komponentēm (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešus |  |
| 4. | Piegāde |  |  |
| 4.1. | Piegādes termiņš (nedēļās). | 3 nedēļas |  |

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Ārējais cietais disks – 1 gab.

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

| 1. | Tehniskie dati | Prasības | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Modelis | Norādīt |  |
| 1.2. | Krāsa | Norādīt |  |
| 1.3. | Tips | 2.5" |  |
| 1.4. | Korpusa materiāls | Norādīt |  |
| 1.5. | Kapacitāte | 2000 GB (2 TB) ne mazāk vai līdzvērtīgs |  |
| 1.6. | Savienojamība | USB 3.0 USB 2.0 |  |
| 1.7. | Īpaša aizsardzība | Triecienizturīgs |  |
| 2. | Garantija |  |  |
| 2.1. | Garantijas planšetdatoram (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešus, garantijas remonta laikā tiek nodrošināta cita, analoga iekārta |  |
| 2.2. | Garantijas termiņš papildaprīkojumam un pārējām iekārtas komponentēm (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešus |  |
| 3. | Piegāde |  |  |
| 3.1. | Piegādes termiņš (nedēļās). | 3 nedēļas |  |

- Iesniedzamie dokumenti Izpildītājam jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, bez dzēsumiem un labojumiem.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu tehnisko specifikāciju.

- Pretendentam pienākums ir laicīgi iepirkuma laikā pārbaudīt visu dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam.

- Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par piegādāto ierīci, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām.

Siguldas novada ielu un ceļu saraksts

Pievienots pielikumā atsevišķi kā EXCEL dokuments.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Tehniskajā specifikācijā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

4. pielikums

Pretendenta profesionālās pieredzes saraksts

(2014.g., 2015.g. un 2016.gads)

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

## Apliecinām, ka mums ir pieredze, saskaņā ar Nolikuma 3.3.1.punktu:

| Pakalpojuma pasūtītājs (adrese, kontakttālrunis) | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojuma kopējais apjoms EUR 2014., 2015.g. 2016.g. | Pakalpojuma izpildes termiņš (no - līdz) | Pakalpojuma izpildes vieta | Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1……. |  |  |  |  |  |
| 2……. |  |  |  |  |  |
| 3……. |  |  |  |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Nr.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Vienas vienības izmaksas | Kopējās izmaksas, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskais nodrošinājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – videoreģistrātora piegāde | komplekts |  |  |
| 2. | Tehniskais nodrošinājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – fotokameras piegāde | komplekts |  |  |
| 3. | Tehniskais nodrošinājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – planšetdatora piegāde | komplekts |  |  |
| 4. | Tehniskais nodrošinājums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – ārējā atmiņas cietā diska piegāde | komplekts |  |  |
| I Posms Kopējās tehniskā nodrošinājuma piegādes izmaksas |  |  |  |  |
| 5. | Ceļu un ielu vērtēšanas, inventarizācijas, reģistrācijas un uzskaites dokumentācija Siguldas novada Siguldas pilsētai, Siguldas pagastam, Allažu pagastam un Mores pagastam. | komplekts |  |  |
| 6. | Transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana. | komplekts |  |  |
| 7. | Siguldas pašvaldības sistēmas pieslēgšana vienotai ceļu tīklu pārvaldīšanas sistēmai . | komplekts |  |  |
| II Posms Kopējās Sistēmas izstrādei un pieslēgšanai pretendenta izveidotai programmatūrai izmaksas |  |  |  |  |
| 8. | Sistēmas uzturēšana uz pretendenta servera un datu piegāde no datu bāzēm 3 gadu periodā | gadi |  |  |
| 9. | Pretendenta darbinieka darba stundas izmaksas pretendenta birojā, pieņemot, ka 3 gadu periodā būs nepieciešamas 150 darba stundas | stundas |  |  |
| 10. | Pretendenta darbinieka izbraukuma lauku darbu stundas izmaksas, pieņemot, ka 3 gadu periodā būs nepieciešamas 150 darba stundas | stundas |  |  |
| III Posms Kopējās Sistēmas uzturēšanas 3 gadu periodā izmaksas |  |  |  |  |
| PIEDĀVĀJUMA KOPĒJĀ SUMMA (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.): |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |
| PIEDĀVĀJUMA KOPĒJĀ SUMMA AR PVN: |  |  |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

6.pielikums

Līguma projekts

Pievienots pielikumā kā atsevišķs dokuments.