**APSTIPRINĀTS**

Siguldas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas sēdē

2018.gada 29.maijā

(protokols Nr.16)

****

**IEPIRKUMA**

(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantu)

**SNP 2018/16**

**“Miera ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā”**

**NOLIKUMS**

Siguldas novads 2018

**1. Vispārīgā informācija**

**1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs**

SNP 2018/16

**1.2. Pasūtītājs**

**1.2.1. Siguldas novada pašvaldība**

Pasūtītāja rekvizīti: Darba laiki:

Pils iela 16, Siguldā Pirmdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152 Otrdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404 Trešdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Tālr. Nr.67970844 Ceturtdiena 8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Piektdiena 8:00 – 14:00

e-pasta adrese: [pasvaldiba@sigulda.lv](mailto:pasvaldiba@sigulda.lv)

**1.2.2. Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:**

Iepirkuma komisija izveidota 25.01.2018. ar Siguldas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā” (protokols Nr.2, §13), veiktas izmaiņas komisijas sastāvā 22.02.2018. ar Siguldas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, §8) un Iepirkuma komisijas sastāvs noteikts ar 01.03.2018. rīkojumu Nr.10.-7./24\_1 ”Par Iepirkuma komisijas sastāva noteikšanu pēc izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā.”

**1.2.3. Kontaktpersonas:**

1.2.3.1.Par iepirkumu:

* Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes speciāliste iepirkuma jautājumos Līga Landsberga, tālr. Nr.67800949, e-pasta adrese: [liga.landsberga@sigulda.lv](mailto:liga.landsberga@sigulda.lv)

vai

* Siguldas novada pašvaldības Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece iepirkumu jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. Nr.67800949, faksa Nr.67971371, e-pasta adrese: [iepirkumi@sigulda.lv](mailto:iepirkumi@sigulda.lv);

1.2.3.2.Par tehniskajām specifikācijām:

* Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas būvinženieris: Valts Vilks mob. tel. 28345977, e-pasta adrese: [valts.vilks@sigulda.lv](mailto:valts.vilks@sigulda.lv).

**1.3. Iepirkuma priekšmets**

1.3.1. Miera ielas pārbūves būvuzraudzības pakalpojums, Siguldā, Siguldas novadāsaskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

1.3.2.CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība)

1.3.3. Pretendentam jānodrošina personāla pieejamība Nolikuma 2. pielikumā Tehniskā specifikācija izvirzītajām prasībām būvuzraudzības veikšanai norādītajā periodā. Uzraudzības pienākumus jāsāk pildīt 2 (divas) dienas pirms būvdarbu sākuma un jābeidz pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un Pabeigšanas atskaites (Uzraudzības noslēguma ziņojuma) iesniegšanas Pasūtītājam, kā arī pēc būvdarbu pabeigšanas, Pretendentam ir jāveic būves garantijas perioda apsekošana un jāuzrauga defektu labošanas darbus.

1.3.4. Speciālistu sastāvs un darba noslodze jāveido atbilstoši būvuzraudzības veikšanas noteiktajām prasībām iepirkuma nolikumā. Izpildītājam jāorganizē būvuzraudzības darbu izpilde, lai nodrošinātu tajā iesaistīto speciālistu atrašanos darba vietā - objektā visā būvdarbu norises laikā.

1.3.5. Nolikuma pielikumā (Nolikuma 9. pielikums) ir norādīti laboratorijā veicamie testi, kas veicami neatkarīgā un akreditētā laboratorijā, kas nav būvnieka laboratorija. Laboratorijā veiktos testus apmaksā Izpildītājs, un tās pakalpojumu izmaksas ir jāiekļauj Pretendenta piedāvājuma cenā.

**1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana**

1.4.1. Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības tīmekļvietnē [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv).

1.4.2. Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz2018.gada 11.jūnijam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldības Administrācijas ēkā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, 2.stāvā, 209.kabinetā.

1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.4.4. Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.5. Iepirkuma Nolikuma atbildes uz Pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja tīmekļvietnē [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv/) . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnē publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.6. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

**1.5. Līguma izpildes laiks**

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par Miera ielas pārbūves būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, Siguldā, Siguldas novadā.

1.5.2. Miera ielas pārbūves būvuzraudzības pakalpojums jāveic:

1.5.2.1. no objekta būvdarbu uzsākšanas dienas līdz nodošanai ekspluatācijā – 80 darba dienas;

1.5.2.2. pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja būs nepieciešams, nodrošināt atzinuma/-u sagatavošanu par pārbūves laikā radušos trūkumu konstatāciju un novēršanu. Būvdarbu garantijas termiņā.

**1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**

1.6.1 Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz **11.06.2018. plkst.10:00** 209.kabinetā, 2.stāvā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, pie jaunākā speciālista iepirkumu jautājumos, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

1.6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

**1.7. Piedāvājuma nodrošinājums**

Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

**1.8. Piedāvājuma noformēšana**

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

* + - 1. pasūtītāja nosaukums un adrese;
      2. pretendenta nosaukums un adrese;
      3. atzīme:

**Piedāvājums iepirkumam**

**“Miera ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā”**

Identifikācijas Nr. SNP 2018/16

**Neatvērt līdz 11.06.2018. plkst.10:00”**

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

* + - 1. atlases dokumentiem (1 oriģināli un 1 kopija);
      2. tehniskā piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija);
      3. finanšu piedāvājuma (1 oriģināli un 1 kopija).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).

1.8.4. Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.6.Elektroniskā veidā jāiesniedz tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. Elektroniskajam datu nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē.

1.8.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

**Informācijas sniegšana un apmaiņa**

1.9.1. Papildus informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi tiek nodrošināta 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2. Papildus informāciju Pasūtītājs ievieto Siguldas novada pašvaldības tīmekļvietnē [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv), kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

**2. Informācija par iepirkuma priekšmetu** **un apraksts**

2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi Miera ielā, Siguldā, Siguldas novadā, kas jāveic saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un tā pielikumiem

CPV kods: 71247000-1 (būvdarbu uzraudzība)

2.2. Nolikumā noteiktajā kārtībā Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu apjomu.

2.3. Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

2.4. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

**3.Informācija pretendentiem**

**3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā**

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 22.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar tiesībām veikt ceļu būvdarbu būvuzraudzību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

3.1.4.1. Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

3.1.4.2. Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām;

3.1.4.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

3.1.5. Iepirkuma komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem.

**3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu**

3.2.1. Pretendenta katra gada (2015.g., 2016.g., 2017.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 22 000,00 EUR.

3.2.2. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 22 000,00 EUR.

3.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei – kopā visu personu apvienībā iesaistīto dalībnieku - katra gada (2015.g., 2016.g., 2017.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 22 000,00 EUR.

3.2.4. Pretendents spēj uzņemties atbildību par riskiem, kas var iestāties līguma izpildes laikā.

3.2.5. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

3.2.6. Pretendents ir apdrošinājis profesionālo un civiltiesisko atbildību par kopējo summu EUR 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā, kur viena apdrošināšanas gadījuma summa ir vismaz EUR 150 000 (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā. Apdrošināšanas ņēmēja pašrisks ne vairāk kā EUR 3000 (trīs tūkstoši eiro) apmērā.

**3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām sniegt pakalpojumu**

3.3.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs)gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir jābūt:

3.3.1.1. pieredzei iepirkuma priekšmeta jomā – būvuzraudzības pakalpojumi, jābūt nodrošinātai būvuzraudzībai vismaz 2 (divos) ielu pārbūves un/vai jaunbūves objektos, kur katra objekta ielas garums ir vismaz 1 km un ieklātā asfalta virskārtas segums (dilumkārtai) vismaz 7000 m2. Katrā objektā ir izbūvēti lietus kanalizācijas tīkls.

3.3.1.2. būvdarbu būvuzraudzība ir sekmīgi pabeigta un objekti nodoti ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

3.3.2. Pretendentam ir pieejami nepieciešamie resursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums līguma izpildei. Pasūtītājs nenodrošinās Izpildītāju ar nepieciešamajiem resursiem un inventāru. Pretendentam jāiesniedz šo ierīču saraksts, norādot ražotāju, izgatavošanas gadu, īpašuma piederību, atrašanās vietu, informāciju par pieejamību (lietošanas tiesiskais pamats, ja nav īpašumā). Pretendenta rīcībā ir jābūt un šajā sarakstā ir jāiekļauj ierīces, kas atbilst Nolikuma 12. pielikuma „Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts”.

3.3.3. Pretendentam ir pieejams personāls ar iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kurš atbilst šādām Nolikuma prasībām un kurš būs tieši iesaistīts pakalpojuma izpildē, uzvedumu veikšanā un rezultātu sasniegšanā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Personāla atbildības joma** | **Prasības personālam** |
| 1. | Atbildīgais būvdarbu būvuzraugs (būvuzraugu grupas vadītājs) - ceļu būvuzraudzība | Pieredze ielu būvuzraudzībā kā atbildīgajam būvuzraugam objektā*,* kurā izpildās šādas prasības:   1. vismaz 1 (vienā) ielu pārbūves vai jaunbūves objektā, kurā:    1. ielas garums ir vismaz 1 km un ieklātā asfalta virskārtas segums (dilumkārta) vismaz 7000 m2;    2. izbūvēts lietus kanalizācijas tīkls.   2. parakstīti būvuzrauga saistību raksti, pats strādājis un vadījis būvuzraugu grupu, un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā. |
| 2. | Atbildīgā būvdarbu būvuzrauga vietnieks – ceļu būvuzraudzība  *Piezīme: Ņemot vērā, ka būvdarbi varētu būt jāveic arī brīvdienās un darbadienās ārpus normālā darba laika, nepieciešams atbildīgā - ceļu būvdarbu būvuzrauga vietnieks.* | Pieredze ielu būvuzraudzībā kā atbildīgajam būvuzraugam objektā*,* kurā izpildās šādas prasības:   1. vismaz 1 (vienā) ielu pārbūves vai jaunbūves objektā, kurā:    1. ielas garums ir vismaz 1 km un ieklātā asfalta virskārtas segums (dilumkārta) vismaz 7000 m2;    2. izbūvēts lietus kanalizācijas tīkls.   2. parakstīti būvuzrauga saistību raksti, pats strādājis un vadījis būvuzraugu grupu, un attiecīgais objekts nodots ekspluatācijā. |

Pretendentam jāpiedāvā speciālistus katrā būvprojektā norādītajā jomā. Papildus atbildīgajam personālam Pretendents var veidot speciālistu komandu un tajā iekļaut citus pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos speciālistus - būvuzraugus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un atbilstošu būvuzraudzību (norāda 6.pielikumā). Ja Pretendents izlemj iesaistīt pakalpojuma sniegšanā papildus būvuzraugus, tad katram no tiem jābūt ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu būvuzraudzībā attiecīgajā inženiertehniskajā nozarē. Pretendents pats izvērtē papildus piesaistāmo speciālistu iesaistīšanu būvuzraudzības mērķu sasniegšanā.

Iepirkuma Nolikuma 3.3.3 apakšpunktā minētajiem speciālistiem jābūt Latvijas Republikā prakses tiesības piešķirošam spēkā esošs būvprakses sertifikātam attiecīgajā jomā. Ārvalstu speciālistu kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

3.3.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša speciālista pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

3.3.5. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta noteikumiem.

3.3.6. Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto speciālistu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi un /vai piesaistāmi no jauna saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

**4. Piedāvājuma saturs**

**4.1.Atlases dokumenti**

4.1.1**.** Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums). Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2. Pretendenta apliecinājums par Pretendenta katra gada (2015.g., 2016.g., 2017.g.) finanšu apgrozījumu, norādot apgrozījumu par katru gadu, kas pierāda Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.2.1.apakšpunktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk - apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. Papildus iesniegt aizpildītu Nolikuma 11.pielikumu

4.1.3. Informācija (apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums vai apdrošināšanas polises kopija) par Nolikuma 3.2.6.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Papildus iesniegt aizpildītu Nolikuma 11.pielikumu

4.1.4. Pretendenta parakstīts pieredzes apraksts, sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma formai un atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

4.1.5. Vismaz 2 (divi) akti par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kuros norādīta informācija atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

4.1.6. Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no objekta pasūtītāja, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta prasībām. Gadījumā, ja Pretendents ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad papildus ir jāiesniedz atsauksme no uzņēmēja ar kuru ir slēgts līgums, precīzi norādot darba veidu un apjomus.

4.1.7. Personāla saraksts (Nolikuma 6.pielikums) atbilstoši Nolikuma 3.3.3.punkta prasībām, jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto darbu izpildi, kā arī informācija atbilstoši iepirkuma Nolikuma 6.pielikumā minētajam.

Par iepirkuma Nolikuma 3.3.3.punktā norādītajiem speciālistiem - vadošais (galvenais) būvuzraugs (uzraudzības grupas vadītājs), būvdarbu būvuzraudzība un vadošā būvuzrauga vietnieks – jāiesniedz ekspluatācijā pieņemšanas akta kopija.

Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistus, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līgumu noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

* + 1. Pretendenta rīcībā esošo operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts (Nolikuma 10.pielikums), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.
    2. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus – jānorāda informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas par visiem piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem. Katra norādītā apakšuzņēmēja apliecinājums par pieejamību Pretendenta līguma darbības laikā un piekrišanu izpildīt norādīto līguma daļu (Nolikuma 8.pielikums).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. |  | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| nosaukums | Apakšuzņēmēja statuss[[1]](#footnote-1)  (mazais vai vidējais uzņēmums) | no kopējā darbu apjoma |
|  |  | ☐mazais uzņēmums  ☐vidējais uzņēmums |  |  |  |
|  |  | ☐mazais uzņēmums  ☐vidējais uzņēmums |  |  |  |

4.1.10.Ja Piedāvājumu iesniedz personu grupa – informācija par personu grupas dalībniekiem un tiem veicamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personu grupas dalībnieka | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Personu grupas dalībnieka statuss[[2]](#footnote-2)  (mazais vai vidējais uzņēmums) | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |
|  |  | ☐mazais uzņēmums  ☐vidējais uzņēmums |  |  |  |
|  |  | ☐mazais uzņēmums  ☐vidējais uzņēmums |  |  |  |

**4.2.Tehniskais piedāvājums**

4.2.1. Pretendents sagatavo savu tehnisko piedāvājumu atbilstoši pievienotajai Tehniskā piedāvājuma formai (Nolikuma 4.pielikums) un Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 2.pielikums), Tehniskajam piedāvājumam skaidri un nepārprotami jāatbilst Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas prasībām.

4.2.2. Pretendenta aizpildīts Līguma projekts (Nolikuma 12.pielikums).

4.2.3. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

**4.3. Finanšu piedāvājums**

4.3.1.Pretendents sagatavo savu finanšu piedāvājumu atbilstoši pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5.pielikums) un aprēķina savu piedāvājuma cenu atbilstoši iepirkuma priekšmeta Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 2.pielikums).

4.3.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums) noteikto pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas, kā arī piegādes izmaksas.

4.3.3. Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 5.pielikumu,tad tiks vērtēta Nolikuma 5.pielikumā iekļautā informācija.

4.3.4. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

**5. Iepirkuma norise**

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Komisijas uzdevums ir izvēlēties Pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

**5.1. Piedāvājumu vērtēšana**

5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums - Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2.2. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

5.2.3. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa**.**

5.2.4. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vērtēšanas kritērijs** | | **Punktu īpatsvars** | **Novērtējums** | **Vērtēšana** |
| **Finanšu piedāvājums (60%)**  **(A)** | **Iepirkuma cena** (bez PVN 21%) | 60 | Zemāka cena – vairāk punkti | Pēc formulas: (lētākais iepirkuma piedāvājums dalīts ar vērtējamo iepirkuma piedāvājumu) x paredzētais punktu īpatsvars |
| **Tehniskais**  **piedāvājums (40%)**  **(B)** | **Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts.**  Kas sastāv no:  a) Dokumentācijas aprites apraksts (kādi dokumenti nepieciešami būvniekam, būvuzraudzībai, autoruzraudzībai būvdarbu uzsākšanai, būvdarbu veikšanā un objektu nodošanas ekspluatācijā, to uzskaites, kontroles un glabāšanas, atrašanās vietas apraksts, saskaņā ar MK noteikumu, Būvniecības likuma un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.)  b) Kvalitātes kontroles sistēma. (Kontroles sistēmas apraksts, pasākumu nodrošinājuma plāns)  c) Pakalpojumu sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.  d) Iespējamo būvniecības darbu risku analīze par iepirkumā norādīto objektu. | 40 | Pretendenta izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem | Pretendentam nav pietiekamas izpratnes par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem tas nav iesniedzis atbilstošu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 5 punkti  Pretendentam ir izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un tas iesniedzis daļēji detalizētu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 20 punkti  Pretendentam ir pilnīga izpratne par veicamajiem darbiem un Līguma ietvaros sasniedzamajiem mērķiem un tas iesniedzis pilnībā detalizētu būvuzraudzības realizācijas aprakstu – 40 punkti |
| **100%** |  | **100 punkti** |  |  |

5.2.5. Punktu skaitu katram Pretendentam par Nolikuma 5.2.4.punkta tabulā minētajiem kritērijiem nosaka šādi:

5.2.5.1. Pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu, EUR bez PVN tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu - 60 punkti. Punkti pārējo Pretendentu piedāvājumiem tiek aprēķināti pēc šādas formulas: A pret =A min /A pret x 60, kur

A1 pret – vērtējamā Pretendenta iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto līgumcenu;

A1 min – lētākā Pretendenta piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN;

A1 pret – vērtējamā Pretendenta piedāvātā līgumcena, EUR bez PVN;

60 - maksimāli iespējamais punktu skaits par Pretendenta piedāvāto līgumcenu, EUR bez PVN.

5.2.5.2. Katrs komisijas loceklis individuāli izvērtē kritēriju „Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts” (B) atbilstoši 5.2.4. punktā noteiktajam vērtējumam, aizpildot novērtējuma tabulu. B kritērijā

5.2.6. Kopējais katra Pretendenta iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts šādi: P=A+B (P– Pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums).

5.2.7. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits ir 100 (simts) punkti.

5.2.8. Ja Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas konstatē, ka diviem vai vairākiem Pretendentiem ir vienāds punktu skaits, Pasūtītājs izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram ir augstāks vērtējums A kritērijā.

**5.2. Aritmētisku kļūdu labošana**

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta devīto daļu.

**5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana**

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu.

5.4. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

**6. Iepirkuma līgums**

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 12.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikuma noteikumiem.

6.2. Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt līgumu.

6.3. Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.2. punktā. minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

6.4. Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.

**7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi**

**7.1.Iepirkuma komisijas tiesības**

7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2. Ja Pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

7.1.3. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.4. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā­šanai.

7.1.5. Lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām.

7.1.6. Ir tiesības neizskatīt un nevērtēt piedāvājumu, ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.7. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot par to Pretendentu.

7.1.8. Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.9. Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.10. Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.1.11. Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.12. Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.1.13. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.13.1. pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.13.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *eiro*;

7.1.13.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.4.punkta 3) un 4)apakšpunktos minētie nosacījumi.

7.1.14. Lai izvērtētu Pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.13.punktu, Pasūtītājs:

7.1.14.1.attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 7.1.13.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 7.1.13.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir personālsabiedrība piekrišanu.

7.1.14.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība neattiecas PIL 8².panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.15. Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 7.1.14.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

a) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *eiro*,

b) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka Pretendentam vai Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedram, ja Pretendents ir personālsabiedrība dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

**7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi**

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Sniegt informāciju par Nolikumu, pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5. Informēt rakstiski Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6. Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7. Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8. informēt rakstiski visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

7.2.9. Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības tīmekļvietnē [www.sigulda.lv](http://www.sigulda.lv) .

**8.Pretendenta tiesības un pienākumi**

**8.1.Pretendenta tiesības**

8.1.1. Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3. Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā no Iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās brīža. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

**8.2.Pretendenta pienākumi**

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

**Pielikumi:**

1.pielikums Pretendenta pieteikums.

2.pielikums Tehniskās specifikācijas.

3.pielikums Pretendenta pieredzes apraksts.

4.pielikums Tehniskā piedāvājuma forma.

5.pielikums Finanšu piedāvājuma forma;

6.pielikums Pretendenta personāla saraksta forma;

7.pielikums Būvprojekts

8.pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

9.pielikums Laboratorijā veicamie testi

10.pielikums Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts

11.pielikums Finanšu apgrozījums pa gadiem.

12.pielikums Līguma projekts.

**1.pielikums**

**Pretendenta pieteikums**

**“Miera ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā”**

(identifikācijas Nr. SNP 2018/16)

Iepazinušies ar iepirkuma “Miera ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā”(identifikācijas Nr. SNP 2018/16), Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt būvuzraudzības pakalpojumus Miera ielas pārbūvei, Siguldā, Siguldas novadā, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUR bez PVN ....%  (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... %  (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......%  (summa cipariem un vārdiem) |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  | |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  | |
| Juridiskā adrese |  | |
| Biroja adrese |  | |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  | |
| Tālruņa numurs |  | |
| Faksa numurs |  | |
| E-pasta adrese |  | |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  | |
| Kods |  | |
| Konts |  | |
| Pretendenta statuss[[3]](#footnote-3) | ☐mazais uzņēmums | ☐vidējais uzņēmums |

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp.

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zīmogs

**2.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**“Miera ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā”**

1. **DARBU APRAKSTS**

**Veicamie būvuzraudzības darbi:**

* 1. Saskaņā ar SIA „DDP” izstrādātu Būvprojekta “Miera ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā”
  2. Miera ielas pārbūves darbus paredzēts veikt 80 (astoņdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas.

**Ar Būvprojektu papīra formātā var iepazīties pie kontaktpersonas** **(Siguldas pagastā, Zinātnes ielā 7, otrajā stāvā, 209.kab.) darba dienās, iepriekš saskaņojot ar V. Vilku tālr. Nr. 28345977. vai elektroniskā formātā pie izsludinātā būvdarbu iepirkuma par “Miera ielas pārbūve, Siguldā, Siguldas novadā” ar identifikācijas Nr. SNP 2018/07/AK: https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/iepirkumi1/6/**

**Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība.**

* 1. Būvuzraugam jānodrošina nepieciešamo speciālistu skaitu ar ceļu būvdarbu būvuzraudzības sertifikātiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu uzraudzību, viens no tiem tiek noteikts par būvuzraudzības grupas vadītāju. Būvobjektā katru Darbu veikšanas dienu, ir jāatrodas vismaz vienam ceļu būvdarbu uzraugam.
  2. Būvuzraugam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
  3. Būvuzraugs organizē būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu.
  4. Būvuzraugs organizē būvmateriālu kvalitātes ekspertīžu veikšanu. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, un to glabāšana līdz līguma termiņa beigām.
  5. Izpildītājam jānodrošina ,,B” un ,,C” paraugu testēšana neatkarīgā un akreditētā laboratorijā, iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju. Pielikumā „Laboratorijā veicamie testi” jāveic neatkarīgā un akreditētā laboratorijā.
  6. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti, lai atbildīgā būvuzrauga, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu (PDF formātā) glabāšana tiktu nodrošināta visu līguma laiku. Līdz Būves nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai dati jānodod Pasūtītājam.
  7. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
  8. Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Uzraudzības plāns un būvuzrauga saistību raksts jāreģistrē būvvaldē.

**II.BŪVUZRAUDZĪBA, BŪVUZRAUGA SAISTĪBAS BŪVES BŪVDARBU POSMĀ.**

* 1. Būvniecības posms sākas ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju un ir izpildījis būvniecības uzsākšanas nosacījumus, būvatļaujas kopija tiek izsniegta būvuzraugam.
  2. Būvuzraugs veic sekojošus vispārīgos pienākumus:
     1. Pēc Pasūtītāja norādījumiem katru nedēļu organizē un vada būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, un veic to protokolēšanu, sapulcēs piedalās Būvuzrauga, Pasūtītāja, Autoruzrauga, Būvuzņēmēja, darbuzņēmēju un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
     2. sniedz iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno Būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru - Autoruzraugu;
     3. analizē galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, seko līdzi autoruzraudzības procesam, piedalās neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavo par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informē un konsultē Pasūtītāju.

2.3.Būvuzraugs veic būves būvdarbu būvuzraudzību, būvuzraugs vai viņa norīkotie būvuzraugi paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministra kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” pielikumu Nr.8 prasībām un veic sekojošo:

2.3.1.pirms būves būvdarbu uzsākšanas pārliecinās par to, ka noteiktajā kārtībā būvvaldē reģistrēti -

būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

2.3.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto darbuzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

2.3.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

2.3.4. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja būvatļaujā nav izdarīta atzīme par būvniecības nosacījumu izpildi;

2.3.5. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.3.6. pārbauda būvdarbu tehnoloģisko procesu secību un kvalitātes atbilstību Latvijas Būvnormatīvu prasībām un Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīviem aktiem;

2.3.7. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam;

* + 1. pārbauda Būvobjekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību Būvprojekta risinājumiem;

2.3.9. izdara ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.3.10.ierodas būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Būvprojekta autora - autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai cita atbilstošās būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

2.3.12.pieņem tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.3.13.kontrolē Būvobjekta būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

2.3.14.ziņo Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) un būvniecības valsts kontroles birojam par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

2.3.15.nekavējoties izziņo strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam un būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar Būvuzņēmēja atbildīgo būvdarbu vadītāju;

2.3.16.sagatavo un iesniedz komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām, kā arī piedalās šīs komisijas darbā kā pieaicinātā persona;

2.3.17.informē būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

2.4.Būvuzraugs, veicot būvuzraudzību. papildus Ministra kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām veic:

2.4.1.apseko būvi un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.4.2.pārbauda un izvērtē no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus gan pēc darba daudzumiem, gan pēc vienību cenām un summām par veiktajiem darbiem, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraida turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju;

2.4.3.kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;

2.4.4.piedalās konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

2.4.5.īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām vai citām, ja tādas definētas līgumā, kas noslēgts ar būvuzņēmēju, par to iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

2.4.6.izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem;

2.4.7.pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

2.4.8.kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņo par grafiku progresu;

2.4.9.kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam būvdarbu apjomam un līguma cenām;

2.4.10.veic pats vai nodrošina, lai būvuzrauga pārstāvji veiktu nepārtrauktu būves būvdarbu uzraudzību, un nodrošina būvlaukumā konstatēto pārkāpumu foto fiksāciju;

2.4.11. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

2.4.12.seko, lai būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem būvdarbiem;

2.4.13.veic būvē veicamo būvdarbu kvalitātes kontroli, atbilstoši Uzņēmuma līgumam, Būvprojektam un ar būvniecību saistītajai dokumentācijai;

2.4.14. pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda izslēdzamo un iekļaujamo darbu apjomu sarakstu, nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;

2.4.15. veic citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

2.5. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības:

2.5.1.pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.5.2.pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;

2.5.3.ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju;

2.5.4.ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

2.5.5.lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2.6. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par:

2.6.1.būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Ministra kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500„Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

2.6.3. būvprojekta īstenošanu atbilstoši Ministra kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500„Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām;

2.6.4.to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

2.6.5.neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ;

2.6.6.Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai viņa vainas dēļ.

1. Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi

konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Būvniecības valsts kontroles biroja organizētās ekspertīzes atzinumā.

2.8. Būvuzraugs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz Pasūtītājam rakstveida atskaiti par būvuzraudzības gaitu.

**III.BŪVUZRAUDZĪBA NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ POSMĀ.**

3.1.Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta

parakstīšanas, būvuzraugs:

3.1.1.apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijā;

3.1.2..ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.

3.2.Būvuzraugs savlaicīgi brīdina Pasūtītāju par iespējamām problēmām un riskiem, sniedzot to iespējamos risinājumus.

3.3.Iesniedz Būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi.

3.4. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniedz Būvuzraudzības izpilddokumentācijas komplektu (1)Būvuzraudzības līguma kopija, papildus vienošanās 2) Būvuzraugu saistību raksti, 3)Būvuzraudzības plāns, 4)Iesniegumi, sarakste, 5) Akti par būvuzraudzības veikšanu, 6)Būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi), noformētu pēc pasūtītāja prasībām

3.5. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, Būvuzraugs pārbauda autoruzraudzības žurnālu, ierakstu atbilstību, visu iesniegto būvniecības izpilddokumentāciju (1) Saskaņojot ar Pasūtītāju, var tikt noslēgts Būvdarbu pabeigšanas akts pēc 2014.gada 14.oktobris “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 36. punkta parauga Nr.633 36. punkta parauga, 2)Atzinumi par objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, 3) Būvatļaujas kopija, 4) Saistību raksti, 5)Rakšanas atļauja (noslēgta), 6) Būvdarbu Līguma kopija, papildus vienošanās, 7)Sapulču protokloli, 8) Forma 2, Apjomu kopsavilkums, Izmaiņu akti, 9) Būvmateriālu ražotāju atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijas, 10) Iesniegumi, sarakste, 11)Satiksmes organizācijas shēmas, 12)Laboratorijas pārbaužu rezultāti, akti par paraugu ņemšanu, 13) Izpildshēmas, ievadītas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, 14) Segto darbu akti, 15) Forma - materiālu apstiprināšana, 16) Darbu veikšanas programma, 17)Fotofiksācijas būvdarbu veikšanas procesā, 18) Būvdarbu žurnāls), to apjomu, orģinālu, kopiju skaitu un noformējumu, atbilstoši Būvniecības likumam, noformētu pēc pasūtītāja prasībām, parakstot Būvuzrauga apliecinājumu par visu būvnieka iesniegtās izpilddokumentācijas atbilstību un iesniedz pasūtītājam, tai skaitā uzņēmēja sagatavoto Apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai MK 633 11. piel. Uzņēmējs visu šo dokumentāciju saglabā PDF formātā un vienu eksemplāru datu nesējā iesniedz Pasūtītājam, otru glabā pie sevis līdz līguma termiņa beigām.

**IV.BŪVUZRAUDZĪBA BŪVDARBU GARANTIJAS POSMĀ.**

4.1.Izpildītājam Būvdarbu garantijas periodā:

4.1.1. būvdarbu garantijas laikā no Uzraudzības līguma noslēgšanas dienas, ne retāk kā divas reizes gadā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja attiecīgā reģiona garantiju administratoru, jāveic būves apsekošana, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāsagatavo Garantijas perioda inspekcijas atskaite un jāiesniedz Pasūtītājam;

4.1.2. jāuzrauga konstatēto defektu labošana.

**3.pielikums**

**Pretendenta pieredzes apraksts**

**(PRETENDENTA SNIEGTO LĪDZĪGO PAKALPOJUMU APRAKSTA FORMA)**

*(Vieta)*

*(Datums)*

*(Numurs)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIEREDZES APRAKSTS**

**Šo pieredzes aprakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir ieguvis šādu pieredzi:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Objekta nosaukums** |  |
| Objekta adrese |  |
| Objekta pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr. |  |
| Ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Objekta nodošanas ekspluatācijā akta kopija (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| ĢENERĀLUZŅĒMĒJA NOSAUKUMS, reģ. Nr. (kas slēdzis līgumu ar pasūtītāju) |  |
| Ja pretendents ir apakšuzņēmējs, tad - APAKŠUZŅĒMĒJA NOSAUKUMS, reģ. Nr. (kas slēdzis līgumu ar ģenerāluzņēmēju) |  |
| Ja pretendents ir apakšuzņēmējs, tad - APAKŠUZŅĒMĒJA NOSAUKUMS, reģ. Nr. (kas slēdzis līgumu ar apakšuzņēmēju) |  |
| Pretendenta noslēgtā līgumcena EUR bez PVN |  |
| Darbu izpildes periods |  |
| Objekta (ielas) garums km |  |
| Objekta asfalta dilumkārta m2 |  |
| Objekta lietus ūdens kanalizācijas tīklu garums |  |
| Objekta pasūtītāja atsauksme (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota atsauksme) |  |
| Kontaktpersonas (atsauksmes izsniedzēja, sagatavotāja) Vārds Uzvārds, tālrunis |  |
| Ja pretendents ir apakšuzņēmējs, tad arī - atsauksme no uzņēmēja ar kuru slēgts līgums (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota atsauksme) |  |
| Kontaktpersonas (atsauksmes izsniedzēja, sagatavotāja) Vārds Uzvārds, tālrunis |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.Objekta nosaukums** |  |
| Objekta adrese |  |
| Objekta pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr. |  |
| Ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Objekta nodošanas ekspluatācijā akta kopija (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| ĢENERĀLUZŅĒMĒJA NOSAUKUMS, reģ. Nr. (kas slēdzis līgumu ar pasūtītāju) |  |
| Ja pretendents ir apakšuzņēmējs, tad - APAKŠUZŅĒMĒJA NOSAUKUMS, reģ. Nr. (kas slēdzis līgumu ar ģenerāluzņēmēju) |  |
| Ja pretendents ir apakšuzņēmējs, tad - APAKŠUZŅĒMĒJA NOSAUKUMS, reģ. Nr. (kas slēdzis līgumu ar apakšuzņēmēju) |  |
| Pretendenta noslēgtā līgumcena EUR bez PVN |  |
| Darbu izpildes periods |  |
| Objekta (ielas) garums km |  |
| Objekta asfalta dilumkārta m2 |  |
| Objekta lietus ūdens kanalizācijas tīklu garums |  |
| Objekta pasūtītāja atsauksme (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota atsauksme) |  |
| Kontaktpersonas (atsauksmes izsniedzēja, sagatavotāja) Vārds Uzvārds, tālrunis |  |
| Ja pretendents ir apakšuzņēmējs, tad - atsauksme no uzņēmēja ar kuru slēgts līgums (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota atsauksme) |  |
| Kontaktpersonas (atsauksmes izsniedzēja, sagatavotāja) Vārds Uzvārds, tālrunis |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. **Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | *(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)* |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

**4.pielikums**

**TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

*(Vieta)*

*(Datums)*

*(Numurs)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Šo tehnisko piedāvājumu iesniedz:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

Pretendents tā *(personas amatu, vārdu, uzvārdu, pilnvarojuma pamatojumu)* personā ir iepazinies ar darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju, pieejamajiem dokumentiem un atbilstoši tai piedāvā sniegt Būvuzraudzības pakalpojumu.

**Sniedzamā Būvuzraudzības pakalpojuma tehniskais piedāvājums**

*Pretendents sniedz Būvuzraudzības pakalpojumu, saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju, darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju, iepirkuma līgumu, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem.*

|  |
| --- |
| 1. **Detalizēts būvuzraudzības realizācijas apraksts** |

Pretendents ir iepazinies Nolikuma prasībām, darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju, būvprojektu, pakalpojuma mērķi un citu saistītu informāciju, tos skaidri izprot, balstoties uz tiem ir sagatavojis savu Tehnisko piedāvājumu un piedāvā sniegt Būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši Nolikumā iekļautajām prasībām un savam piedāvājumam.

**Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | *(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)* |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

**5.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA**

*(Vieta)*

*(Datums)*

*(Numurs)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Šo finanšu piedāvājumu iesniedz:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

Pretendents tā *(personas amatu, vārdu, uzvārdu, pilnvarojuma pamatojumu)* personā ir iepazinies ar Nolikuma, darba uzdevumu un tehniskās specifikācijas prasībām, līgumcenā paredzējis un ievērtējis visus ar Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus un izmaksas, un, pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Miera ielas pārbūves būvuzraudzība, Siguldā, Siguldas novadā**  Būvniecībai plānotais laika periods – 80 darba dienas | |
| Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN: | |  |
| PVN (*norādīt PVN likmi* %): | |  |
| Summa kopā EUR ar PVN : | |  |

**Piedāvātā cena vārdiem:** *(ierakstīt piedāvājuma cenu eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums) noteikto pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas, kā arī piegādes izmaksas.

**Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | *(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)* |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

**6.pielikums**

**PRETENDENTA personāla SARAKSTS**

*(Vieta)*

*(Datums)*

*(Numurs)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Šo personāla sarakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Atbildības joma** | **Vārds, uzvārds** | **Sertifikāta numurs, derīgums** | **Tālruņa Nr.**  **e-pasta adrese** |
| 1. | Atbildīgais būvuzraugs | *(vārds, uzvārds)* | *(sertifikāta numurs, sertifikāta derīguma termiņš no-līdz)* |  |
| 2. | Atbildīgā būvuzrauga vietnieks | *(vārds, uzvārds)* | *(sertifikāta numurs, sertifikāta derīguma termiņš no-līdz)* |  |
| … | *(papildināt pēc vajadzības)* | *(vārds, uzvārds)* | *(sertifikāta numurs, sertifikāta derīguma termiņš no-līdz)* |  |

**Atbildīgā būvuzrauga pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekta nosaukums** |  |
| Objekta adrese |  |
| Objekta pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr. |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Objekta nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai cits dokuments, kur var pārliecināties, ka būvuzraudzība ir veikta visā būvniecības periodā un norādītajā apjomā. (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| Būvuzrauga saistību raksts (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| Darba devējs (Norādīt darba devēju ar ko bija noslēgtas līgumattiecības uz objekta būvuzraudzības laiku) |  |
| Darbu izpildes periods |  |
| Objekta (ielas) garums km |  |
| Objekta asfalta dilumkārta m2 |  |
| Objekta lietus ūdens kanalizācijas tīklu garums |  |
| Objekta pasūtītāja kontaktpersona, tālruņa Nr., kura var sniegt informāciju par būvuzrauga darbību |  |
| Citu nozīmīgu objektu, kuros veikta būvuzraudzība, nosaukumi. |  |
| Būvprakses sertifikāta kopija (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| Pašreizējās darba attiecības (Norādīt darba devēju un gadu no kura laika ir noslēgtas līgumattiecības). |  |

**Atbildīgā būvuzrauga vietnieka pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekta nosaukums** |  |
| Objekta adrese |  |
| Objekta pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr. |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Objekta nodošanas ekspluatācijā akta kopija vai cits dokuments, kur var pārliecināties, ka būvuzraudzība ir veikta visā būvniecības periodā. (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| Būvuzrauga saistību raksts (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| Darba devējs (Norādīt darba devēju ar ko bija noslēgtas līgumattiecības uz objekta būvuzraudzības laiku) |  |
| Darbu izpildes periods |  |
| Objekta (ielas) garums km |  |
| Objekta asfalta dilumkārta m2 |  |
| Objekta lietus ūdens kanalizācijas tīklu garums |  |
| Objekta pasūtītāja kontaktpersona, tālruņa Nr., kura var sniegt informāciju par būvuzrauga darbību |  |
| Citu nozīmīgu objektu, kuros veikta būvuzraudzība, nosaukumi. |  |
| Būvprakses sertifikāta kopija (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| Pašreizējās darba attiecības (Norādīt darba devēju un gadu no kura laika ir noslēgtas līgumattiecības). |  |

*Papildināt pēc vajadzības*

**Pārējo piedāvājumā norādīto speciālistu pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā:**

|  |  |
| --- | --- |
| Speciālista Vārds, Uzvārds |  |
| Atbildības joma |  |
| **Objekta nosaukums** |  |
| Objekta adrese |  |
| Objekta pasūtītāja nosaukums, reģ. Nr. |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Darba devējs (Norādīt darba devēju ar ko bija noslēgtas līgumattiecības uz objekta būvuzraudzības laiku) |  |
| Darbu izpildes periods |  |
| Atbildības jomas galvenais raksturojošais lielums un apjoms par ko veikta būvuzraudzība |  |
| Objekta pasūtītāja kontaktpersona, tālruņa Nr., kura var sniegt informāciju par būvuzrauga darbību |  |
| Citu nozīmīgu objektu, kuros veikta būvuzraudzība, nosaukumi. |  |
| Būvprakses sertifikāta, apliecības kopija (lpp., kur piedāvājumā ir pievienota kopija) |  |
| Pašreizējās darba attiecības (Norādīt darba devēju un gadu no kura laika ir noslēgtas līgumattiecības). |  |

**Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | *(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)* |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

**8.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA FORMA**

*(Vieta)*

*(Datums)*

*(Numurs)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA FORMA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

**Informācija par Apakšuzņēmēju un tā izpildei nododamo līguma daļu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |
| **Apakšuzņēmēja izpildei nododamās līguma daļas nosaukums, apraksts:** |  |
| **Apakšuzņēmēja izpildei nododamās līguma daļas vērtība (%)** |  |

**Apakšuzņēmēja kontaktpersona:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Adrese** |  |
| **Tālrunis / Fakss** |  |
| **E ‑ pasta adrese** |  |

Ar šo apakšuzņēmējs, tā *(amatpersonas amats, vārds, uzvārds)* personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz (statūtiem/ pilnvaru – pēdējā gadījumā pievienot pilnvaru), apliecina, ka:

1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties iepirkumā ar identifikācijas numurs SNP 2018/16, kā Pretendenta apakšuzņēmējs;
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas Pasūtītājam sniegt pakalpojumus un pildīt Apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu ar norādīto vērtību, un pildīt visas Nolikumā un līgumā noteiktās prasības;
3. Piekrīt iepirkuma Nolikuma prasībām.
4. Visas Apakšuzņēmēja sniegtās ziņas ir patiesas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds** | *(vadītāja vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)* |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

**9.pielikums**

**Laboratorijā veicamie testi**

(minimālā programma)

Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu uzraudzību pēc Pretendenta ieskatiem, ir iespējams bez tabulā norādītajiem testiem veikt vairāku paraugu noņemšanu un testēšanu, kuru papildus izmaksas ir jāiekļauj kopējā piedāvājuma cenā.

Uzglabājamie (būvnieka un būvuzrauga) paraugi jāglabā pie Pretendenta visu līguma izpildes laiku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laboratorijas nosaukums un reģistrācijas numurs | vienību skaits | vienības cena/gab.  (EUR) | Kopējās izmaksas (EUR) |
| ***1.*** | Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana |  | - | - |  |
| 1.1. | Granulometriskais sastāvs |  | 1 uz km |  |  |
| 1.2. | Losandželosas koeficients |  | 1 uz km |  |  |
| ***2.*** | Asfaltbetona maisījumu paraugu testēšana |  | - | - |  |
| 2.1. | Granulometriskais sastāvs |  | 1 uz km joslu |  |  |
| 2.2. | Saistvielas saturs |  | 1 uz km joslu |  |  |
| 2.3. | Poru saturs |  | 1 uz km joslu |  |  |
| 2.4. | Ar bitumenu aizpildīto poru saturs |  | 1 uz km joslu |  |  |
| ***3.*** | (urbtie paraugi)Izbūvētas asfaltbetona kārtas paliekošā porainība un kārtas biezums |  | 1 uz km joslu |  |  |
| ***4.*** | Betona paraugu spiedes stiprības noteikšana saskaņā ar standarta LVS EN 206-1:2000 pielikumu B |  | 1 uz km joslu |  |  |

**10.pielikums**

**OPERATĪVO BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLES IERĪČU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veicamā pārbaude** | **Instruments / iekārta, tā raksturīgie dati, ražošanas gads.** | **Pieejamības veids *(īpašumā vai jānomā.***  ***Nomas gadījumā norādīt nomas organizācijas nosaukumu)*** |
| Ģeometrisko parametru uzmērīšana |  |  |
| Augstuma atzīmju pārbaude |  |  |
| Līdzenuma pārbaude |  |  |
| Sablīvējuma pārbaude (gruntij, smiltij) |  |  |
| Sablīvējuma pārbaude nosakot elastības - deformācijas moduli (gruntij, smiltij, šķembām, grantij) |  |  |
| Nestspējas mērīšana |  |  |
| Ieklājamā asfalta temperatūras mērīšana |  |  |
| Asfaltbetona sablīvējuma mērīšana |  |  |
| Betona konsistences pārbaude pirms betona iestrādāšanas |  |  |
| Betona stiprības noteikšana |  |  |
| Mitruma mērītājs |  |  |
| Vizuālā kanalizācijas cauruļu pārbaude no iekšpuses |  |  |
| Cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes spiediena nodrošināšana |  |  |
| Saķeres koeficienta noteikšana |  |  |
| Horizontālā apzīmējuma atstarošanas noteikšana |  |  |
| Krāsas vai cinkojuma biezuma mērīšana |  |  |

**11.pielikums**

**Pretendenta finanšu apgrozījums un civiltiesiskā apdrošināšana**

*(Vieta)*

*(Datums)*

*(Numurs)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FINANŠU APGROZĪJUMS PA GADIEM**

**Šo informāciju iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija atbilst patiesībai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2015**. gada apgrozījums | **2016**. gada apgrozījums | **2017.** gada apgrozījums |
| *(norādīt apgrozījuma summu EUR)* | *(norādīt apgrozījuma summu EUR)* | *(norādīt apgrozījuma summu EUR)* |
| *(norādīt lpp., kur piedāvājumā ir pievienoti informācijas apstiprinoši dokumenti)* | *(norādīt lpp., kur piedāvājumā ir pievienoti informācijas apstiprinoši dokumenti)* | *(norādīt lpp., kur piedāvājumā ir pievienoti informācijas apstiprinoši dokumenti)* |

**Profesionālā un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apdrošinātājs** | *(norādīt nosaukumu)* |
| **Juridiskā adrese:** | *(norādīt adresi)* |
| **Reģistrācijas numurs:** | *(norādīt reģistrācijas numuru)* |
| **Polises Nr.** | *(norādīt polises numuru)* |
| **Apdrošināšanas summa** | *(norādīt apdrošināšanas summu EUR)* |
| **Pašriska summa** | *(norādīt pašriska apdrošināšanas summu EUR)* |
| **Apdrošināšanas līguma termiņš** | *(norādīt apdrošināšanas līguma termiņu)* |
| **Lpp., kur piedāvājumā ir pievienota apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums** | *(norādīt lpp., kur piedāvājumā ir pievienota apdrošināšanas polises kopija vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums)* |

**12.pielikums**

BūvUzraudzības Līgums Projekts

BūvUzraudzības Līgums

Siguldā, 2018. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Siguldas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000048152, adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.14, §1), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_turpmāk tekstā – Uzņēmējs, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses,

turpmāk tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī Puses, bet katrs atsevišķi arī Puse, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu “Miera ielas pārbūves būvuzraudzība Siguldā, Siguldas novadā” identifikācijas Nr. SNP 2018/16, turpmāk tekstā - Iepirkums,rezultātiem un Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt:
      1. Miera ielas Siguldā, Siguldas novadā pārbūves būvuzraudzību, turpmāk tekstā – Objekts**,** būvdarbu būvuzraudzību, turpmāk tekstā – Būvuzraudzību, un
      2. atzinuma/-u sagatavošana garantijas laikā, turpmāk tekstā – Darbi.
   2. Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, Pasūtītāja norādījumus, Līguma noteikumus un Līguma pielikumā esošos dokumentus:
      1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums), Laboratorijā veicamie testi (2.pielikums), Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts (3.pielikums).
      2. Tehniskais piedāvājums (4. pielikums).
      3. Finanšu piedāvājums (5.pielikums);
      4. Personāla saraksts (6.pielikums);
      5. Objekta būvdarbu līguma kopija, turpmāk tekstā – Būvdarbu līgums, ar būvdarbu veicēju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā – Būvdarbu veicējs, (7.pielikums).
2. **Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti**
   1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā Pasūtītājam iesniedz Līguma 8.punkta noteikumiem atbilstošu Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apdrošināšanas līgumu, apdrošināšana polisi un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu.
   2. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā Darbu izpildei nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā.
3. **Darbu uzsākšana un izpildes termiņš** 
   1. Darbus:
      1. Būvuzraudzību Uzņēmējs sāk veikt 2 (divas) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas un tā jābeidz pēc būvdarbu pabeigšanas, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un pabeigšanas atskaites (Uzraudzības noslēguma ziņojuma) iesniegšanas Pasūtītājam;
      2. atzinuma/-u sagatavošana garantijas laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas. Būvdarbu garantijas termiņš 3 (trīs) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
   2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki (Pasūtītājs, būvuzraugs, autoruzraugs un Būvdarbu veicējs) un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt sava pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs.
4. **Līguma summa un norēķinu kārtība**
   1. Par Būvuzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*euro* un \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *centi*) un 21% (pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*euro* un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*centi*), kopā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*euro* un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*centi*), turpmāk tekstā kopējā Līgumcena.
   2. Samaksa par kvalitatīvi veikto Būvuzraudzību tiks veikta šādā kārtībā:
      1. 25% no Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktās finanšu līdzekļu summas tiks samaksāti par proporcionāli paveiktajiem un ikmēneša būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā par iepriekšējo periodā faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja akceptētajiem būvdarbiem, turpmāk tekstā- Formā Nr. 2, un pamatojoties uz Pasūtītāja akceptēto Uzņēmēja iesniegto aktu par attiecīgajā periodā veiktajiem darbiem (turpmāk tekstā – Akts).

Pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai, ir Pušu parakstīts Akts un atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavota rēķina saņemšana. Rēķins tiek apmaksāts 15 (piecpadsmit) dienu laikā.

* + 1. atlikušos 75 % no Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktās finanšu līdzekļu summas Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc kredīta piešķiršanas Valsts kasē. Pamats rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai, ir Pušu parakstīts Akts un atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatvota rēķina saņemšana.
  1. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinu sagatavo elektroniski un nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi: [rekini@sigulda.lv](mailto:rekini@sigulda.lv) , Puses atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 7.1 pantu un ja uz tā norādīta piezīme „Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Uzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un Objektu. Līdz brīdim, kamēr Uzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Uzņēmējs rēķinu nav iesniedzis. Puses vienojas, ka rēķins tiek uzskatīts par nogādātu Pasūtītājam un Pasūtītājs to ir saņēmis otrajā darba dienā no dienas, kad tas izsūtīts uz šajā punktā minēto Pasūtītāja e-pasta adresi.
  2. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis no sava bankas konta uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.
  3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līgumcena Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem.
  4. Līgumu izpildes laiks ir no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un būvdarbu garantijas termiņa laikā. Plānotais būvdarbu uzraudzības termiņš ir 80 darba dienas. Šis termiņš ir informatīvs un ja būvdarbu izpilde jebkurā gadījumā pārsniedz šo termiņu, Uzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu sakarā ar izmaiņām būvdarbu pabeigšanas termiņā (t.sk. gadījumā, ja būvdarbi tiek apturēti uz laiku).
  5. Pasūtītājs ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdina Uzņēmēju, ja pēc Pasūtītāja iniciatīvas tiek apturēta būvdarbu veikšana, bet gadījumos, kad būvdarbu veikšana tiek apturēta ne pēc Pasūtītāja iniciatīvas – iespējami īsā laikā pēc būvdarbu apturēšanas. Šādā gadījumā Būvuzraudzības sniegšanas termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik ir apturēta būvdarbu veikšana. Šādā būvdarbu apturēšanas gadījumā Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt papildu samaksu un/vai jebkādu zaudējumu atlīdzību. Ja būvdarbu veikšana tiek atsākta, Pasūtītājs par to paziņo Uzņēmējam ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

1. **Uzņēmēja tiesības un pienākumi**
   1. Uzņēmēja pienākums veikt Darbus atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot Līgumā, tai skaitā Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktās prasības.
   2. Uzņēmējs Darbu izpildei nozīmē savus darbiniekus, kuri veic Līguma 5. un 7.punktā noteiktos Uzņēmēja pienākumus. Pirms Būvuzraudzības uzsākšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzībā iesaistīto būvuzraugu saistību rakstus, kas reģistrēti būvvaldē.
   3. Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt Objekta Būvuzraudzības plānu 4 (četru) darba dienu laikā pēc Darba veikšanas projekta saņemšanas no būvnieka un iesniegt to pasūtītājam kopā ar rīkojumu par būvuzrauga nozīmēšanu un būvuzrauga saistību rakstu;
   4. nodrošināt visa Būvprojekta realizācijas laikā veicamo būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena Būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi ir paredzēti Būvuzraudzības plānā, kā arī ņemot vērā normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, un nodrošināt, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Būvprojektam, normatīvajiem aktiem un ar Būvdarbu līguma noteikumiem;
   5. Uzņēmēja pienākums ir izvērtēt būvdarbu un pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju atbilstību Būvdarbu līgumam, Objekta būvprojektam un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
   6. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt atbilstošās būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Objekta būvlaukumā.
   7. Uzņēmējs organizē, vada un protokolē Līguma 3.2.apakšpunktā noteiktās būvsapulces. Pirmo būvsapulci Uzņēmējs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts būvsapulces protokolā, visiem dalībniekiem (Būvdarbu veicējam, autoruzraugam, Uzņēmējam un Pasūtītājam) vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Būvsapulces protokolu Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam un būvdarbu veicējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvsapulces.
   8. Visus strīdus ar būvdarbu veicēju par būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma noteikumiem un izpildītajiem būvdarbiem, Uzņēmējs risina, informējot un iesaistot Līguma 14.1.1.apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi.
   9. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, darba kārtības prasību ievērošanu, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības.
   10. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Uzņēmēja darbinieku un kontrolēt Būvdarbu veicēja un cita Darbu izpildē piesaistītā personāla:
       1. instruēšanu un apmācību darba aizsardzībā (atbilstoši veicamajiem uzdevumiem);
       2. nodrošināšanu ar piemērotiem nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, t.sk. obligāto minimumu: aizsargķiveri, signālvesti, darba apaviem, aizsargbrillēm. Šis minimums ir obligāti jālieto atrodoties Objektā, neatkarīgi no tā, kādi darbi un cik ilgi tiek veikti. Darbam augstumā drīkst izmantot tikai drošības sistēmas (drošības jostas ir aizliegtas);
       3. lai būtu veiktas obligātās veselības pārbaudes;
       4. lai personāls būtu apmācīts par resursu lietderīgu izmantošanu (elektroenerģija, ūdens, izejvielas);
       5. lai personāls būtu apmācīts par reaģēšanu ārkārtas situācijās, izslēdzot draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai.
   11. Uzņēmējam kopā ar Būvdarbu veicēju ir pienākums nodrošināt:
       1. Pasūtītāja pārstāvjiem pieeju darba vietām, lai veiktu vides un darba aizsardzības prasību ievērošanas kontroli;
       2. ka izmantotais Darba aprīkojums ir darba kārtībā, pārbaudīts un atbilst normatīvo aktu prasībām. Darba laikā visam aprīkojumam (gan mobilajam gan stacionārajam) jāveic ikdienas pārbaudes;
       3. ka, pielietotās darba metodes ir drošas un neapdraud ne Uzņēmēja darbiniekus, ne Pasūtītāju, ne citas personas, kas var atrasties Objekta tuvumā;
   12. Uzņēmējam ir pienākums veikt darba vides riska novērtējumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   13. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju ar Būvuzraudzības veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.
   14. Uzņēmējs apņemas iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Būvprojekta grozījumu vai būvdarbu līguma izmaiņu gadījumā.
   15. Uzņēmējam, veicot Būvuzraudzību, ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja intereses.
   16. Uzņēmējs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvdarbu izmaksu palielināšanu.
   17. Uzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.
   18. Notikušos nelaimes gadījumus Objektā Uzņēmējs izmeklē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
   19. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās Iepirkuma dokumentācijas prasībām atbilstošs kvalificēts un pieredzējis personāls; kā arī nodrošināt, ka kvalificēts personāls ir pietiekamā skaitā, lai nodrošinātu būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanu. Uzņēmējam jāparedz līdzvērtīgu darbinieku aizvietošanu to prombūtnes laikā (darba nespēja, atvaļinājums, komandējums u.c.).
   20. Uzņēmējam ir pienākums pieņemt tikai ar Būvdarbu līgumam, Būvprojektam, Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši veiktus būvdarbus;
   21. Uzņēmējam Darbu izpildē ir patstāvīgi jānodrošina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētus mērinstrumenti, kas nepieciešami Darbu ietvaros veicamo pārbaužu par būvdarbu kvalitāti, drošumu un atbilstību Būvprojektam un ar Būvdarbu līgumā noteiktā, pilnvērtīgai izpildei;
   22. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā norādītās atskaites. Ja atskaite vai tai pievienotie dokumenti neatbilst Līguma noteikumiem, Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītajam vai normatīvajiem aktiem, nav kvalitatīva vai Pasūtītājs konstatē citus trūkumus, Izpildītājam jānovērš Pasūtītāja norādītie trūkumi un/vai neatbilstības un Pasūtītāja paziņojumā norādītajā termiņā atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un normatīvajiem aktiem atbilstoša atskaite;
   23. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu Objektā, ja nav veikti būvdarbu sagatavošanas darbi;

pieprasīt no Būvdarbu veicēja ar būvdarbiem saistītos dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu un kontrolētu būvdarbu gaitu Objektā;

* 1. Ja iestājas Līguma 6.2.apakšpunktā noteiktais, tad Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā nozīmēt citu darbinieku (piesaistīto speciālistu) un iesniegt Pasūtītājam nomainītā darbinieka (piesaistītā speciālista) būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju;
  2. Uzņēmējam ir pienākums fiksēt Būvdarbu veicēja un cita Darbu izpildē piesaistītā personāla pārkāpumus, kuri norādīt Līguma 6.pielikumā un rakstveidā par to informēt Pasūtītāju;
  3. Uzņēmēja pienākums veikt laboratoriskās pārbaudes neatkarīgā un akreditēta laboratorijā, saskaņā ar Laboratorijā veicamo testu sarakstu (2. pielikums). Uzglabājamie būvnieka un Uzņēmēja paraugi jāglabā pie Uzņēmēja visu līguma izpildes laiku;
  4. Uzņēmējam ir pienākums glabāt skenētu (PDF formātā) visu Līguma izpilddokumentāciju.

5.28. Uzņēmējam ir tiesības:

5.28.1. rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, apturēt būvdarbus Objektā, ja tiek konstatēti spēkā esošo normatīvo aktu, Būvprojekta un/vai ar Būvdarbu līguma pārkāpumi vai patvaļīgas atkāpes no tiem;

5.28.2. rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda būvdarba izpildes kvalitāti un/vai atbilstību Būvprojektam.

1. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
   1. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam Darbu veikšanai.
   2. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Uzņēmējam nekavējoties nomainīt Darbu izpildē iesaistīts būvuzraugs/būvspeciālists, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
      1. Līguma noteikumiem (tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām) vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu vai Līgumam neatbilstoša pienākumu pildīšana;
      2. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
   3. Līguma 14.1.1. apakšpunktā norādītajai personai vai citam darbiniekiem ir tiesības Uzņēmēja darbiniekiem pārbaudīt alkohola koncentrāciju izelpojamā gaisā, atbilstoši Pasūtītāja izstrādātajai kārtībai, pieaicinot pie šādas pārbaudes veikšanas Uzņēmēja atbildīgo pārstāvi. Ja alkohola koncentrācija izelpā ir virs 0 (nulle) promilēm, darbinieks tiek izraidīts no teritorijas un Uzņēmējam aprēķināts līgumsods saskaņā ar Līguma 8.pielikumā noteikto, par katru konstatēto gadījumu. Personas atteikšanās no pārbaudes, tiek pielīdzināta situācijai, kad persona atrodas darba vietā alkohola reibumā.
   4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam uzrādīt darba aizsardzības dokumentāciju, piemēram, instrukcijas, instruktāžu reģistrācijas žurnālus, obligāto veselības pārbaužu kartes, darba risku novērtējumu, darbinieku kvalifikācijas apliecinājumus u.c.
   5. Konstatējot regulārus (t.i. vairāk kā 2 gadījumus) darba aizsardzības pārkāpumus vai kavēšanos ar to novēršanu, Pasūtītājam ir tiesības nepielaist pie Darba Uzņēmēja darbiniekus, kuri regulāri pārkāpj darba aizsardzības prasības.
   6. Pasūtītājs vai Pasūtītāja pārstāvis informē elektroniski, pievienojot situācijas fotofiksāciju,Līguma 14.1.2.apakšpunktā norādīto Uzņēmēja kontaktpersonu par:
      1. bīstamām situācijām, kas radušās darba gaitā kā rezultātā var tikt apdraudēta Uzņēmēju darbinieku drošība un veselība;
      2. Uzņēmēja darbinieku un cita piesaistītā personāla traumām, incidentiem, avārijām vai notikušu nelaimes gadījumu darbā;
      3. jebkuriem citiem apstākļiem, kas var apdraudēt vai apdraud darbinieku un cita piesaistītā personāla drošību un veselību vai apgrūtina Darba izpildi.
   7. Pasūtītājam ir tiesības nomainīt Līguma 14.1.1. apakšpunktā pārstāvi vai pievienot vēl vienu pārstāvi par to iepriekš elektroniski paziņojot Uzņēmējam pārstāvim, uz tā Līgumā norādīto e-pasta adresi.
2. **Darbu veikšanas kārtība**
   1. Uzņēmējam ir pienākums visā būvdarbu veikšanas laikā atrasties Objektā un veikt Objekta pārbaudes 1 (vienas) stundas laikā pēc pirmā Pasūtītāja mutiska, elektroniska vai rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
   2. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām katru reizi, kad pārbaudē ir konstatētas neatbilstības, veikt atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālā un veikt fotofiksāciju.
   3. Konstatējot būvdarbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju neatbilstību Būvprojekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
   4. Konstatējot Līguma 5.6. apakšpunktā minēto dokumentu neesamību un/vai atbilstoši Latvijas Republikā normatīvo aktu prasībām neaizpildītu būvdarbu žurnālu Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
   5. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt būvdarbu izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.).
   6. Uzņēmējam ir pienākums izvērtēt (gan finansiāli, gan pēc apjomiem) būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša Formu Nr. 2, 5 (piecu) darba dienu laikā no tās saņemšanas un parakstīt to vai minētajā termiņā sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
   7. Uzņēmējs pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam un Būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka Objekts ir uzbūvēts atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām, atbilstoši Būvprojektam, Būvdarbu līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
   8. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā atbilstoši Būvdarbu veicēja uzaicinājumam. Pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto izpilddokumentāciju un datu nesēju ar šo izpilddokumentāciju PDF formātā.
3. **Apdrošināšana**
   1. Uzņēmējs iesniedz apdrošināšanas kompānijas polisi par Līguma un profesionālās darbības (būvuzraudzība) apdrošināšanu. Apdrošināšanas līgums slēdzams atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un iepirkuma nolikumā noteikto: ar profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi ar kopējo atbildības limitu vismaz EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) apmērā, kur viena apdrošināšanas gadījuma summa ir vismaz EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) apmērā. Apdrošināšanas ņēmēja pašrisks ne vairāk kā EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro) apmērā. Līgumā noteikto Būvuzraudzību Uzņēmējs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 8.1.apakšpunktā noteiktās apdrošināšanas polises.
   2. Līguma 8.1.apakšpunktā minētajā apdrošināšanas polisē jābūt norādītam, ka apdrošinātājs sedz citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām zaudējumus, kurus Uzņēmējs nodarījis ar savu darbību vai bezdarbību.
   3. Līguma 8.1.apakšpunktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visu Objekta būvdarbu un garantijas laiku.
   4. Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 8.punkta nosacījumiem.
4. **Strīdu risināšana un Pušu atbildība**
   1. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar Līgumu, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
   2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi starp Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt un/vai apturēt Darbu veikšanu vai kā citādi kavēt Darbu sniegšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
   3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
   4. Gadījumā, ja Pasūtītājs savas vainas dēļ pieļāvis Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.
   5. Ja Uzņēmēja parakstītajā Formā Nr.2 par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem, Pasūtītājs konstatē darbus, kas satur defektus un/vai trūkumus, vai kuri ir uzrādīti, bet faktiski nav veikti vai nav veikti norādītajā apjomā. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līgumcenas.
   6. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas, par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību.
   7. Par Uzņēmēja neierašanos uz būvsapulcēm, Uzņēmējs maksā līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro nulle centi) apmērā par katru neierašanās reizi. Pasūtītājs e-pastā vai rakstveidā informē Uzņēmēju par neierašanos būvsapulcē.
   8. Līguma 5.7., 5.8., 5.9. un 5.10.apakšpunktā noteikto prasību izpildes neievērošanas gadījumā Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par radītajām sekām.
   9. Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz zaudējumus par Darba kavējumiem, kas radušies darba aizsardzības prasību neievērošanas dēļ.
   10. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis būvniecības dalībniekiem (Būvdarbu veicējam, autoruzraugam, Pasūtītājam) un trešajām personām, veicot Būvuzraudzību Objektā, un apņemas šīs sekas nekavējoties novērst.
   11. Par darba aizsardzības prasību, iekšējās darba kārtības vai darba aizsardzības normatīvo aktu un Pasūtītāja prasību neievērošanu, Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Uzņēmēja Līguma 8.pielikumā minētā kārtībā un apmērā līgumsodu.
   12. Gadījumā, ja Uzņēmējs neizpilda vai daļēji izpilda Līguma 5.26. un 5.27.apakšpunktā un tehniskā specifikācijā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā.
   13. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par Uzņēmēja veikto Darbu kvalitāti, strīdus gadījumā Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja būvdarbu atsegšanas rezultātā konstatēta neatbilstība Būvdarbu līgumam un/vai Latvijas Republikā normatīvo aktu prasībām.
   14. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma izteikšanas Uzņēmējam, ieturēt no tiem līgumsodus, kas Uzņēmējam aprēķināti saskaņā ar Līgumu. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt līgumsodu, iesniegt Uzņēmējam līgumsoda rakstisku aprēķinu un Paziņojumu par līgumsoda ieturēšanu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem.
   15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību izpildes pienākuma un neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz līgumsodu apmēru.
   16. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām.
   17. Uzņēmējs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.
5. **Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana**
   1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
   2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja:
      1. Uzņēmējam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta saimnieciskā darbība;
      2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
      3. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā noteikto pienākumu tajā noteiktajā termiņā;
      4. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 2 (divas) darba dienas;
      5. Uzņēmējs nav izpildījis vai nav pienācīgi izpildījis Līguma saistības;
      6. Uzņēmējs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.
   3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus.
   4. Līguma 10.1. un 10.2.apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi.
6. **Nepārvaramas varas apstākļi**
   1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.
   2. Pusēm nekavējoties, rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.
   3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.
   4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 11.2.apakšpunktam.
   5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
      1. Uzņēmēja darbinieku un citu Uzņēmēja iesaistīto (t.sk Apakšuzņēmēju) personu saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;
      2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem un/vai Apakšuzņēmējiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.
7. **Konfidencialitāte**
   1. Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
      1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;
      2. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu, būvniecības ieceri vai Objektu. Uzņēmējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.
   2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Uzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
   3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
   4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
   5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
   6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
8. **Personas datu aizsardzība**
   1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, Puse, kura sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā un nodrošina, ka tie ir pieejami tikai īpaši ieceltiem attiecīgās Puses darbiniekiem.
   2. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
   3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem;
   4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu.
   5. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, attiecīgā Puse pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
   6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
   7. Katra no Pusēm ir tiesīga nekavējoties apturēt turpmāku personas datu nosūtīšanu, ja otra Puse nenodrošina datu apstrādes prasību ievērošanu (t.sk. no attiecīgās Puses darbiniekiem vai Apakšuzņēmējiem), ko tai uzliek šis Līgums vai jebkādi piemērojamie normatīvie akti. Šajā gadījumā Puse, kas konstatē pārkāpumu, ir tiesīga pieprasīt otrai Pusei nodoto datu atdošanu atpakaļ un tam sekojošu datu dzēšanu no otras Puses sistēmām.
   8. Pēc Līguma izbeigšanas vai darbības termiņa beigām, Puses nodod atpakaļ no otras Puses saņemtos personas datus un to kopijas un, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, iznīcina visus šādus datus un iesniedz rakstveida apliecinājumu otrai Pusei par šā apakšpunkta izpildi.
   9. Puses apliecina, ka:
      1. personas datu apstrāde, tostarp nosūtīšana, tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem un tikai un vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim;
      2. ka tās sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjektu pieprasījumiem par datu subjektus interesējošiem jautājumiem saistībā ar datu subjektu datu apstrādi;
      3. nodrošinās saņemto personas datu aktualitāti un neuzglabās datus ilgāk par faktisko datu apstrādes periodu, ja vien piemērojamie normatīvie akti neparedz citu kārtību;
      4. bez otras Puses rakstveida piekrišanas nepieļaus datu nodošanu tālākai apstrādei Apakšuzņēmējiem. Ja ir saņemta šajā apakšpunktā minētā piekrišana, nodrošinās, ka Apakšuzņēmējs izpilda visas šajā Līgumā noteiktās saistības, kas attiecināmas uz personas datiem, un iesniegs ar Apakšuzņēmēju noslēgtā līguma apliecinātu kopiju;
      5. uzglabās ierakstus par visām veiktajām datu apstrādes darbībām, nodrošinās, ka jebkura ar šādiem datiem veikta darbība ir izsekojama, tostarp, var atsekot to, kam šādi dati tika pārsūtīti, kāda veida dati, kādiem mērķiem;
      6. pēc otras Puses pieprasījuma, ļaus attiecīgajai Pusei un uzraugošajām valsts iestādēm iekļūt telpās, kuras attiecīgā Puse izmanto datu apstrādei, lai veiktu šajā Līgumā paredzēto apstrādes darbību pārbaudi.
9. **Pušu pārstāvji** 
   1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka šādas kontaktpersonas:
      1. Pasūtītāja kontaktpersona: *Valts Vilks, būvinženieris, e-pasts: valts.vilks@sigulda.lv, tālrunis 28345977,* *66909370.* Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona ir pilnvarota parakstīt Formu Nr.2, bet nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.
      2. Uzņēmēja kontaktpersona: *vārds uzvārds, amats, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.* Izpildītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.
   2. Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas, ir tiesības uzskatīt, ka tās rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem.
   3. Pasūtītāja kontaktpersonas veikts jebkāda rakstura kontroles pasākums, apliecinājums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.
   4. Puses var nomainīt Līguma 14.1.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
   5. Izpildītājs būvuzraudzības veikšanai Objektā kā atbildīgo būvuzraugu norīko \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (būvprakses sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
10. **Apakšuzņēmēju un speciālistu maiņa un piesaistīšana**
    1. Apakšuzņēmēju sarakstā (9.pielikums) Uzņēmējs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus). Uzņēmējs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
    2. Speciālistu sarakstā (6.pielikums) Uzņēmējs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos speciālistus. Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai.
    3. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
    4. Uzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un/vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.
    5. Pasūtītājs nepiekrīt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātā Speciālistu sarakstā norādītā speciālista nomaiņai piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos Uzņēmēja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti.
    6. Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
       1. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma [42. panta](http://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42) pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
       2. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības (Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma [42. panta](http://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42) pirmajā daļā vai otrās daļas 1.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
       3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
    7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
    8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma [42. panta](http://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42) noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
    9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam.
11. **Citi noteikumi**
    1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
    2. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
    3. Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, nosūtot vēstules ierakstītā sūtījumā, vai nododot dokumentus pret parakstu personīgi Puses Līgumā norādītajā adresē vai Līguma 14.punktā minētajām Pušu kontaktpersonām. Tiek pieņemts, ka ierakstītas vēstules sūtījums ir saņemts 4 (ceturtajā) dienā pēc nodošanas pastā, ja vien tas nav saņemts agrāk.
    4. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās adreses.
    5. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.
    6. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses.
    7. Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts precīzi, vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu Puses atbild patstāvīgi.
    8. Šī Līguma punktu nosaukumi ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.
    9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
    10. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
    11. Līgums ir sagatavots uz \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Uzņēmējam.

16.12. Līguma neatņemam sastāvdaļa ir pielikumi:

16.12.1. 1.pielikums - Tehniskā specifikācija;

16.12.2. 2.pielikums - Laboratorijā veicamie testi;

16.12.3. 3.pielikums - Operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču saraksts;

16.13.4.4.pielikums - Tehniskais piedāvājums;

16.13.5. 5.pielikums - Finanšu piedāvājums;

16.13.6. 6.pielikums – Speciālistu saraksts;

16.13.7. 7.pielikums - būvdarbu līguma kopija;

16.13.8.8. pielikums - līgumsodi par darba aizsardzības prasību neievērošanu;

16.3.9. 9.pielikums - apakšuzņēmēju saraksts;

16.3.10. 10.pieikums – darbu defektu akts.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Uzņēmējs** |
| **Siguldas novada pašvaldība** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Reģ. Nr.90000048152  PVN reģ. Nr. LV90000048152  Pils iela 16, Sigulda, LV-2150  AS “SEB Banka”  Konts: LV15UNLA0027800130404 | Reģ. Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PVN reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Adrese:  Banka:  Konts: |
| Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore  **Jeļena Zarandija** |  |

**Līguma 8. pielikums**

**Līgumsodi par darba aizsardzības prasību neievērošanu**

1. Par darba aizsardzības prasību, darba aizsardzības normatīvo aktu un Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, noteikto prasību neievērošanu, Puses vienojas, ka ir tiesības ieturēt no **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukts – Uzņēmējs, 2018.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ noslēgtā Būvuzraudzības līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā - Līgums, Līguma 4.1.apakšpunktā atrunātās samaksas šajā pielikumā noteikto līgumsodu.
2. Līgumsods tiek summēts par katru atsevišķu gadījumu vai par katru darbinieku (t.sk. piesaistīto personālu, kas strādā uz uzņēmuma līguma pamata), kurš izdarījis pārkāpumu.
3. Līgumsods tiek aprēķināts tikai par tiem gadījumiem, kas ir rakstiski fiksēti, norādot konkrētu pārkāpuma laiku, vietu, raksturu, iesaistītos darbiniekus u.c. pārkāpuma apstākļus.
4. Līgumsods tiek aprēķināts arī par Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēja izdarītajiem pārkāpumiem.
5. Ja kāds no pārkāpumiem rada paaugstinātu bīstamību un /vai nopietnus draudus darbinieka vai citu darbinieku dzīvībai vai veselībai, pielikuma 6.punktā pievienotajā tabulā norādītais līgumsods tiek dubultots.
6. Līgumsodu tabula:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pārkāpuma apraksts** | **Līgumsods EUR/1 gad.** |
|  | Individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošana vai darbinieku nenodrošināšana ar piemērotiem un kvalitatīviem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. | 30,00 |
|  | Darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un iekšējās darba kārtības prasību neievērošana. | 70,00 |
|  | Uzņēmējs 24 stundu laikā nespēj uzrādīt pieprasītos darba aizsardzības dokumentus. | 115,00 |
|  | Darbinieka atrašanās darba vietā alkohola reibumā. | 215,00 |
|  | Uzņēmējs nav veicis darbinieku instruktāžu, apmācību, veselibas pārbaudes, riska novērtējumu vai citus darba aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības. | 70,00 |
|  | Bojāta, nepārbaudīta vai nepiemērota darba aprīkojuma izmantošana. | 70,00 |
|  | Ar Pasūtītāja pārstāvi nesaskaņotu darbu, vai darbu, kas nav paredzēti projekta plānā, veikšanu. | 70,00 |
|  | Savlaicīgi nav paziņots par darba gaitā notikušām traumām, incidentiem, avārijām, nelaimes gadījumiem. | 140,00 |
|  | Fotografēšana un filmēšana bez Pasūtītāja pārstāvja atļaujas. | 140,00 |

**Darbu defektu AKTS**

Siguldā 20\_\_.gada ‘’\_\_’’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Siguldas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, tās izpilddirektores Jeļenas Zarandijas personā, kura darbojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes Saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14 §1), un

***<nosaukums>,*** vienotais reģ. Nr. - *<numurs>,* juridiskā adrese – *<adrese>,* turpmāk – Uzņēmējs, kuras vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tās *<amatpersonas amats un vārds, uzvārds>*,

piedaloties, Pasūtītāja atbildīgajiem darbiniekiem *<darbinieku amats un vārds, uzvārds>, un uzņēmēja* būvuzraudzības atbildīgajiem darbiniekiem *<būvuzrauga vārds, uzvārds>.*

Pamatojoties uz 20\_\_.gada ‘’\_\_\_’’\_\_\_\_\_ noslēgto Līgumu Nr.\_\_\_\_\_\_\_ par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Siguldas novadā un tā pielikumiem, turpmāk - Līgums;

sastāda šo Darbu defektu aktu, ar kuru konstatē:

1. Līgumā noteiktie darbi nav veikti atbilstoši Līguma prasībām, konstatējot šādas neatbilstības\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[detalizēts konstatēto neatbilstības apraksts].*
2. Aktā konstatēto defektu novēršanas termiņš - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Kopā neievēroti punkti, kas sastāda līgumsodu \_\_\_\_\_\_\_\_EUR apmērā.

Darbu defektu akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens – Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **Uzņēmējs** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| **20\_\_.gada ‘’\_\_\_’’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **20\_\_.gada ‘’\_\_\_’’\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
| **Pasūtītāja atbildīgie darbinieki:** | **Uzņēmēja atbildīgie darbinieki:** |

1. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro. [↑](#footnote-ref-3)