APSTIPRINĀTS

Siguldas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 15.martā

(protokols Nr.07)

IEPIRKUMA

SND 2013/07

„Asfaltbetona bedrīšu remonts

Siguldas novadā”

NOLIKUMS

Siguldas novads	2013

1. Vispārīgā informācija

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2013/07

## 1.2. Pasūtītājs

1.2.1.	Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Siguldā				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Tālr. Nr.67970844				Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Faksa Nr.67971371  				Piektdiena	8:00 – 14:00

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja			Inese Zīle

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	Elīna Grobiņa

Komisijas locekļi					Anita Strautmane

Inga Zālīte

Didzis Skrodelis

Rudīte Bete

Iepirkuma komisija izveidota 15.07.2009. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.17, §15). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 24.02.2010. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.5, §21), atkārtoti Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 25.08.2010. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.17, §6). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 15.08.2012. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.14, §3).

1.2.3. Kontaktpersonas:

1.2.3.1. Par iepirkuma procedūru:

Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr.Nr.67385947, faksa Nr.67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv

1.2.3.2. Par tehniskiem jautājumiem:

Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks, Būvinženieris Aldis Ermansons, tālr. Nr.67800951, faksa Nr.67976657, e-pasta adrese: aldis.ermansons@sigulda.lv.

## 1.3. Iepirkuma priekšmets

Asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novadā.

CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 45233251 – 3 (seguma atjaunošanas darbi).

## 1.4.	Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana

1.4.1.	Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.sigulda.lv.

1.4.2.	Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2013.gada 26.martam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.

### 1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.4.4.	Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.5.	Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.6.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.5. Līguma izpildes laiks

1.5.1.	Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par asfaltbetona bedrīšu remontu Siguldas novadā.

1.5.2.	Pasūtītāja līguma izpildes termiņi: Asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novadā jāveic 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

## 1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 26.03.2013. plkst.10:00 Siguldas novada Domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2.	 Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## 1.7. Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas galvojumu apliecinošs dokuments (oriģināls) par summu Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati 00 santīmi).

1.7.2. Pretendenta piedāvājums, kuram nav pievienots atbilstoši 1.7.1. punkta prasībām noformēts piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Pasūtītājs neatmaksā Pretendentam Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summu:

1.7.4.1.	ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums (Nolikuma 1.7.3. punkts);

1.7.4.2.	ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu (Nolikuma 6.3.punkts);

1.7.4.3.	ja Pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līguma nodrošinājumu (Nolikuma 6.4.punkts).

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Pretendentiem:

1.7.5.1. neuzvarējušiem Pretendentiem - pēc abpusējas iepirkuma līguma parakstīšanas ar uzvarējušo Pretendentu;

1.7.5.2. uzvarējušam Pretendentam - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu;

1.7.5.3. visiem Pretendentiem - ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta.

## 1.8. Piedāvājuma noformēšana

1.8.1.	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme

”Piedāvājums iepirkumam

„Asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novadā”

identifikācijas Nr. SND 2013/07.

Neatvērt līdz 26.03.2013. plkst.10:00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

- pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija);

- tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).

1.8.4.	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5.	Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.

1.8.6.	Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.7.	Elektroniskā veidā jāiesniedz tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. Tiem jābūt veidotiem kā Microsoft Word un/vai Excel dokumentiem. Elektroniskajam datu nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiks ņemts vērā piedāvājuma oriģināls.

1.8.8.	Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

## 1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.9.1.	Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.	Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.	Iepirkuma priekšmets ir asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novadā, kas jāveic saskaņā ar Darbu apjomu – Tāmi (Nolikuma 2.pielikums), Darba uzdevumu (Nolikuma 3.pielikums) un Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 4.pielikums).

CPV kods: 45233251 – 3 (seguma atjaunošanas darbi).

2.1.2.	Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.3.	Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai vienojoties ar uzvarējušo pretendentu izslēgt atsevišķus darbu veidus no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, vai vienoties ar uzvarējušo pretendentu par tā iesniegtā finanšu piedāvājuma cenas samazināšanu.

2.1.4.	Pretendentam pastāvošie apgrūtinājumi un ierobežojumi būvobjektā, saskaņā ar Darba uzdevumu un Līguma projektu.

# 3. Prasības pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

3.1.1.	Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.punktā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma procedūras noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.punktā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Darbu apjomiem – tāmē, Darba uzdevumā un Tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām;

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

4) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

5) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

## 3.2.	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt seguma atjaunošanas darbus

3.2.1.	Pretendenta katra gada (2010.g., 2011.g., 2012.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.2.	Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.3.	Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un iespējām veikt seguma atjaunošanas darbus

3.3.1.	 Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (vai īsākā, ja pretendents reģistrēts vēlāk) ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) nolikumā minēto seguma atjaunošanas darbu veikšanā (asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar karstā asfaltbetona iestrādes tehnoloģiju), kas ir pilnībā pabeigti, ar nosacījumu, ka katrā objektā darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās līguma cenas bez PVN. Papildus jābūt 3 (trīs) pozitīvām atsauksmēm par nolikumā minētajiem darbiem.

3.3.2.	Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto seguma atjaunošanas darbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.

3.3.3.	Pretendenta rīcībā ir jābūt nepieciešamajam tehniskajam aprīkojumam (tehnika, instrumenti un ražošanas iekārtas) šī līguma izpildei.

3.3.4.	Jābūt apdrošinātai Pretendenta civiltiesiskajai atbildībai par Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt Pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

3.3.5.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.

3.3.6.	Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

# 4. Iepirkuma procedūras piedāvājuma saturs

## 4.1.Pretendentu atlases dokumenti

### 4.1.1.	Pretendenta pieteikums (1.pielikums) dalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2.	Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

4.1.3.	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

4.1.4.	Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegts dokuments iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai.

4.1.5.	Pretendenta apliecinājums par pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 2010.g., 2011.g., 2012.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.

4.1.6.	 Informācija par pretendenta pieredzi, atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidu, izpildes vietu, darbu izpildes periodu, apjomu (izmaksas LVL bez PVN). Saraksts ar Pretendenta veiktajiem darbiem noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 5. pielikums).

4.1.7. 	Atsauksmes, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte 3.3.1.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 3 (trīs) pozitīvām atsauksmēm.

4.1.8.	Informācija par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, tehniku, ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.

4.1.9.	Informācija par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam.

4.1.10.	Apdrošināšanas sabiedrības polises kopija vai apliecinājums par iespēju veikt Nolikuma 3.3.4.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

4.1.11.	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka ir iepazinies ar objektu dabā un nepastāv apstākļi, kas varētu traucēt izpildīt Nolikuma 2.1.4.punktā minēto.

4.1.12.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms Ls (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

## 4.2.Tehniskais piedāvājums

## 4.2.1.	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehniskām specifikācijām (Nolikuma 4.pielikums) un Darba uzdevumu (Nolikuma 3.pielikums).

### 4.2.2.	Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

### 4.2.2.1. Darbu apjomi - tāme;

4.2.2.2. Būvdarbu garantijas laiks (norādīt mēnešos). Pretendenta piedāvātajam būvdarbu garantijas laikam ir jābūt ne īsākam kā 24 mēneši.

4.2.2.3. Kvalitātes nodrošināšanas plāns. Kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo Pretendenta garantētās iespējas veikt darbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un iepirkuma noteikumiem.

## 4.2.3.	Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

## 4.3.Finanšu piedāvājums

4.3.1.	Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 8.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai.

4.3.2.	Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.3.3.	Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā un Darba uzdevumā noteikto seguma atjaunošanas darbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, tai skaitā PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija darbu izpildes laikā u.c.).

# 5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma procedūras organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

# 5.1. Piedāvājumu vērtēšana

5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2.	Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 8.pielikumu, tad tiks vērtēta 1.pielikumā iekļautā informācija.

5.1.3.	Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

# 5.2. Aritmētisku kļūdu labošana

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

# 5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4.	Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

5.5.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkuma procedūru izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jaunas iepirkuma procedūras organizēšanu.

6. Iepirkuma līgums

6.1.	Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikumam pievienots iepirkuma līguma projekts – Nolikuma 9.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.

Avansa maksājumi nav paredzēti. Samaksa par padarīto pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

6.2.	Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs kavējas vai atsakās slēgt līgumu Nolikuma 6.3.punktā minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.3.	Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, kā rezultātā iestājas Nolikuma 1.7.4.2.punktā noteiktais piedāvājuma nodrošinājuma piemērošanas gadījums.

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet kandidāts vai pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

7.1.3.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.4.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.5. 	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.daļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.6.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.7. 	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.8.	Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Nolikuma 7.1.8.1. un 7.1.8.2.punktos minētās izziņas tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš Nolikuma 7.1.8.1. un 7.1.8.2.punktos minēto izziņu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbadienas, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz attiecīgās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā un izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu:

7.1.8.1.	izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

7.1.8.2.	izziņa, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

7.1.9.	Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.10.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.11.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.1.12.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.2.   Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1.  Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov. un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv .

# 8. Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1.  Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.2.	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## 8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums	Pretendenta pieteikums.

2.pielikums	Darbu apjomi - Tāme.

3.pielikums	Darba uzdevums.

4.pielikums 	Tehniskās specifikācijas.

5.pielikums 	Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts.

6.pielikums	Informācija par tehnisko nodrošinājumu.

7.pielikums	Informācija par tehnisko personālu.

8.pielikums 	Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma.

9.pielikums	Iepirkuma līguma projekts.

1. pielikums

Pretendenta pieteikums

„Asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novadā”

(identifikācijas Nr. SND 2013/07)

Iepazinušies ar iepirkuma „Asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novadā” (identifikācijas Nr. SND 2013/07) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt: „Asfaltbetona bedrīšu remontu Siguldas novadā”, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

| LVL bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | LVL, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam, darbu apjomam – tāmei, darba uzdevumam un tehniskajām specifikācijām.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir _________ dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats	_____________________________________

Paraksts		_____________________________________

Datums			__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

DARBU APJOMI - TĀME

Tāme pievienota atsevišķi kā EXCEL dokuments.

3.pielikums

# DARBA UZDEVUMS

Nosacījumi darbu veikšanai:

  - Pirms iepirkuma dokumentu iesniegšanas, jāiepazīstas ar darba apjomu dabā.

  - Veikt asfalta seguma bedrīšu remontu ar karsto asfaltbetonu pilnā tehnoloģijā, ietverot frēzēšanu, gruntēšanu, aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, kā arī noblīvēšanu. Bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju – bedrīšu aizpildīšana ar asfalta maisījumu notiek tad, kad bedrītes ir sagatavotas.

  - bedrīšu aizpildīšana notiek ar līdzīgu asfalta maisījumu kā esošajā segumā.

  - gruntēšanai izmanto ātri sadalīgo emulsiju BC 50R, atbilstoši LVS92.

  - bedrītes nedrīkst būt sagatavotas dziļumā mazāk, ka 3 cm, tai jābūt tīrai no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem.

  - bedrīšu iztīrīšana jāveic mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību.

  - sagatavotā bedrīte var būt mitra, bet tajā nedrīkst būt ūdens.

  - sagatavotā bedrīte jāgruntē, vienmērīgi izsmidzinot bituma emulsiju pa visu bedrītes pamatu un malām.

  - izremontētās bedrītes jāapstrādā ar bituma emulsiju 0.5-0.8 kg/m2, pārklājot ar to esošā seguma savienojuma vietu vismaz 20 cm un pārkaisot 2-4 mm šķembām.

  - bedrītei pēc remonta jābūt vienā augstumā ar esošo asfalta segumu (+/- 2mm).

  - beidzot maiņu (vakarā), nedrīkst atstāt gružus.

  - Maiņas beigās izfrēzētām bedrītēm jābūt aizpildītām.

  - jābūt uzstādītām brīdinājuma zīmēm.

  - Minēto darba apjomu uzsākt nākamajā dienā pēc līguma parakstīšanas un darbus veikt maksimums 20 (divdesmit ) darba dienās.

  - Dotais remontdarbu apjoms ir orientējošs un var mainīties atkarībā no reālās situācijas.

4.1. Pasūtītājs rezervē sev tiesības samazināt remontdarbu apjomus, ja paredzamā remontdarbu izpildes summa pārsniedz pašvaldības budžeta, šim nolūkam izdalītos līdzekļus.

4.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

IEPIRKUMAM

SND 2013/07

„Asfaltbetona bedrīšu remonts

Siguldas novadā”

| Siguldas novada dome |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siguldas novads |  |  |
| asfaltbetona bedrīšu remonts |  |  |  |
| N.p.k. | Darba nosaukums |  |  |
|  |  | Mēra vienība | Daudz. | Maks. izpildes dienas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. grupa |  |  |  |
| 1 | Lakstīgalas iela | m2 | 40 | 2,0 |
| 2 | Čakstes iela | m2 | 20 |  |
| 3 | Pils iela | m2 | 80 |  |
| 4 | Laukums pie pilsdrupām | m2 | 20 |  |
| 5 | Ausekļa iela | m2 | 10 |  |
| 6 | Iebraucamais ceļš pie kultūras centra | m2 | 10 |  |
| 7 | Baznīcas iela | m2 | 10 |  |
| 8 | Cēsu iela | m2 | 80 |  |
| 9 | Poruka iela | m2 | 40 |  |
| 10 | Laukums pie gaisa trošu vagoniņa | m2 | 40 |  |
| 11 | Leona Paegles iela | m2 | 60 |  |
| 12 | Lāčplēša iela | m2 | 60 |  |
| 13 | Laukums pie poliklīnikas | m2 | 20 |  |
| 14 | Ziedu iela | m2 | 40 |  |
| 15 | Laukums pie slimnīcas | m2 | 10 |  |
|  | kopā | m2 | 540 |  |
|  | 2. grupa |  |  |  |
| 1 | Atbrīvotāju iela | m2 | 93 | 1,0 |
| 2 | Laukums pie Siguldas valsts ģimnāzijas | m2 | 10 |  |
| 3 | Kronvalda iela | m2 | 10 |  |
| 4 | Laukums pie Siguldas pilsētas vidusskolas | m2 | 10 |  |
| 5 | Parka iela | m2 | 40 |  |
| 6 | Jēkaba Dubura iela | m2 | 10 |  |
| 7 | Oskara Kalpaka iela | m2 | 10 |  |
|  | kopā | m2 | 183 |  |
|  | 3. grupa |  |  |  |
| 1 | Krišjāņa Valdemāra iela | m2 | 10 | 1,0 |
| 2 | Šveices iela | m2 | 60 |  |
| 3 | Vidus iela | m2 | 20 |  |
| 4 | Bebrenes iela | m2 | 20 |  |
| 5 | Iela pie Mordašova parka | m2 | 10 |  |
| 6 | Laukums pie viesnīcas | m2 | 23 |  |
| 7 | Laukums pie autoostas | m2 | 20 |  |
|  | kopā | m2 | 163 |  |
|  | 4. grupa |  |  |  |
| 1 | Televīzijas iela | m2 | 127 | 2,0 |
| 2 | Līvkalna iela | m2 | 20 |  |
| 3 | Miera iela | m2 | 60 |  |
| 4 | Laukums pie kapiem | m2 | 10 |  |
| 5 | Dārza iela | m2 | 20 |  |
| 6 | Skolas iela | m2 | 20 |  |
| 7 | Krišjāņa Barona iela | m2 | 40 |  |
| 8 | Laukums pie ģimnāzijas | m2 | 10 |  |
| 9 | Satezeles iela | m2 | 10 |  |
| 10 | Vizbuļu iela | m2 | 20 |  |
| 11 | Cielavu iela | m2 | 5 |  |
|  | kopā | m2 | 342 |  |
|  | 5. grupa |  |  |  |
| 1 | Gaismas iela | m2 | 20 | 2,0 |
| 2 | Allažu iela | m2 | 30 |  |
| 3 | Strēlnieku iela | m2 | 40 |  |
| 4 | Rīgas iela | m2 | 30 |  |
| 5 | Bērzu iela | m2 | 10 |  |
| 6 | Kaijas iela | m2 | 20 |  |
| 7 | Jaunatnes iela | m2 | 20 |  |
| 8 | Pulkveža Brieža iela | m2 | 165 |  |
| 9 | Laukums pie Siguldas 1. pamatskolas | m2 | 20 |  |
| 10 | Iebraucamais ceļš pie 1. pamatskolas | m2 | 20 |  |
| 11 | Saules iela | m2 | 10 |  |
| 12 | Laimas iela | m2 | 10 |  |
| 13 | Aspazijas iela | m2 | 15 |  |
| 14 | Igauņu iela | m2 | 10 |  |
| 15 | Akas iela | m2 | 10 |  |
| 16 | Stacijas iela | m2 | 20 |  |
| 17 | Vainagu iela | m2 | 10 |  |
| 18 | Nītaures iela | m2 | 20 |  |
| 19 | Vildogas iela | m2 | 10 |  |
| 20 | Melioratoru iela | m2 | 20 |  |
|  | kopā | m2 | 510 |  |
|  | 6. grupa |  |  |  |
| 1 | Trimpus iela | m2 | 30 | 2,0 |
| 2 | Augļu iela | m2 | 60 |  |
| 3 | Ventas iela | m2 | 60 |  |
| 4 | Raunas iela | m2 | 30 |  |
| 5 | Blaumaņa iela | m2 | 122 |  |
| 6 | Parādes iela | m2 | 20 |  |
| 7 | Viestura iela | m2 | 40 |  |
| 8 | Laukums pie tirgus | m2 | 40 |  |
| 9 | Zemgales iela | m2 | 20 |  |
| 10 | Lauku iela | m2 | 60 |  |
| 11 | Mazā Gāles iela | m2 | 20 |  |
| 12 | Mālpils iela | m2 | 20 |  |
| 13 | Jūdažu iela | m2 | 20 |  |
| 14 | Depo iela | m2 | 10 |  |
| 15 | Pūpolu iela | m2 | 10 |  |
| 16 | Saltavota iela | m2 | 15 |  |
| 17 | Seleksa iela | m2 | 10 |  |
| 18 | Ciltslietu stacijas ceļš | m2 | 30 |  |
|  | kopā | m2 | 617 |  |
|  | 7. grupa |  |  |  |
| 1 | Ābeļdārza iela | m2 | 40 | 1,0 |
| 2 | Kalna iela | m2 | 123 |  |
| 3 | Noliktavas iela | m2 | 20 |  |
| 4 | Laurenču iela | m2 | 10 |  |
|  | kopā | m2 | 193 |  |
|  | 8. grupa |  |  |  |
| 1 | Zinātnes iela | m2 | 625 | 4,0 |
| 2 | Helmaņa iela | m2 | 40 |  |
| 3 | Institūta iela | m2 | 109 |  |
| 4 | Mores iela | m2 | 20 |  |
| 5 | Ceļš uz Roķēnu birzi | m2 | 60 |  |
| 6 | Ceļš uz katlu māju | m2 | 40 |  |
| 7 | Vildogas ceļš | m2 | 60 |  |
| 8 | Vējupītes iela | m2 | 20 |  |
| 9 | Vējupītes iela (uz vecām garažām) | m2 | 40 |  |
|  | kopā | m2 | 1014 |  |
|  | 9. grupa |  |  |  |
| 19 | Krimuldas iela (no autobusa pieturas līdz Mednieku ielai) | m2 | 100 | 1,0 |
| 20 | Peldu iela | m2 | 39 |  |
|  | kopā | m2 | 139 |  |
|  | 10. grupa |  |  |  |
| 1 | pie Allažu pamatskolas | m2 | 50 | 2,0 |
| 2 | Ošu iela | m2 | 40 |  |
| 3 | Birstalu iela | m2 | 20 |  |
| 4 | Klusā iela | m2 | 103 |  |
| 5 | Birzes iela | m2 | 30 |  |
| 6 | Stārķu iela | m2 | 18 |  |
| 7 | pie Allažu pagasta pārvaldes ēkas | m2 | 36 |  |
|  | kopā | m2 | 297 |  |
|  | 11. grupa |  |  |  |
| 1 | Mores centrs | m2 | 121 | 1,0 |
|  | 12. grupa |  |  |  |
| 1 | Jūdažu centrs | m2 | 67 | 1,0 |
|  | Pavisam kopā | m2 | 4186 | 20 |
| Sastādīja :_________________________________________/Aldis Ermansons/ |  |
| 2013. gada 11. martā |  |  |  |

5.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (vai īsākā, ja pretendents reģistrēts vēlāk), vismaz 3 (trīs) nolikumā minēto seguma atjaunošanas darbu veikšanā (asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar karstā asfaltbetona iestrādes tehnoloģiju), kas ir pilnībā pabeigti:

| Lielākie klienti, veikto seguma atjaunošanas darbu apraksts | Darbu izpildes periods, noslēgtā līgumsumma (bez PVN) | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

6.pielikums

Informācija par tehnisko nodrošinājumu

Pretendenta tehniskās iespējas

| Tehniskais nodrošinājums | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis (tehniskās skates datums) | Piederība (īpašumā/jānomā/ jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams pakalpojuma izpildes laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

* Uzrādīt tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei.

| /pretendenta nosaukums/ datums |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, parasta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

7.pielikums

Informācija par tehnisko personālu

Pretendentam pieejamais tehniskais personāls

| Specialitāte | Pieejamais personāla skaits |
| --- | --- |

- Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā pakalpojuma līguma izpildei.

| /pretendenta nosaukums/ datums |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

8.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMAM

SND 2013/07

„Asfaltbetona bedrīšu remonts

Siguldas novadā”

| Asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novadā | Summa LVL |
| --- | --- |
| Kopējā summa (bez PVN 21%) |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā summa (ar PVN 21%) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

9.pielikums

Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr.___

Siguldā									2013.gada __________

Siguldas novada Dome, reģ.Nr. 90000048152, juridiskā adrese - Pils iela 16, Sigulda, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kas rīkojas, pamatojoties uz 2009.gada 1.jūlija Siguldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot.Nr.16 §1), turpmāk līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

_______________________, reģistrācijas Nr._____________, juridiskā adrese: ____________________, LV___, tās _____________________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Siguldas novada Domes rīkoto iepirkumu „Asfaltbetona bedrīšu remonts Siguldas novadā” identifikācijas Nr. SND 2013/07, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un _________________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt asfaltbetona bedrīšu remontu Siguldas novadā, turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar šo Līgumu un Līguma pielikumiem.

1.2. Darbi tiek veikti atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012, Latvijas Valsts standartiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto Darbu veikšanu, kā arī pamatojoties uz Līdzēju saskaņotiem Līguma noteikumiem un pielikumiem, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.2.1. 	1.pielikums – Cenu piedāvājums - tāme;

1.2.2.	2.pielikums – Forma 2;

1.2.3.	3.pielikums – Tehniskā specifikācija.

1.3. Izpildītājam veicamie Darbi, to apjomi un izcenojumi ir uzskaitīti Līguma 1. un 3.pielikumā - Cenu piedāvājumā – tāmē un Tehniskā specifikācijā, ar kuriem Līdzēji ir iepazinušies iepriekš.

1.4. Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tā apjomiem un termiņiem, tie ir skaidri un saprotami, un tos var realizēt atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības.

1.5. Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

1.6. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai- darbaspēks, darbarīki, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c., kuru izmaksas ir ierēķinātas Līguma cenā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam.

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Saskaņā ar Līgumā un tā pielikumos noteikto, Izpildītājs apņemas:

2.1.1. Līgumā paredzētos Darbus sākt nākamajā dienā pēc Līguma parakstīšanas, ja Pasūtītājs ir ierādījis Izpildītājam darba fronti pilnā apmērā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru sagatavo Izpildītājs. Visa līguma darbības laikā veikt Darbus saskaņā ar būvinženiera norādījumiem.

2.1.2. Veikt Darbus, izmantojot savā rīcībā esošos darba rīkus un ierīces, kā arī īrēto tehniku (ja tāda nepieciešama).

2.1.3. Izpildītājam ir pienākums veikt Pakalpojumu Cenu piedāvājumā - tāmē noteiktajā apjomā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no to uzsākšanas brīža, ja Pasūtītājs ir nodrošinājis darba fronti.

2.1.4.	Ja iestājas Darbu izpildei nepiemēroti meteoroloģiskie laika apstākļi (saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem), Izpildītājs ir tiesīgs pagarināt darbu izpildes termiņu, kas rakstiski tiek saskaņots ar Pasūtītāju.

2.1.5. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Maksa par Darbu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls ______________ (__________________________________ lati __ santīmi), kas sastāv no pamatsummas Ls __________ (_______________________________ lati __ santīmi) un pievienotā vērtības nodokļa (PVN) Ls __________ (_________________ lati __ santīmi), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena.

3.2. Līgumcenu Ls __________ (_______________________ lati __ santīmi), ieskaitot PVN 21 % Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un Formu 2, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 5 (piecu) dienu laikā jāiesniedz rēķins. Samaksa par darbu tiek veikta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

4.1. Izpildītāja saistības:

4.1.1. Līgumā paredzētos Darbus sākt nākamajā dienā pēc Līguma parakstīšanas, ja saskaņā ar līguma 2.1.1. punktu ir ierādīta darba fronte un veikt pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem.

4.1.2. Ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Piedāvājumu.

4.1.3. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvi veiktus Darbus, Izpildītājs tos nekavējoties, novērš par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku vai Pusēm abpusēji saskaņotā termiņā, ja iestājas neatbilstoši laika apstākļi vai citi kvalitatīvai darbu veikšanai traucējoši/nepiemēroti apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

4.1.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un tā pielikumos nav paredzēti.

4.1.5. Cilvēku traumu, kas radušās Izpildītājam nepiemēroti veicot Darbus, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs uzņemas arī darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku visā šī Līguma darbības laikā.

4.1.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

4.1.7. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības prasības pakalpojuma sniegšanas laikā.

4.2. Pasūtītāja saistības:

4.2.1. Pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to kvalitāti un apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumiem.

4.2.2. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi visā šī Līguma darbības laikā.

4.2.3. Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo Darbu apjomu, par ko Izpildītājs tiek informēts rakstveidā, savukārt, Izpildītājs nav tiesīgs celt nekādas pretenzijas šajā sakarā.

4.2.4. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par veiktajiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abi Līdzēji, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte, līdz šo trūkumu novēršanai ar Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem, abpusēji norunātā termiņā, kas rakstiski tiek fiksēts aktā.

4.2.5. Pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei.

4.2.6. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtiem Darbiem šajā līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

4.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.4. Ja Izpildītājs neveic darbus Līguma 2.1.3. punktā minētajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 3.1. punktā minētās summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma 3.1. punktā minētās summas.

4.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots Izpildītājam. Pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja pienākums ir nekavējoties (ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc paziņojuma saņemšanas), ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā uz akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas uz akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

4.6. Izpildītājs aktā norādītajā termiņā, par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku novērš aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, kā arī ir novērš konstatētos Darbu trūkumus, un atkārtoti veic Darbu nodošanu. Defektu akts kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš nekavējoties vai Pušu saskaņotā termiņā.

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS

5.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

6. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

6.1. Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Līgumā, tā pielikumos, un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.

6.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Formu - 2 (2.pielikums). Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc abpusējas pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas iesniegt rēķinu.

6.3. Izpildītie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti, ja tie neatbilst kvalitātes prasībām un faktiski izpildītajiem apjomiem, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām.

7. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

7.1.Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma grozījumiem.

7.3.	Pasūtītājam ir tiesības Līgumu lauzt vienpusējā kārtā par to rakstveidā 3 (trīs) dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, ja Izpildītājs savas vainas dēļ, Darbus neuzsāk Līgumā noteiktajā termiņā vai, ja Izpildītājs ir pieļāvis Darbu izpildes termiņu neievērošanu, kā rezultātā galējais Darbu nodošanas termiņš tiek pārsniegts ilgāk kā par 1 (vienu) nedēļu.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, paziņojot par to rakstveidā Izpildītājam 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Darbi tiek veikti neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumā, Tehniskajās specifikācijās, Piedāvājumam, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai šā Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10.	CITI NOTEIKUMI

10.1. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

10.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

10.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

10.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas būvinženieri Aldi Ermansonu, tālrunis 67800951, fakss 67976657, e-pasts aldis.ermansons@sigulda.lv

10.5. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē ______________________

____________________________________.

- LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Siguldas novada Dome Reģ.Nr.90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 A/S SEB BANKA Siguldas filiāle Kods: UNLALV2X Konts:LV15UNLA0027800130404 ______________________________ Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics |  |