Apstiprināts

Siguldas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2015.gada 19.februāra sēdē

Protokols Nr.03

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8².pantu)

SND 2015/03

„Tehniskā projekta

“Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas

asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā”

izstrāde un autoruzraudzība”

NOLIKUMS

Siguldas novads, 2015

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2015/03

## Pasūtītājs

1.2.1.	Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Sigulda				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka”				Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 				Piektdiena	8:00 – 14:00

Faksa Nr.67971371

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja			Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	Elīna Adlere

Komisijas locekļi					Anita Strautmane

Inga Zālīte

Iepirkuma komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, §6). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas PIL 8². panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem ar Siguldas novada Domes 29.05.2014. rīkojumu Nr.2.7.2./56.

1.2.3. Kontaktpersonas:

1.2.3.1. Par iepirkuma procedūru:

Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

1.2.3.2. Par projektēšanas uzdevumu:

Siguldas novada Būvvaldes Galvenā arhitekte Maija Geidāne tālr. nr. 67800958, e-pasta adrese: maija.geidane@sigulda.lv;

un/vai

Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons tālr. 67800951, e-pasta adrese: aldis.ermansons@sigulda.lv.

## Iepirkuma priekšmets

Tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrāde un autoruzraudzība.

Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 posmos:

1.3.1. Televīzijas ielas asfaltseguma pārbūve posmā no Dārza ielas līdz Līvkalna ielai;

1.3.2. Dārza ielas asfaltseguma pārbūve posmā no Nītaures ielas līdz Televīzijas ielai;

1.3.3. Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmā no Kr.Barona ielas līdz Televīzijas ielai.

CPV kodi: 	71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).

71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība).

1.3.4. Iepirkumu procedūras dokumentu (turpmāk - Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šis iepirkuma nolikums ar pielikumiem:

1.3.4.1.	Pretendenta pieteikuma veidlapa (1.pielikums);

1.3.4.2.	Projektēšanas uzdevums (ar pielikumiem) (2.pielikums);

1.3.4.3.	Finanšu piedāvājuma forma (3.pielikums);

1.3.4.4.	Pretendenta un/vai apakšuzņēmēju pieredzes saraksts (4.pielikums);

1.3.4.5.	Atbildīgā speciālista Curriculum Vitae (CV) un pieejamības apliecinājums (Nolikuma 5.pielikums);

1.3.4.6.   	Projektēšanas līguma projekts (pielikums Nr.6);

1.3.4.7.   	Autoruzraudzības līguma projekts (pielikums Nr.7).

## Iepirkuma dokumentu saņemšana

1.4.1.	Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv.

1.4.2.	Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2015.gada 02.martam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.

1.4.3.	Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.4.4.	Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.5.	Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.6.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgti 2 (divi) līgumi:

1.5.1.1. Par Tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrādi;

1.5.1.2. Par autoruzraudzību Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā.

1.5.2. Pasūtītāja paredzamie līguma izpildes termiņi:

1.5.2.1. Par Tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrādi:

1.5.2.1.1.	starpziņojuma iesniegšanas termiņš – 3 nedēļas;

1.5.2.1.2.	projekta minimālā sastāvā izstrāde – 2 nedēļas;

1.5.2.1.3.	tehniskā projekta izstrāde – 5 nedēļas.

1.5.2.2. Par autoruzraudzību Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā – no autoruzraudzības līguma noslēgšanas brīža līdz objektu nodošanai ekspluatācijā.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1.	Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 02.03.2015. plkst. 10:00 Siguldas novada Domes Administratīvajā pārvaldē, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. 	Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kredītiestādes filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.

#### 1.7.2.	Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājuma iesniegšanas dienā. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

##### 1.7.2.1.	piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām;

##### 1.7.2.2.	līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu par tehniskā projekta izstrādi, saskaņā ar iepirkuma līgumu noteikumiem iesniedz beznosacījumu kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju (polisi) par līguma saistību izpildi  (Līguma izpildes nodrošinājums paredzēts 5% (piecu) procentu apmērā no piedāvātās kopējās Līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, kas tiek iesniegts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma Līgumu noslēgšanas);

##### 1.7.2.3.	līdz iepirkuma līguma par tehniskā projekta izstrādi noslēgšanai, pretendentiem, ar kuriem netiek slēgts iepirkuma Līgums.

#### 1.7.3.	Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

1.7.3.1.	pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu par tehniskā projekta izstrādi un pēc beznosacījumu kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas (polises) par līguma saistību izpildi nodrošinājuma iesniegšanas;

1.7.3.2.	pārējiem pretendentiem – pēc iepirkuma līguma par tehniskā projekta izstrādi noslēgšanas ar uzvarējušo pretendentu.

## Piedāvājuma noformēšana

## 1.8.1.	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme

”Piedāvājums iepirkumam

„Tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas

asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā”

izstrāde un autoruzraudzība”

Identifikācijas Nr. SND 2015/03

Neatvērt līdz 02.03.2015. plkst.10:00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

- atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija).

1.8.3. Piedāvājuma abas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).

1.8.4.	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.apakšpunktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1.8.7.	Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.

## Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.9.1.	Papildus informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 2 (divu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.	Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu un apraksts

2.1.	Iepirkuma priekšmets ir tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrāde un autoruzraudzība.

Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 posmos:

2.1.1. Televīzijas ielas asfaltseguma pārbūve posmā no Dārza ielas līdz Līvkalna ielai;

2.1.2. Dārza ielas asfaltseguma pārbūve posmā no Nītaures ielas līdz Televīzijas ielai;

2.1.3. Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmā no Kr.Barona ielas līdz Televīzijas ielai.

2.2.	CPV kodi:	71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).

71248000-8 (projekta un dokumentācijas autoruzraudzība).

2.3.	Projektēšanas uzdevums (Nolikuma 2.pielikums), kas kopā ar Iepirkuma dokumentu prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un pakalpojuma izpildei.

2.4.	Pasūtītāja izsniegtais Projektēšanas uzdevums, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai Nolikumā paredzēto darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

2.5.	Piedāvājumi var tikt iesniegti tikai par visu apjomu.

2.6.	Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

# 3.Informācija pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

    - Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu un tā pielikumiem, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Lai piedalītos iepirkumā, Pretendentiem ir jāatbilst Nolikumā un Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām un jāiesniedz visi Nolikumā norādītie dokumenti.

      - Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikas vai attiecīgās ārvalsts reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti komersanti un/vai sertificētas fiziskās personas vai to apvienības neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri ir iesnieguši šajā Nolikumā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme.

      - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu pieteikuma veidlapu. Pārējie Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi.

      - Pretendentam, kurš ir juridiska persona ir jābūt izdotai Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas būvkomersanta reģistrācijas apliecībai vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokumentam.

      - Šī nolikuma 3.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildē un Pretendents balstās uz šo personu iespējām.

    - Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendentam jāpievieno informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), kā arī apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts.

    - Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

# 4. Iepirkuma procedūras piedāvājuma saturs

# 4.1. Kvalifikācijas prasības pretendentiem un pretendentu atlases dokumenti:

    - Pretendents iesniedz pretendenta amatpersonas vai tās pilnvarotās personas parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši veidlapai (Nolikuma 1.pielikums).

    - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (vai īsākā laika periodā, ja savu profesionālo darbību ir uzsācis vēlāk) jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga objekta (t.i., kur veikta pilsētas ielu būvprojektu izstrāde, ietverot inženierkomunikāciju un labiekārtojuma projektēšanu un kuros projektējamo ielu garums ir virs 3000 m), jaunbūves un/vai rekonstruēšanai paredzēta būvobjekta projekta izstrādē.

### Piedāvājumam jāpievieno izstrādāto projektu saraksts, atbilstoši Pretendenta un/vai apakšuzņēmēju pieredzes sarakstam (Nolikuma 4.pielikums), (personu grupas gadījumā attiecināms uz personu grupu), pievienojot, vismaz 1 (vienu) objekta pasūtītāja pozitīvu atsauksmi.

    - Pretendentam darbu izpildē jāpiesaista atbildīgais būvprojekta izstrādes vadītājs, kuram, atbilstoši normatīvajiem aktiem izsniegts būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā (atļautā darbība joma – pagastu, komersantu un māju ceļi, kā arī ielas un laukumi) un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (vai īsākā laika periodā, ja savu profesionālo darbību ir uzsācis vēlāk) ir veicis atbildīgā projektētāja pienākumus vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, kur veikta pilsētas ielu būvprojektu izstrāde, ietverot inženierkomunikāciju un labiekārtojuma projektēšanu un kuros projektējamo ielu garums ir virs 3000 m, jaunbūves un/vai pārbūvei (rekonstrukcijai) paredzēta būvobjekta projekta izstrādē.

### Piedāvājumam jāpievieno 4.1.3.punktā norādītā speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, kā arī jāpievieno CV un apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkumā, atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam, norādot informāciju arī par speciālista pieredzi.

    - Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

4.1.6. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – informācija par personu grupas dalībniekiem un tiem veicamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Personu grupas dalībnieka | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

## 4.2. Finanšu piedāvājums

4.2.1.	Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 3.pielikums).

4.2.2.	Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas cenas vērtība ir nemainīga visā līguma darbības laikā (Nolikuma 3.pielikums).

4.2.3.	Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar projektēšanas uzdevumā  noteikto darbu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, atsevišķi izdalot PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas, kā arī autoruzraudzību, tajā skaitā:

4.2.3.1.	inženierizpētes, piegāžu, transporta un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildei;

4.2.3.2.	darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo pārbaužu, ekspertu un kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas;

4.2.3.3.	visas ar projektēšanas pamatdarbiem saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi;

4.2.3.4.	autoruzraudzības izmaksas;

4.2.3.5.	u.c. izmaksas.

4.2.4.	Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

# 5. Iepirkuma procedūras norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu komisija. Komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

# 5.1. Piedāvājumu vērtēšana

5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi un Finanšu piedāvājuma izvēli, saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu - Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2.	Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

# 5.2. Aritmētisku kļūdu labošana

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkumu komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

# 5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.5.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkumu komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

6. Iepirkuma līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumus ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikuma noteikumiem.

6.2.	Iepirkuma līgumos avansa maksājumi nav paredzēti. Samaksa saskaņā ar klātpievienotajiem līgumu projektiem (pielikums Nr.6 un pielikums Nr.7).

6.3.	Uzvarējušam Pretendentam iepirkuma līgums jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, kā rezultātā iepirkuma līgums tiek slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.4.	Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus.

7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam;

7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.7.	Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.8.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.9.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.10.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.1.11.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.1.12.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.12.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.12.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 7.1.12.1. un 7.1.12.2.punktos minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

7.1.13.	Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.12.punktu, Pasūtītājs:

7.1.13.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 	dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 	kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 7.1.12.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 7.1.12.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un 	Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta 	un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

7.1.13.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus 	pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums 	izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 	apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas 		stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 			apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.14.	Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 7.1.13.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 	Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav 	nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 	kopsummā pārsniedz 150 euro,

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 	apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 	termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — 	konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Sniegt informāciju par Nolikumu, pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.	Rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv .

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2. 	Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3.	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Austākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur pieņemtā lēmuma darbību.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums	Pretendenta pieteikuma veidlapa;

2.pielikums	Projektēšanas uzdevums (ar pielikumiem);

3.pielikums	Finanšu piedāvājuma forma;

4.pielikums	Pretendenta un/vai apakšuzņēmēju pieredzes saraksts;

5.pielikums	Atbildīgo speciālistu Curriculum Vitae (CV) un pieejamības apliecinājums;

6.pielikums   	Projektēšanas līguma projekts;

7.pielikums   	Autoruzraudzības līguma projekts.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

„Tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrāde un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. SND 2015/03)

Iepazinušies ar iepirkuma „Tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. SND 2015/03), Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrādi un autoruzraudzību saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem, par kopējo summu:

| EUR bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________	dienas (ne mazāk kā 90 dienas).

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds				_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums					__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

Projektēšanas uzdevums

(ar pielikumiem)

Pievienots pielikumā kā atsevišķi dokumenti.

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Mēs piedāvājam veikt tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrādi un autoruzraudzību saskaņā ar iepirkuma Nolikuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā:

| Tāme |
| --- |
| Nr.p.k. | Darba etaps | Cena, EUR |
| 1. | Inženierizpētes un ģeoloģiskie darbi |  |
| 2. | Fotofiksācija |  |
| 3. | Projekta minimālā sastāvā izstrāde un akceptēšana |  |
| 4. | Tehniskā projekta izstrāde un akceptēšana |  |
| 5. | Ceļu drošības audita veikšana |  |
| 6. | Autoruzraudzība objektā: |  |
| 6.1. | 1.būvniecības posms |  |
| 6.2. | 2.būvniecības posms |  |
| 6.3. | 3.būvniecības posms |  |
| 7. | Citi ar projektu saistītie izdevumi |  |
|  | Kopā: |  |
|  | PVN 21% |  |
|  | Pavisam kopā: |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

4.pielikums

Pretendenta un/vai apakšuzņēmēju pieredzes saraksts

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze projektēšanas uzdevumā minētā pakalpojuma sniegšanā, atbilstoši Nolikuma 4.1.2.punktā noteiktajām prasībām:

| Projekta pasūtītājs, kontaktpersona, tālruņa numurs | Projekta nosaukums (papildus norādīt vai objekts ir jaunbūve vai pārbūvei) un galvenie apjomi | Piedalījies kā galvenais vai apakšuzņēmējs | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % | Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums no – līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par sarakstā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

5.pielikums

ATBILDĪGO SPECIĀLISTU CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Projekta nosaukums: „Tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrāde un autoruzraudzība” (ID Nr. SND 2015/03)

Paredzētā pozīcija projektā:

_________________________________________________________

(amata nosaukums)

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Izglītība: |
| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no -līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| 5. Galvenā specializācija (kvalifikācija): |  |  |
| 6. Profesionālās darbības laikā vadītie (veiktie) nozīmīgākie darbi: |
| Darba / projekta izpildes gads | Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersants) | Amats | Objekta nosaukums un adrese |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

7. Apliecinājums par pieejamību

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā „Tehniskā projekta “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” izstrāde un autoruzraudzība” (ID Nr. SND 2015/03) un gadījumā, ja

______________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)

tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros izpildīt ___________________________________________________

(amata nosaukums)

pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

Ja projektu vadītājs nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieks, ja pretendents ir personu grupa, vai apakšuzņēmēja darbinieks:

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Pilnvarotās personas paraksts>]

6.pielikums

Projektēšanas līguma projekts

Līgums Nr. _______

par Tehniskā projekta izstrādi Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza ielas pārbūvei, Siguldā

Siguldā                                                                                                                  	2015.gada ___.____

Siguldas novada Dome, reģ. Nr. 90000048152, juridiskā adrese – Pils iela 16, Sigulda, LV-2150, tās ...... personā, kas rīkojās saskaņā ar Siguldas novada Domes 2013.gada 13.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (prot. Nr.13, §2), turpmāk tekstā saukts – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

SIA „________________________”, reģistrācijas Nr. _______________________, juridiskā adrese __________________, tās valdes priekšsēdētāja/-as ____________________, personā, kurš/-a rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – IZPILDĪTĀJS no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzēji vai Līdzējs, pamatojoties uz Siguldas novada Domes rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā izstrāde un autoruzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs: SND 2015/03) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu par sekojošo:

1.   Līguma priekšmets

- PASŪTĪTĀJS  piedāvā un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem - izstrādāt tehnisko projektu Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza ielas pārbūvei, Siguldā - turpmāk Līguma tekstā saukts – Darbi, kā arī Būvprojekts, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu par tehniskā projekta izstrādi (pielikums Nr.1) un projektēšanas darbu grafiku (pielikums Nr.2). Pielikums Nr.1 un Nr.2 ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- IZPILDĪTĀJS atbilstoši Siguldas novada Domes Projektēšanas uzdevumam - izstrādā Projektu minimālā sastāvā un Tehnisko projektu, veic to saskaņošanu, un atbalsta ekspertīzes veikšanu.

- Darbus IZPILDĪTĀJS izstrādā un saskaņo atbilstoši Līgumam un tā nosacījumiem, Būvniecības likumam, 2014.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi", 2014.gada 14.oktobra MK noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi.

- PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS vienojas, ka uzsākot ielu pārbūves realizāciju pēc IZPILDĪTĀJA izstrādātā būvprojekta, PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS parakstīs Autoruzraudzības līgumu, ar kuru IZPILDĪTĀJS apņemsies veikt autoruzraudzību par summu, kas nepārsniegs projekta Tehniskā projekta izmaksas par 3% (trīs procenti), t. sk. PVN.

2.   Līguma summa, maksājumu kārtība un dokumenti

  - Maksa par Darbiem, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir  ....... EUR (...........), tai skaitā PVN  ............EUR (.................).

  - Līguma summu  …………….. EUR (……………), tai skaitā PVN  …….. EUR(………….) apmērā par paveiktiem Darbiem PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM sekojošā kārtībā:

    - maksājums 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek veikts saskaņā ar iesniegto Rēķinu un izstrādāto, iesniegto projektu minimālā sastāvā;

    - atlikušais maksājums 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no Līguma summas tiek veikts tad, kad Būvvalde  izdarījusi atzīmi Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, saskaņā ar iesniegto Rēķinu un abpusēji parakstīto Darba pieņemšanas - nodošanas aktu.

  - Visus maksājumus saskaņā ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbiem PASŪTĪTĀJS pārskaita uz IZPILDĪTĀJA kontu, kas norādīs šajā Līgumā vai kontu, kas norādīts IZPILDĪTĀJA iesniegtajā samaksas dokumentā.

  - Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts IZPILDĪTĀJA bankas kontā. Strīdus gadījumā tiek noteikts, ka maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

  - Līgumsodu un zaudējumus IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS, pēc sava ieskata, atskaitot to no jebkura IZPILDĪTĀJAM paredzētā maksājuma.

  - Ja iesniegtajās Būvprojekta daļās ir kļūdas vai trūkumi, IZPILDĪTĀJS tos izlabo un iesniedz koriģētās Būvprojekta daļas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.

3.   Laika plāns

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

- Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad LĪDZĒJI  ir veikuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad LĪDZĒJI ir panākuši vienošanos par Līguma pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad viens no LĪDZĒJIEM  to lauž vienpusēji, saskaņā ar šo Līgumu.

- IZPILDĪTĀJS Līguma darbības laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM:

    - pilnībā pabeigtus Darbus* atbilstoši Projektēšanas uzdevumam par tehniskā projekta izstrādi;

    - būvdarbu izmaksu aprēķinu (tāmes)* - 2 (divos) eksemplāros (elektroniski - atsevišķā datu nesējā);

  - IZPILDĪTĀJS atbild uz PASŪTĪTĀJA uzdotajiem jautājumiem, papildina un precizē Tehniskā projekta dokumentāciju arī pēc izdarītās Būvvaldes atzīmes Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz būves nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus.

  - PASŪTĪTĀJS izskata IZPILDĪTĀJA iesniegtos Līguma 3.3.punktā minētos dokumentus un sniedz atbildi (ja nepieciešams) vai apstiprina tos ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas.

  - IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM  izstrādātu tehnisko projektu  par Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza ielas pārbūvi ne vēlāk kā līdz 201__.gada__________. Projekta minimālā sastāvā un Tehniskā projekta nodošana PASŪTĪTĀJAM notiek ar Nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta IZPILDĪTĀJA pārstāvis .................... un PASŪTĪTĀJA pārstāvis ……………...

  - Tehniskais projekts tiks uzskatīts par pabeigtu tikai tad, kad izdarīta Būvvaldes atzīme Būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, PASŪTĪTĀJS no vienas puses un IZPILDĪTĀJS no otras puses ir parakstījuši tehniskā projekta nodošanas- pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS patur sev tiesības veikt tehniskā projekta ekspertīzi.

*  Teksti un aprēķini jānoformē - Microsoft Office programmu failos (teksts Microsoft Word, aprēķini - Mocrosoft Excel); grafiskie materiāli - gan PDF, gan AutoCad failos.

4.   Projektēšanas darba veikšana un Līdzēju sadarbība

- Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas attiecas uz Līgumu, ir jānoformē rakstveidā.

- PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS  rīko kopīgas Projektēšanas vadības apspriedes reizi (vajadzības gadījumā) nedēļā, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus.

- IZPILDĪTĀJS protokolē Projektēšanas vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 3 (trīs) dienu laikā pēc sanāksmes.

- Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvprojekta kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, IZPILDĪTĀJS, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad uzzina (vai tam vajadzēja uzzināt) par šiem apstākļiem, brīdina PASŪTĪTĀJA pārstāvi.

- IZPILDĪTĀJS nepretendē uz Līguma summas palielinājumu, ja nav savlaicīgi paziņojis PASŪTĪTĀJA  pārstāvim par Līguma 4.4.punktā minētajiem apstākļiem.

5.   Projektētāja darbinieki

- Projektēšanas veikšanai IZPILDĪTĀJS iesaista sava uzņēmuma darbiniekus un neatkarīgus speciālistus - pēc vajadzības.

- IZPILDĪTĀJS nomaina Projekta izstrādē iesaistītu darbinieku, ja to ierosina/pieprasa PASŪTĪTĀJA  pārstāvis un pamato ar dibinātu iemeslu/iemesliem.

6.   Iesaistītie speciālisti un apakšuzņēmēji

- IZPILDĪTĀJS pilnā apjomā atbild par iesaistīto speciālistu un (varbūtējo) apakšuzņēmēju darbu.

- IZPILDĪTĀJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, Pasūtītājs nepiekrīt šā panta otrajā daļā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panata trešajā daļā minētajiem noteikumiem.

7.   Projektēšanas darba kvalitāte un līgumsods

  - Projekta sagatavošanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumus IZPILDĪTĀJS izlabo uz sava rēķina. Ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā laikā neveic prasītos labojumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lūgt labojumus veikt citai personai, un IZPILDĪTĀJS sedz šo labojumu izmaksas. Šīs PASŪTĪTĀJA tiesības neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no Līguma 7.3.punktā noteiktā līgumsoda.

  - Ja PASŪTĪTĀJS novilcina maksājumus par Darbu veikšanu, IZPILDĪTĀJAM  ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Ja IZPILDĪTĀJS novilcina paredzētos termiņus/starptermiņus (saskaņā ar projektēšanas darbu grafiku (pielikums Nr.2)), Darbu nodošanu vai pieļauto kļūdu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM  ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas/būvniecības procesā atklājas Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas laikā nepamanīti līdz galam neveikti projektēšanas darbi, defekti, nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā Pielikumu noteikumiem, par konstatētajiem defektiem, nepilnībām, nepietiekošiem projektēšanas darbiem, LĪDZĒJI sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda neveikto projektēšanas darbu pabeigšanas, defektu, nepilnību novēršanas termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. IZPILDĪTĀJAM aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš defekti un/vai nepilnības Būvprojektā un jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumi, ja tādi radušies saistībā ar Būvprojekta realizācijas papildus izmaksām, Būvprojekta kļūdu un/vai neatbilstības Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem. IZPILDĪTĀJA atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no Līguma summas.

  - Izbeidzot šo Līgumu pēc viena LĪDZĒJA iniciatīvas, nesaistītu ar otra LĪDZĒJA līgumsaistību neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, Līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

  - Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad LĪDZĒJS saņēmis attiecīgu Rēķinu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt IZPILDĪTĀJAM maksājamo atlīdzību par aprēķināto Līgumsoda summu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8. Zaudējumu atlīdzība

  - IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti noraida projekta risinājumu kādā no etapiem, nepiekrīt pieaicināto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju izvēlei vai nomaiņai.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā nav novērsis Būvprojektā atklātās kļūdas un trūkumus.

  - LĪDZĒJI savlaicīgi brīdina viens otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

9.	Izmaiņas Līgumā

9.1.	Ja pēc Līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina PASŪTĪTĀJA izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumā, tad, pēc abu LĪDZĒJU savstarpējas vienošanās Līguma summa var tikt mainīta. Līguma summa var tikt mainīta arī gadījumā, ja LĪDZĒJI vienojas grozīt Līguma pielikumu Nr.1 (Projektēšanas uzdevums par tehniskā projekta izstrādi) un tas ietekmē IZPILDĪTĀJA izdevumus.

9.2.	Līguma grozījumus sagatavo IZPILDĪTĀJS un/vai PASŪTĪTĀJS, saskaņo PASŪTĪTĀJA  pārstāvis un paraksta abi LĪDZĒJI.

9.3.	Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

9.4.	IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt Projektēšanas laika pagarinājumu, ja:

9.4.1.	PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur Projektēšanas veikšanu no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;

9.4.2.	citos gadījumos, kas ir objektīvi un kam piekrīt PASŪTĪTĀJS.

10. Līguma darbības izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai LĪDZĒJIEM savstarpēji vienojoties.

  - IZPILDĪTĀJAM  ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma summas.

  - PASŪTĪTĀJAM  ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:

    - Līgumā paredzētie starpziņojumi vai Projektēšanas dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā apjomā nav iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav izlabotas kļūdas un trūkumi, par kuru labošanu ir atbildīgs IZPILDĪTĀJS;

    - IZPILDĪTĀJAM aprēķinātais Līgumsods ir sasniedzis 10% no Līguma summas;

    - ir uzsākta IZPILDĪTĀJA likvidācija vai reorganizācija, vai arī IZPILDĪTĀJS  ir atzīts par maksātnespējīgu;

    - šajā punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

11. Nepārvarama vara

  - LĪDZĒJI neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko LĪDZĒJI nevar iespaidot un kas nav saistīts ar vainu vai nolaidību: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.;

  - LĪDZĒJAM, kurš cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru LĪDZĒJU. Ja Līguma turpmāka darbība nav iespējama, LĪDZĒJI sagatavo Nodošanas — pieņemšanas aktu un IZPILDĪTĀJS  saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darba daļu.

12. Autortiesības

IZPILDĪTĀJS nodod visas mantiskās tiesības un dod atļauju PASŪTĪTĀJAM izmantot Izpildītāja izstrādāto Tehnisko projektu Līvkalna ielas, Televīzijas ielas, Dārza ielas pārbūvei Siguldā, cita objekta būvniecībai vai veikt tajā izmaiņas un pielāgot to jauna objekta būvniecībai, bez papildus samaksas.

13. Paziņojumi un informēšana

  - Katrs LĪDZĒJS nekavējoties rakstveidā paziņo otram LĪDZĒJAM par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Projektēšanas uzdevuma veikšanu, Būvprojekta kvalitāti, mainīt Līguma summu vai Laika plānu. IZPILDĪTĀJS atturēsies no tādas rīcības, kas var apgrūtināt PASŪTĪTĀJA  saistību veikšanu.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Būvprojekta izstrādes termiņus.

  - LĪDZĒJI nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja konstatēti šādi apstākļi:

    - starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;

    - Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

    - Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darbu veikšana atbilstoši tiem vienam vai abiem LĪDZĒJIEM var būt neizdevīga vai pretrunīga;

    - Līguma sekmīgai veikšanai nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

  - Ja IZPILDĪTĀJS ir nolēmis iesniegt prasību par Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot PASŪTĪTĀJAM par šo lēmumu vistuvākajā laikā, bet, jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem;

  - Projektēšanas darba pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kas konstatēti šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, pasūtīšana. IZPILDĪTĀJS pienākums ir veikt regulārus pierakstus, kas nepieciešami jebkuru iesniegumu pamatošanai, kā arī citus pierakstus, kurus pamatoti var pieprasīt IZPILDĪTĀJS.

14. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība

14.1.	Līgumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

14.2.	Visas domstarpības un strīdus par Līguma ietvaros veicamo Darbu LĪDZĒJI  risina savstarpējās pārrunās, ja nepieciešams - papildinot vai grozot Līguma tekstu.

14.3.	Ja LĪDZĒJI nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, to  risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Citi noteikumi

  - LĪDZĒJI apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, un abpusēji izdevīgu.

  - Šis Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt LĪDZĒJU, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu.

  - Papildus Līgumam, LĪDZĒJI apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un LĪDZĒJU tiesību realizēšanu.

  - Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru LĪDZĒJI atklājuši viens otram uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu ar Līguma sagatavošanu tieši nesaistītām trešajām personām bez otra LĪDZĒJA iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir IZPILDĪTĀJA pienākums.

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā. PASŪTĪTĀJS un vienu – IZPILDĪTĀJS. Līgums sastāv no pamatteksta uz 6 (sešām) lapaspusēm.

  - PASŪTĪTĀJS par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

    - Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas būvinženieri Aldi Ermansonu, tālrunis 67800951,fakss 67976657, e-pasts aldis.ermanons@sigulda.lv ;

    - Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitekti Maiju Geidāni, tālrunis 67800958, fakss 67800948, e-pasts maija.geidane@sigulda.lv;

  - LĪDZĒJU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Gadījumā, ja kāds no LĪDZĒJIEM maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram LĪDZĒJAM.

  - Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma Pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas:

Projektēšanas uzdevums par tehniskā projekta izstrādi (pielikums Nr.1);

Projektēšanas darbu grafiks (pielikums Nr.2).

16. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Siguldas novada Dome Pils iela 16, LV - 2150 reģ.Nr.90000048152 konta Nr. LV15UNLA0027800130404 Banka: AS SEB BANKA, Siguldas filiāle Bankas kods: UNLALV2X Domes priekšsēdētājs ____________________ U. Mitrevics | Valdes priekšsēdētājs ____________________ |

7.pielikums

Autoruzraudzības līguma projekts

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

| Siguldā | 2015.gada ___._________ |
| --- | --- |

Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, tās ........ personā, kas rīkojas pamatojoties uz 2014.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13.,§2), turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „___________________”, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese __________________, tās valdes priekšsēdētāja/-as _______________ personā, kurš/-a rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji,

Pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Tehniskā projekta Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā izstrāde un autoruzraudzība” (SND 2015/03)  rezultātiem noslēdz sekojošu Autoruzraudzības līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

l. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministra kabineta Vispārīgajiem būvnoteikumiem Nr.500  tehniskajam projektam „Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” turpmāk tekstā – būvprojekts, būvobjektiem – Televīzijas, Dārza un Līvkalna ielas, ievērojot visus šī Līguma noteikumus un Autoruzraudzības plānu (pielikums Nr.1) -  turpmāk tekstā saukts Pakalpojums.

1.2. Izpildītājs noslēdzot šo Līgumu, nodrošina autoruzraudzības mērķi - būvprojekta (gan  atsevišķu būvprojekta projekta daļu, gan to savstarpējās atbilstības, gan būvprojekta satura kopumā) autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta (turpmāk – būvprojekts), kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

1.3. Šī Līguma noslēgšana neatbrīvo Izpildītāju un būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam un Latvijas būvnormatīvu prasībām.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto būvdarbu autoruzraudzības veikšanu ______ EUR (____________________ eiro, _____ centi) un PVN 21 % ,t.i. ____ EUR (______________________ euro, ___ centi), kas kopā sastāda  ______ EUR (___________ euro, __ centi).

  - Līgumcenas maksāšanas kārtība:

    - maksājumi par būvobjekta autoruzraudzību Izpildītājam tiek veikti vienu reizi mēnesī, maksājot autoruzraudzības līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši būvobjekta celtniecības laikam, kur kopējā summa nepārsniedz 60 % no visas līguma cenas. Maksājumi tiks izdarīti uz norādīto kontu Līguma rekvizīta daļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;

    - atlikušie 40 % no līgumcenas tiek samaksāti 20 (divdesmit) dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā uz Izpildītāja norādīto kontu Līguma rekvizīta daļā.

  - Avansa maksājums šī Līguma ietvaros netiek paredzēts.

  - Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, Līdzēji rakstveidā vienojas par Darba izpildes termiņa pagarināšanu, papildu samaksu un samaksas nosacījumiem.

- LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājs Pakalpojumu veic būvobjektos visā būvdarbu periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli pār būvniecību reglamentējošo normatīvo ievērošanu un būvdarbu atbilstību būvprojektam. Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs nodrošina būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, kā arī nepieļaujot Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

  - Pakalpojums tiek veikts neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par pakalpojumu veikšanu noteiktās dienās. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs vai būvuzņēmējs ir tiesīgs izsaukt Izpildītāju uz būvobjektiem, par to brīdinot ne vēlāk kā 48 stundas iepriekš.

  - Veicot Pakalpojumu, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - veikt autoruzraudzību būvobjektos atbilstoši šī Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem, nodrošinot Būvprojekta realizāciju dabā;

    - nodrošināt būvobjektiem atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā Līguma darbības laikā ne retāk kā reizi nedēļā;

    - būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem;

    - laikus pārbaudīt būvobjektu būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

    - piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektus ekspluatācijā;

    - pārbaudīt, vai būvprojektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

    - iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

    - brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;

    - Neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, ja būvniecības laikā Būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;

    - Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu Līguma izpildi Būvobjekta celtniecības laikā;

    - Izpildītājs apņemas izstrādāt darba rasējumus, detalizācijas, ja tādi būs nepieciešami projekta precizēšanai būvdarbu gaitā;

    - Izpildītājs apņemas atbildēt uz rīkotā būvniecības iepirkuma – „Būvniecība “Televīzijas ielas, Dārza ielas un Līvkalna ielas asfaltseguma pārbūve posmos, Siguldā” (SND 2015/___) pretendentu iesūtītajiem jautājumiem 2 (divu) darba dienu laikā, nosūtot atbildes Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes Galvenajai speciālistei iepirkumu jautājumos Ingunai Abzalonei uz e-pastu – iepirkumi@sigulda.lv. Pasūtītājs nodrošina pretendentu jautājumu pārsūtīšanu Izpildītājam elektroniskā formā nekavējoties pēc šo jautājumu saņemšanas;

    - Izpildītājs nodrošina, ka atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem sagatavo attiecīgo būvprojekta sadaļu darbinieks, kurš ir izstrādājis ēkas rekonstrukcijas projekta konkrēto sadaļu;

    - Ierasties uz būvsapulcēm, lai atrisinātu jautājumus, kas attiecas uz projektēšanu. pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Līdzējiem. Būvsapulces protokoli ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tas Līdzējs, kuras intereses šī persona pārstāv.

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt Izpildītāju piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā;

    - nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo dokumentāciju uzraudzības funkciju izpildei Līguma darbības laikā un saskaņot šādas neierobežotas Izpildītāja tiesības ar būvniekiem;

    - izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī līguma noteikumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - par tikšanos objektā Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 2 (divas) darba dienas iepriekš;

    - pieņemt no Izpildītāja tā kvalitatīvi veiktos darbus;

    - norēķināties ar Izpildītāju par Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - pārtraukt noslēgto Līgumu ar Izpildītāju Līguma 7.sadaļā noteiktajos gadījumos.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

  - Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildei nodrošināt Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju.

  - Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa var notikt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantā minēto.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Izpildītājs ir atbildīgs par attiecīgā būvprojekta autentisku īstenošanu atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies viņa bezdarbības vai vainas dēļ.

  - Izpildītājs neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus.

- DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

  - Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto Darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.

  - Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Līdzēju parakstīts galīgais pieņemšanas-nodošanas akts un apstiprināts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

  - Pie izpildīto Darbu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskaitiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos Darbus, ja konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā, Pasūtītājam nav pienākums maksāt šī līguma 8.2. punktā noteikto līgumsodu, par samaksas termiņa kavējumu.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, GROZĪJUMU IZDARĪŠANA LĪGUMĀ

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs apņemas uzsākt Darbus vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu Būvobjektos, par ko Pasūtītājs rakstiski informēs Izpildītāju.

  - Līgums var tikt pagarināts noslēdzot par to atsevišķu rakstveida vienošanos.

  - Līgumu var grozīt vai papildināt, Līdzējiem par to vienojoties rakstveidā, un grozījumi vai papildinājumi Līgumā stājas spēkā, ja rakstveida vienošanos ir parakstījuši abi Līdzēji vai to pilnvarotas personas. Jebkuri dokumenti, kas noformēti ar atsauci uz Līgumu vai saistībā ar Līgumu (grozījumi, papildinājumi, akti u.tml.), ir uzskatāmi par Līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma grozījumiem.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

  - Līdzējiem ir tiesības izbeigt līgumu pirms Darbu izpildes savstarpēji par to vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līgumu izbeigt vienpusējā kārtā par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju:

    - ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību izpildi;

    - ja Izpildītājs neievērto Būvprojektu vai Latvijas Republikas normatīvo aktus prasības;

    - ja Izpildītājs zaudē pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās licences, kas atrunātas normatīvajos aktos;

    - ja Izpildītājs nesadarbojas ar Pasūtītāju un/vai Būvuzņēmēju, proti, netiek sniegta būvprocesa un/vai iepirkumu procedūras nodrošināšanai nepieciešamā informācija 2 (divu) darba dienu laikā;

    - ja Izpildītājs Darbus neuzsāk Līgumā noteiktajā termiņā vai, ja Izpildītājs ir pieļāvis Darbu izpildes termiņu neievērošanu;

    - ja netiek nodrošināta Izpildītāja pārstāvja piedalīšanās būvsapulcē pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

    - Jebkurā Līguma izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā, un ir radušās pamatotas šaubas par tā spējām pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības;

    - Izpildītājs tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja netiek saņemta samaksa Līgumā paredzētajos termiņos un apmērā.

  - Līguma 7.2. punktā minētajos gadījumos, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.

  - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā, no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā, no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas, nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei

  - Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no tām savstarpējām finansiālām un citām no šī Līguma izrietošām saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.

8. Līgumsodi

  - Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro un 00 centu) apmērā par katru reizi, kad nav ieradies Būvobjektā, Pasūtītāja norādītājā laikā, to fiksējot būvsapulces protokolā.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% (vienu piekto daļu procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

  - Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs aizkavē šajā līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas termiņu vai nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, tas maksā Pasūtītajam līgumsodu 0,2% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.2.1.-7.2.8.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.3.punktā minētā iemesla dēļ, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Līgumsodu samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

  - Pasūtītājam ir tiesības, ieskaita kārtībā, samazināt maksājamo naudas summu Izpildītājam, kas paredzēta par izpildītajiem darbiem, tādā apmērā, kādā ir aprēķinātā līgumsodu summa.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪ BA

Līguma noteikumu vai Līgumā noteikto saistību pārkāpšanas, nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas gadījumā, kā arī, ja rodas strīds sakarā ar Līgumu, Līdzēji apņemas rīkot tikšanās un labticīgi apspriest strīdu, meklēt tā atrisinājumu un censties to atrisināt pirms strīda nodošanas izšķiršanai Latvijas Republikas tiesu instancēs. Ja strīds nav atrisināts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā rašanās brīža, katrs no Līdzējiem ir tiesīgs iesniegt šo strīdu iztiesāšanai Latvijas Republikas tiesu instancēs pēc piekritības.

- NEPĀRVARMA VARA

  - Līdzējs tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvarama vara, kas radusies šī līguma darbības laikā, ārkārtējas situācijas izveidošanās rezultātā, kuru puse nevarēja paredzēt vai novērst ar saprātīgiem pasākumiem.

  - Ja iestājas Līguma 10.1.punktā norādītie apstākļi, Līdzējam bez kavēšanās jāpaziņo par to otram Līdzējam (vēlams rakstiski). Paziņojumam jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā par savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kurā paredzams izpildīt šajā līgumā paredzētos pienākumus.

  - Ja kāds no Līdzējiem nepaziņo otram Līdzējam par Līguma 10.1.punktā paredzētajiem apstākļiem, tad tam jāatlīdzina otram Līdzējam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.

  - Gadījumos, kas paredzēti Līguma 10.1.punktā, šī Līguma izpildes termiņš tiek novirzīts atbilstoši tam, cik ilgi darbojas šie apstākļi vai to sekas.

  - Gadījumos, kad Līguma 10.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, vai pie to iestāšanās kļūst skaidrs, ka tie ilgs ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, vai arī šo apstākļu dēļ vajadzība pēc Izpildītāja pakalpojumiem kļūst nevajadzīga vai neiespējama un attiecīgais Līdzējs nevēlas turpināt šī līguma darbību nepārvaramas varas apstākļu dēļ, šis Līgums tiek lauzts un Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem pakalpojumiem.

- PĀRĒJIE NOTEIKUMI

  - Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāds no Līguma punktiem ir vai kļūst pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tas nav par iemeslu pārējo Līguma punktu neievērošanai vai Līguma izbeigšanai pirms termiņa. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Līdzējiem ir pienākums bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas starp Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Līdzēji, pildot Līgumā noteiktās saistības, nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Lai nodrošinātu pienācīgu ar Līgumu noteikto saistību izpildi, Līdzējiem ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā rakstiski brīdināt vienai otru par savas adreses vai citu rekvizītu maiņu. Līdzējs, kas neizpilda šo pienākumu, ir atbildīga par zaudējumiem, kas viņai vai otram Līdzējam šajā sakarā var rasties.

  - Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu;

  - Papildus Līgumam, Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu;

  - Pasūtītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

    - Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes, Īpašuma nodaļas būvinženieri Aldis Ermansonu tālrunis 67800951, fakss 67976657, e-pasts aldis.ermansons@sigulda.lv,

    - Siguldas novada Būvvaldes galveno arhitekti Maiju Geidāni, tālrunis 67800958, fakss 67800948, e-pasts maija.geidane@sigulda.lv.

  - Izpildītājs par pilnvarotajiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē _______________________________________________________________________

  - Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzējiem un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

  - Līgums sastādīts 2 (divos )eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.

  - Šā Līguma neatņemamas sastāvdaļa ir Autoruzraudzības plāns, kas ir noformēts kā pielikums Nr.1.

- LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Siguldas novada Dome Pils iela 16, LV - 2150 reģ.Nr.90000048152 konta Nr. LV15UNLA0027800130404 Banka: AS SEB BANKA, Siguldas filiāle Bankas kods: UNLALV2X ____________________ |  |

# Footnotes

Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.